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Приложение №1 
к муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым» 

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

	№ 
п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Показатель (индикатор) наименование
	Единица измерения
	
	
	Значения показателей:

	
	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Формирование современной городской среды городского округа Евпатория

	1.1
	
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные. центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.
	Единицы
	4
	1
	1
	1
	-
	-

	1.2. Реализация Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (далее – Соглашение о сотрудничестве)

	1.2.1. Средства текущего периода (с нарастающим итогом)

	1.2.1.1
	
	Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве
	объектов
	3
	7
	7
	7
	7
	7

	1.2.1.2
	
	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве 
	объектов
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	1.2.1.3
	
	Количество благоустроенных (установленных) остановочных павильонов в рамках Соглашения о сотрудничестве
	объектов
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
1.2.1.4
	
	Количество разработанных проектно-сметных документаций территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве
	смет
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	1.2.1.5.
	
	Количество благоустроенных (установленных) площадок для сбора твердых коммунальных отходов в рамках Соглашения о сотрудничестве
	объектов
	-
	16
	16
	16
	16
	16

	1.2.2. Средства прошлого периода

	1.2.2.1
	
	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом)
	объектов
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.2.2.
	
	Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом)
	объектов
	-
	1
	1
	1
	1
	1

	2. Прочие индикаторы

	2.1
	
	Количество дворовых территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом)
	объектов
	94
	101
	122
	128
	128
	128

	2.2
	
	Количество благоустроенных территорий общего пользования
(с нарастающим итогом)
	объектов
	19
	24
	30
	34
	34
	34

	2.3
	
	Количество общественных территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения 
(с нарастающим итогом)
	объектов
	27
	33
	39
	45
	45
	45

	2.4
	
	Количество отремонтированных контейнерных площадок (с нарастающим итогом)
	объектов
	48
	61
	70
	76
	76
	76

	
2.5
	
	Количество оборудованных детских игровых площадок (с нарастающим
итогом)
	объектов.
	128
	138
	145
	150
	150
	150

	2.6
	
	Площадь отремонтированного покрытия внутридворовых проездов и парковочных карманов во дворах (с нарастающим итогом)
	кв.м.
	57604,3
	58202,4
	65275,1
	75066,6
	75066,6
	75066,6

	2.7
	
	Площадь отремонтированного покрытия тротуаров (с нарастающим итогом) 
	кв.м.
	33181,65
	35509,53
	41568,33
	45713,59
	45713,59
	45713,59

	2.8
	
	Количество разработанной проектно-сметной документации 
(с нарастающим итогом)
	смет
	44
	64
	64
	64
	64
	64

	2.9
	
	Количество благоустроенных дворовых территорий (с нарастающим итогом)
	объектов
	91
	112
	120
	128
	128
	128

	2.10
	
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (в том числе путем интернет-голосования), от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым
	процентов
	20
	25
	30
	30
	30
	30

	2.11
	
	Количество разработанной проектно-сметной документации в рамках субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на благоустройство территорий в рамках реализации государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 
	смет
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	2.12
	
	Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации 
	объектов
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	3. Реализованные мероприятия в рамках Государственной программы Республики Крым «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым»

	3.1
	
	Реализованные мероприятия по благоустройству дворовых
территорий в рамках реализации Соглашения
	единицы
	-
	-
	10
	11
	-
	-

	3.2
	
	Реализованные мероприятия по установке площадок для сбора ТКО в
рамках реализации Соглашения
	единицы
	-
	-
	32
	-
	-
	-

	3.3
	
	Реализованные мероприятия по установке детских игровых площадок в рамках реализации Соглашения
	единицы
	-
	-
	4
	3
	-
	-

	3.4
	
	Реализованные мероприятия по благоустройству и установке многофункциональных площадок в рамках реализации Соглашения
	единицы
	-
	-
	3
	-
	-
	-

	3.5
	
	Реализованные мероприятия по закупке контейнерных баков для сбора
ТКО в рамках реализации Соглашения
	единицы
	-
	-
	60
	-
	-
	-




Приложение №2
к постановлению администрации города Евпатории Республики Крым
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	Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым» 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№   п/п
	Мероприятия по реализации муниципальной программы
	Срок исполнения мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия программы
	Источники    финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Благоустройство дворовых территорий
	2022-2027
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	496 435,31457
	78 947,54787
	48 044,49966
	156 677,28480
	211 145,98224
	810,00000
	810,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	53 888,22918
	53 888,22918
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	12 172,32555
	3 337,32555
	0,00000
	8 835,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	403 482,42086
	6 368,00000
	42 755,86709
	144 232,90751
	210 125,64626
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	26 892,33898
	15 353,99314
	5 288,63257
	3 609,37729
	1 020,33598
	810,00000
	810,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.1
	Капитальный ремонт дворовых территорий в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым
	2022-2025
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	403 887,95423
	6 374,37437
	42 800,31282
	144 377,28480
	210 335,98224
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	403 482,42086
	6 368,00000
	42 755,86709
	144 232,90751
	210 125,64626
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	405,53337
	6,37437
	44,44573
	144,37729
	210,33598
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Благоустройство территорий за счёт средств, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации
	2022
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	54 432,55473
	54 432,55473
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	53 888,22918
	53 888,22918
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	544,32555
	544,32555
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Строительный контроль и технический надзор по благоустройству дворовых территорий
	2022
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	1 017,38163
	1 017,38163
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	1 017,38163
	1 017,38163
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Проектно - изыскательские работы, разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий, проведение экспертиз проектно-сметной документации
	2022
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	4 653,00000
	4 653,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	2 793,00000
	2 793,00000
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	1 860,00000
	1 860,00000
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Благоустройство придомовых территорий и ремонт детских игровых площадок на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
	2022,2023
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	6 161,09936
	2 520,40835
	3 640,69101
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	6 161,09936
	2 520,40835
	3 640,69101
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Поставка сборно-разборных металлических защитных конструкций для контейнерных площадок
	2022
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	8 467,96600
	8 467,96600
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	8 467,96600
	8 467,96600
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Ремонт (текущий ремонт) контейнерных площадок
	2022-2024
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	5 940,35862
	1 336,86279
	1 603,49583
	3 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	5 940,35862
	1 336,86279
	1 603,49583
	3 000,00000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Услуги по приобретению,установке,содержанию и ремонту автоматического дорожного блокиратора «Боллард»
	2022, 2025-2027
	ДГХА г. Евпатории РК, МБУ "Порядок"
	Всего, в т.ч.
	2 575,00000
	145,00000
	0,00000
	0,00000
	810,00000
	810,00000
	810,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	2 575,00000
	145,00000
	0,00000
	0,00000
	810,00000
	810,00000
	810,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Благоустройство и установка многофункциональных площадок
	2024
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	9 300,00000
	0,00000
	0,00000
	9 300,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	8 835,00000
	 
	 
	8 835,00000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	465,00000
	 
	 
	465,00000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Благоустройство общественных территорий
	2022-2027
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	632 764,19187
	328 648,64259
	129 726,30538
	82 247,24373
	86 142,00017
	3 000,00000
	3 000,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	438 799,61151
	214 464,23911
	105 124,20000
	54 211,17240
	65 000,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	4 205,71794
	2 166,30546
	955,67455
	492,82884
	590,90909
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	105 491,86200
	70 000,00000
	2 685,31200
	22 306,55000
	10 500,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	84 267,00042
	42 018,09802
	20 961,11883
	5 236,69249
	10 051,09108
	3 000,00000
	3 000,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.1
	Капитальный ремонт общественных территорий
	2022-2025
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	538 726,78783
	301 704,48481
	116 536,15788
	54 829,57948
	65 656,56566
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	438 799,61151
	214 464,23911
	105 124,20000
	54 211,17240
	65 000,00000
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	4 205,71794
	2 166,30546
	955,67455
	492,82884
	590,90909
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	70 000,00000
	70 000,00000
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	25 721,45838
	15 073,94024
	10 456,28333
	125,57824
	65,65657
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Строительный контроль и технический надзор по благоустройству общественных территорий
	2022
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	7 446,52778
	7 446,52778
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	7 446,52778
	7 446,52778
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Проектно - изыскательские работы, разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству общественных пространств, проведение экспертиз проектно-сметной документации
	2022-2025
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	5 993,00000
	600,00000
	993,00000
	2 200,00000
	2 200,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	5 993,00000
	600,00000
	993,00000
	2 200,00000
	2 200,00000
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Установка систем видеонаблюдения  общественных территорий
	2024
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	188,78537
	0,00000
	0,00000
	188,78537
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	188,78537
	 
	0,00000
	188,78537
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Благоустройство общественных территорий (в части установки остановочных павильонов)
	2024
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	2 987,50000
	0,00000
	0,00000
	2 700,00000
	287,50000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	2 987,50000
	 
	0,00000
	2 700,00000
	287,50000
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Благоустройство общественных территорий
	2022-2027
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	63 409,19680
	18 897,63000
	9 508,63229
	15 000,00000
	14 002,93451
	3 000,00000
	3 000,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	25 485,00000
	 
	0,00000
	14 985,00000
	10 500,00000
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	37 924,19680
	18 897,63000
	9 508,63229
	15,00000
	3 502,93451
	3 000,00000
	3 000,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Благоустройство общественных территорий(в части обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО)
	2023-2024
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	8 996,37307
	0,00000
	2 688,51521
	6 307,85786
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	8 986,86200
	 
	2 685,31200
	6 301,55000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	9,51107
	 
	3,20321
	6,30786
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Благоустройство общественных территорий (в части закупки контейнеров для сбора ТКО)
	2024
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	5 016,02102
	0,00000
	0,00000
	1 021,02102
	3 995,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	1 020,00000
	 
	 
	1 020,00000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	3 996,02102
	 
	 
	1,02102
	3 995,00000
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	2022-2027
	ИТОГО по Программе:
	Всего, в т.ч.
	1 129 199,50644
	407 596,19046
	177 770,80504
	238 924,52853
	297 287,98241
	3 810,00000
	3 810,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	492 687,84069
	268 352,46829
	105 124,20000
	54 211,17240
	65 000,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	16 378,04349
	5 503,63101
	955,67455
	9 327,82884
	590,90909
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	508 974,28286
	76 368,00000
	45 441,17909
	166 539,45751
	220 625,64626
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	111 159,33940
	57 372,09116
	26 249,75140
	8 846,06978
	11 071,42706
	3 810,00000
	3 810,00000

	
	
	
	
	 внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000





Приложение №3 
к постановлению администрации города Евпатории Республики Крым
№ __________ от _____________

Приложение №4
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды городского 
округа Евпатория Республики Крым" 


Предварительный перечень
дворовых территорий, на которых запланированы работы по благоустройству в рамках 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
городского округа Евпатория Республики Крым"

	№ п/п
	Адресный перечень
	Площадь дворовой территории
	Перечень мероприятий
	Наименование объекта
	Срок реализации
	Планируемый объем финансирования, руб. 
	Источники финансирования

	1
	ул. Интернациональная, 132-138 
	7 367,8 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: 
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 132-138
	2018
	9 634 968
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	9 564 710
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	70 258
	муниципальный бюджет

	
	
	
	
	Услуги по строительному контролю и техническому надзору по объекту: "Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: 
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 132-138»



	2018
	

130 000
	
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	2019
	100 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	95 000
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	5 000
	бюджет Республики Крым

	2
	ул. Чапаева, 55
	4 315,5 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: 
г. Евпатория, ул. Чапаева, 55
	2018
	
3 007 410
	
федеральный бюджет

	
	
	
	
	Услуги по строительному контролю и техническому надзору по объекту: "Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: 
г. Евпатория, ул. Чапаева, 55»
	2018
	64 360
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	2019
	64 360,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	61 142
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	3 218
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	
	
	1
	муниципальный бюджет

	3
	ул. Чапаева, 43,47
	4 549,9 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: 
г. Евпатория, ул. Чапаева, 43, 47
	2018
	

6 556 250
	

федеральный бюджет

	
	
	
	
	Услуги по строительному контролю и техническому надзору по объекту: "Капитальный ремонт дворовой территории по адресу:  
г. Евпатория, ул. Чапаева, 43, 47»
	2018
	100 000
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	2019
	100 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	95 000
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	5 000
	бюджет Республики Крым

	4
	ул. 9 Мая, 41а, 41б
	5 926,1 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, 
ул. 9 Мая, 41А, 41Б

	2018
	

3 758 280
	

федеральный бюджет

	5
	
ул. Интернациональная, 140, 144
	10 070,1 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: 
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 140, 144
	2018
	11 375 200,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	9 875 200
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	1 500 000
	бюджет Республики Крым

	6
	

ул. Чапаева, 69
	2 300 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн
	Капитальный ремонт дворовых территорий ул. Чапаева, 69, в 
г. Евпатория, Республики Крым
	2018
	4 949 617,88
	муниципальный бюджет

	
	
	
	
	
	2019
	4 007 015,10
	муниципальный бюджет

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт дворовых территорий ул. Чапаева, 69, в г. Евпатория, Республики Крым»
	2018
	103 172,12
	муниципальный бюджет

	
	
	
	
	
	2019
	70 758,33
	муниципальный бюджет

	7
	ул. 60 лет Октября, 23, 28
	3 800 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Текущий ремонт дворовой территории по адресу ул. 60 лет Октября, 23, 28
	2019
	3 551 985,23
	муниципальный бюджет


	8
	ул. Зеленая, №1А, №7, №11 – ул. Гайдара, №60, 
пгт. Заозерное
	7 640 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Зеленая, №1А, №7, №11 – ул. Гайдара, №60 

	2020
	


18 000 000
	бюджеты субъектов РФ

	
	
	
	
	Разработать дизайн-проект и сметную документацию по объекту: "Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Зеленая, №1А, №7, №11 – ул. Гайдара, №60»
	2020
	



250 000
	муниципальный бюджет

	9
	ул. Некрасова, 45
	3 700 м2
	Установка детской игровой площадки
	Текущий ремонт дворовой территории по адресу ул. Некрасова, 45
	2019
	406 292,75
	муниципальный бюджет


	10
	пр. Победы, 63
	3 870 м2
	Ремонт внутридворовых проездов
	Текущий ремонт дворовой территории по адресу пр. Победы, 63
	2019
	98 942,40
	муниципальный бюджет


	11
	ул. Крупской, 36
	290 м2
	Ремонт внутридворовых проездов
	Текущий ремонт внутридворовой территории по адресу ул. Крупской, 36
	2020
	258 493,70
	муниципальный бюджет


	12
	пр. Ленина, 44-50;
ул. 60 лет ВЛКСМ,2;
пр. Ленина, 20;
пр. Ленина, 67;
ул. 9 Мая, 100;
ул. Луговая, 11;
пер. Сквозной;
сквер Ашик Омера.
	20 000 м2
	Ремонт детских игровых площадок
	Текущий ремонт детских игровых площадок на дворовых территориях в г. Евпатория Республики Крым по адресам:
- пр. Ленина, 44-50;
- ул. 60 лет ВЛКСМ,2;
- пр. Ленина, 20;
- пр. Ленина, 67;
- ул. 9 Мая, 100;
- ул. Луговая, 11;
- пер. Сквозной;
- сквер Ашик Омера.
	2018
	4 853 071,96
	муниципальный бюджет


	13
	ул. Луговая, 9; 
 ул. Мичурина, 18, 20-33;
ул. Тимирязева, 30, между домами ул. Чапаева, 29 А, 31.
	10 000 м2
	Ремонт детских игровых площадок
	Текущий ремонт детских игровых площадок в г. Евпатория Республики Крым по адресам: 
- ул. Луговая, 9; 
- ул. Мичурина, 18, 20-33;
- ул. Тимирязева, 30, между домами ул. Чапаева, 29 А, 31.
	2018
	948 336
	муниципальный бюджет


	14
	ул. Фрунзе, 25-37
	300 м2
	Ремонт покрытия внутридворового проезда
	Текущий ремонт внутридворовой территории по адресу ул. Фрунзе, 25-37
	2020
	270 000
	муниципальный бюджет


	15
	ул.Перекопская,1
ул.Интернациональная,101
ул.Луговая,9
ул.Луговая,15
ул.Чапаева,45
ул.9Мая,3-ул.Конституции,30
ул.Интернациональная,137
ул.Чапаева,1-ул.Тимирязева,4
ул.60лет ВЛКСМ,22,28-ул.Интернациональная,149
ул.Демышева,100а
ул.Садовая,1
пр.Победы,20
ул.Советская,2
пр.Победы,8,10
пгт. Мирный ул.Сырникова,18,19,20,21
ул.Фрунзе,51,59
ул. Фрунзе 31,37
	11 781 м2
	Ремонт покрытия внутридворовых проездов
	Текущий ремонт внутридворовых проездов по адресам: ул.Перекопская,1
ул.Интернациональная,101
ул.Луговая,9
ул.Луговая,15
ул.Чапаева,45
ул.9Мая,3-ул.Конституции,30
ул.Интернациональная,137
ул.Чапаева,1-ул.Тимирязева,4
ул.60лет ВЛКСМ,22,28-ул.Интернациональная,149
ул.Демышева,100а
ул.Садовая,1
пр.Победы,20
ул.Советская,2
пр.Победы,8,10
пгт. Мирный ул.Сырникова,18,19,20,21
ул.Фрунзе,51,59
ул. Фрунзе 31,37
	2020
	9 034 673,57
	муниципальный бюджет

	16
	ул. 13 Ноября, 81
ул. 60 лет Октября, 28
ул. Луговая, 9
ул. Некрасова, 45
	12 338,91 м2
	Устройство внутридворового освещения 
	ул. 13 Ноября, 81
ул. 60 лет Октября, 28
ул. Луговая, 9
ул. Некрасова, 45
	2020
	
1 119 876,00
	
Бюджет МО

	17
	г. Евпатория, ул. Интернациональная, 101, 103, 105
	1 620 м2
	1. Замена покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	"Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 101, 103, 105»
	2021
	
6 900 900,00
	
Бюджеты субъектов РФ

	18
	проезд Советский, 4; пр-т. Ленина, 15; ул. Школьная, 5, пгт Мирный; ул. Сырникова, 8, пгт Мирный; пр. Победы, 57; ул. Парковая, 2,4,6 - ул. Героев Десантников, 6,8,10, пгт. Новоозерное; ул. Фрунзе, 45.
	8 569 м2
	Ремонт покрытия внутридворовых проездов
	Ремонт внутридворовых проездов по адресам: проезд Советский, 4; пр-т. Ленина, 15; ул. Школьная, 5, пгт Мирный; ул. Сырникова, 8, пгт Мирный; пр. Победы, 57; ул. Парковая, 2,4,6 - ул. Героев Десантников, 6,8,10, пгт. Новоозерное; ул. Фрунзе, 45.
	2021
	



6 000 000,00
	



Бюджет МО


	19
	
г. Евпатория, 
пгт. Заозерное, 
ул. Зеленая, 3,5,5А, ул. Садовая, 1
	7 300 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым по адресам: ул. Зеленая, 3,5,5А, 
ул. Садовая, 1, пгт. Заозерное, 
г. Евпатория
	2021
	


12 790 700,00
	


Бюджет МО

	20
	г. Евпатория, 
ул. Советская 4,6,8,10;
 г. Евпатория, ул. имени 60-летия Октября 16,16а,18,20а;г. Евпатория, ул.13 Ноября 79,81,83;г. Евпатория, ул. Некрасова 104,108,110,112, ул. имени 60-летия ВЛКСМ, 6;г. Евпатория, ул.9 Мая 88,86,84, пр-т. Победы 62;г. Евпатория, пр. Советский 3,5 ул. Демышева 156;г. Евпатория, ул. Перекопская 15а; г. Евпатория, ул. Луговая 9;г. Евпатория, пр-т. Победы 52,54,56,64;г. Евпатория, ул. Чапаева 81,83,85.87,89;г. Евпатория, пр-т. Победы 58,68;г. Евпатория, ул.9 мая 100,102, пр-т. Победы 81,83,85;г. Евпатория, пр-т. Победы 55,55а,57;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 8,10 ул. Парковая 2,4;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 11,13,15;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 31,32;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 6, пр-т. Мира 1,2;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 28,28а,30;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 24;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 25;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 17,19;г. Евпатория, ул.9 Мая 108,108А,108Б,108В,112,122,124; г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 9;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 5;г. Евпатория, пр-т. Победы 46,60,70; г. Евпатория, ул. имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14;г. Евпатория, пр-т. Победы 33
	374 400,0 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов

















	Капитальный ремонт дворовых территорий, расположенных по адресам:
г. Евпатория, ул. Советская 4,6,8,10; г. Евпатория, ул. имени 60-летия Октября 16,16а,18,20а;г. Евпатория, ул.13 Ноября 79,81,83;г. Евпатория, ул. Некрасова 104,108,110,112, ул. имени 60-летия ВЛКСМ, 6;г. Евпатория, ул.9 Мая 88,86,84, пр-т. Победы 62;г. Евпатория, пр. Советский 3,5 ул. Демышева 156;г. Евпатория, ул. Перекопская 15а; г. Евпатория, ул. Луговая 9;г. Евпатория, пр-т. Победы 52,54,56,64;г. Евпатория, ул. Чапаева 81,83,85.87,89;г. Евпатория, пр-т. Победы 58,68;г. Евпатория, ул.9 мая 100,102, пр-т. Победы 81,83,85;г. Евпатория, пр-т. Победы 55,55а,57;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 8,10 ул. Парковая 2,4;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 11,13,15;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 31,32;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 6, пр-т. Мира 1,2;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 28,28а,30;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 24;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 25;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 17,19;г. Евпатория, ул.9 Мая 108,108А,108Б,108В,112,122,124; г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 9;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 5;г. Евпатория, пр-т. Победы 46,60,70; г. Евпатория, ул. имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14;г. Евпатория, пр-т. Победы 33 
	2022
	






0,0
	






-


	21
	


г. Евпатория, 
ул. Демышева 132
	2 844,89 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов


	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева, 132
	2022
	6 368 000.00

6 374, 37

16 066 323,9

162 286,1
	Бюджеты субъектов РФ
Бюджет МО
Федеральный бюджет 
Бюджет Республики Крым 

	22
	г. Евпатория, 
ул. Сытникова 10
	4 500 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Сытникова 10



	2022
	10 689 228,00



107 972,00
	
Федеральный бюджет

Бюджет Республики Крым

	23
	г. Евпатория, 
ул. Фрунзе 23
	4 200 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Фрунзе 23



	2022
	10 755 756,00




108 644,00
	Федеральный бюджет



Бюджет Республики Крым

	24
	г. Евпатория, 
пр-т. Победы 47
	3 800 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пр-т. Победы 47



	2022
	5 965 472,70




60 257,30
	Федеральный бюджет



Бюджет Республики Крым

	25
	г. Евпатория, 
ул. Демышева 115
	3 800 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева 115



	2022
	12 631 469,40



127 590,60

	Федеральный бюджет


Бюджет Республики Крым

	26
	г. Евпатория, 
пгт. Новоозерное,
 ул. Морская, 5
	2 700 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская, 5

	2022
	8 939 561,00


90298,59
	Федеральный бюджет

Бюджет Республики Крым

	27
	


г. Евпатория,
 ул. Демышева 132
	2 844,89 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов


	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева, 132
	2022
	410 224,09



410,63




	Бюджеты субъектов РФ


Бюджет МО



	28
	


г. Евпатория,
 пгт Новоозерное, 
ул. Г. Десантников 25
	10 900 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
Ремонт покрытия внутридворовых проездов

	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Г. Десантников 25
	2023
	
11 178 376,00 




11 178,38

	Бюджет субъектов РФ 


Бюджет МО


	29
	

  г. Евпатория, ул.Перекопская 15а
	6 500 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Перекопская 15а
	2023
	
8 139 335,00 

8 139,33
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	30
	

г. Евпатория, 
ул.имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14
	7 700 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14
	2023
	
10 929 992,00 

10 929,99
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	31
	

г. Евпатория, 
пгт. Мирный, 
ул. Сырникова 31, 32
	7 800 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт Мирный, ул. Сырникова 31, 32
	2023
	
12 097 940,00 

12 097,94
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	32
	

г.Евпатория, 
ул.Советская, 4,6,8,10
	12 700  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.Советская, 4,6,8,10
	2024
	
14 424 312,85


14 438,75

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	33
	

г.Евпатория, 
ул. имени 60-летия Октября 16,16а,18,20а
	16 600  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул. имени 60-летия Октября, 16,16а,18,20а
	2024
	
14 669 273,44


14 683,96

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	34
	

г.Евпатория, 
ул.13 Ноября 79,81,83
	7 900  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.13 Ноября, 79,81,83
	2024
	
11 988 687,31


12 000,69

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	35
	

г.Евпатория, 
пр-т Победы, 55,55а,57
	13 600  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пр-т Победы, 55,55а,57
	2024
	
16 108 354,52


16 124,48

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	36
	

г.Евпатория, 
ул.9 Мая 88,86,84, 
пр-т. Победы, 62
	15 200  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.9 Мая, 88,86,84, пр-т Победы, 62
	2024
	
15 916 584,08


15 932,52

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	37
	

г.Евпатория, 
пгт. Новоозерное, 
ул. Г. Десантников, 11,13,15
	9 100  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников, 11,13,15
	2024
	
13 995 923,07


14 009,93

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	38
	


г.Евпатория, 
ул. Луговая, 9
	6 500  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул. Луговая, 9
	2024
	
11 053 958,18


11 065,02

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	39
	

г.Евпатория, 
пгт. Мирный, 
ул. Сырникова, 22, 24
	7 000  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 22, 24
	2024
	
12 071 845,27


12 083,93

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	40
	

г.Евпатория, 
ул.9 Мая, 108,108А,108Б,108В,112,122,
124
	20 300  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.9 Мая, 108,108А,108Б,108В,112,122,124
	2024
	
17 074 177,33


17 091,27

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	41
	

г.Евпатория, 
пр-т. Победы 46,60,70
	17 700  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пр-т Победы, 46,60,70
	2024
	
16 929 791,46


16 946,74

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	42
	г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 28, 28а, 30
	8 600 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 28, 28а, 30
	2025
	21 005 163,68


21 026,19
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	43
	г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 6, пр-т. Мира, 1, 2
	17 900 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 6, пр-т. Мира, 1, 2
	2025
	24 774 784,58


24 799,59

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	44
	г. Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул. Г.Десантников, 8, 10, ул. Парковая, 2, 4
	24 600 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул. Г.Десантников, 8, 10, ул. Парковая, 2, 4
	2025
	22 456 913,80


22 479,39

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	45
	г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская, 9а
	5 100 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская, 9а
	2025
	14 132 039,44


14 146,19

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	46
	г. Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул. Г. Десантников, 17,19
	9 100 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенный по адресу: г. Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул. Г. Десантников, 17,19
	2025
	13 549 761,79


13 563,33
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	47
	МКД №22а по ул. 60 лет Октября города Евпатории Республики Крым  
	2 700 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории МКД №22а по ул. 60 лет Октября города Евпатории Республики Крым  
	2025
	7 245 799,25


7 253,05

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	48
	МКД № 9 по ул. 60 лет Октября, города Евпатории Республики Крым  
	3 300 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории МКД № 9 по ул. 60 лет Октября, города Евпатории Республики Крым  
	2025
	4 702 341,31


4 707,05

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	49
	МКД №22 по ул. 60 лет Октября города Евпатории Республики Крым  
	5 000 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории МКД №22 по ул. 60 лет Октября города Евпатории Республики Крым  
	2025
	7 214 243,02


7 221,47
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	50
	г. Евпатория, ул. Некрасова, 104, 108, 110, 112, ул. им. 60-летия ВЛКСМ, 6
	3 000 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 104, 108, 110, 112 ул. им. 60-летия ВЛКСМ, 6
	2025
	42 622 537,76


42 665,20

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	51
	г. Евпатория, пр.Советский, 3, 5, ул. Дёмышева, 156
	23 200 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пр.Советский, 3, 5, ул. Дёмышева, 156
	2025
	20 956 798,31


20 977,78

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	52
	г. Евпатория, пр-т Победы, 33
	11 800 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пр-т Победы, 33
	2025
	14 238 681,28


14 252,93


	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО





