                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                  УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
города Евпатории Республики Крым 
от ___________ № _____________














Муниципальная программа
"Формирование современной городской среды
городского округа Евпатория Республики Крым"


Паспорт
муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды городского округа Евпатория Республики Крым"

	Наименование муниципальной программы
	Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым


	Ответственный исполнитель
	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым

	Соисполнители программы
	-

	Участники муниципальной программы
	МБУ "Порядок»

	Перечень подпрограмм муниципальной программы
	нет

	Цели программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

	Задачи программы
	Формирование современной городской среды городского округа Евпатория

	Целевые индикаторы программы и их значения
	1.Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные. центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными программами формирования современной городской среды).
2.Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве 
3.Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве.
4.Количество благоустроенных (установленных) остановочных павильонов в рамках Соглашения о сотрудничестве. 
5.Количество разработанных проектно-сметных документаций территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве.
6.Количество благоустроенных (установленных) площадок для сбора твердых коммунальных отходов в рамках Соглашения о сотрудничестве
7.Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом).
8.Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом).
9.Количество дворовых территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом).
10.Количество благоустроенных территорий общего пользования (с нарастающим итогом).
11.Количество общественных территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом).
12.Количество отремонтированных контейнерных площадок (с нарастающим итогом).
13.Количество оборудованных детских игровых площадок (с нарастающим итогом).
14.Площадь отремонтированного покрытия внутридворовых проездов и парковочных карманов во дворах (с нарастающим итогом).
15.Площадь отремонтированного покрытия тротуаров (с нарастающим итогом).
16.Количество разработанной проектно-сметной документации (с нарастающим итогом).
17.Количество благоустроенных дворовых территорий (с нарастающим итогом).
18.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (в том числе путем интернет-голосования), от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым.
19.Количество разработанной проектно-сметной документации в рамках субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на благоустройство территорий в рамках реализации государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.
20.Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации. 
21.Реализованные мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации Соглашения.
22.Реализованные мероприятия по установке площадок для сбора ТКО в рамках реализации Соглашения. 
23.Реализованные мероприятия по установке детских игровых площадок в рамках реализации Соглашения.
24. Реализованные мероприятия по благоустройству и установке многофункциональных площадок в рамках реализации Соглашения.
25. Реализованные мероприятия по закупке контейнерных баков для сбора ТКО в рамках реализации Соглашения.
26. Реализованные мероприятия по благоустройству общественных территорий в рамках реализации Соглашения.
27. Реализованные проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторический поселениях.

	Сроки реализации Программы
	2022-2028 годы 

	Объемы и источники финансирования программы
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Итого
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	[bookmark: _Hlk176527784]Всего
	1 478 261,41440
	407 596,19046
	177 770,80504
	238 924,52853
	285 642,29139
	337 329,59898
	24 998,00000
	6 000,00000

	- федеральный бюджет
	632 459,19689
	268 352,46829
	105 124,20000
	54 211,17240
	53 064,85620
	151 706,50000
	0,00000
	0,00000

	- бюджет Республики Крым
	87 648,68534
	5 503,63101
	955,67455
	9 327,82884
	482,40058
	71 379,15036
	0,00000
	0,00000

	- бюджеты субъектов РФ
	573 914,78681
	76 368,00000
	45 441,17909
	166 539,45751
	201 026,15021
	84 540,00000
	0,00000
	0,00000

	-муниципальный бюджет
	184 238,74536
	57 372,09116
	26 249,75140
	8 846,06978
	31 068,88440
	29 703,94862
	24 998,00000
	6 000,00000

	- внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	1. Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
2. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.
3. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.
4. Повышение уровня комфорта граждан.
5. Улучшение внешнего облика территорий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.
6. Увеличение количества обустроенных и установленных детских игровых площадок.
7. Наличие на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым оповещений о мероприятиях, касающихся реализации муниципальной программы.
8. Увеличение благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве.
9. Увеличение благоустроенных общественных территорий, в рамках Соглашения о сотрудничестве.
10. Увеличение количества разработанной проектно-сметной документации в рамках Соглашения о сотрудничестве.
11. Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. 
12. Увеличение количества обустроенных остановочных павильонов в рамках Соглашения о сотрудничестве.
13. Увеличение количества благоустроенных территорий за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации.
14. Увеличение количества обустроенных и установленных многофункциональных площадок



1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации программы

	Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения.
Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. 
Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и территорий общего пользования на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым являются: 
- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха; 
- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и городских территориях; 
- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и городских территориях; 
- недостаточное озеленение дворовых и городских территорий; 
- изношенность покрытий дворовых проездов и тротуаров,  
- недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий.  
Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая программа, в которой предусматривается целенаправленная работа, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из: 
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий: 
[bookmark: _Hlk486539041]- ремонт проездов;
- обеспечение освещения территорий;
- установка скамеек;
- установка урн;
- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
- оборудование автомобильных парковок;
- установка систем видеонаблюдения (закупка, доставка, установка);
- озеленение территорий;
- установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;
- установка малых архитектурных форм;
- установка ограждений;
- мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусматривающие:
- создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, "Активный горожанин», предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт "Умный город»);
- энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку зданий с использованием механизмов государственно-частного партнерства;
- проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формированием электронного паспорта общественных территорий;
- создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики на общественных территориях.
Основные понятия, используемые в муниципальной программе:
Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
Дворовая территория многоквартирных домов – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, а также элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
По итогам проведения инвентаризации по состоянию на 01.11.2022 на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым насчитывается 190 дворовых территорий.
В рамках общегородского марафона "Чистый двор – уютный город» в 2016-2017 годах благоустроено 11 дворовых территорий.
В рамках мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым" с 2017 по 01.11.2022 благоустроенно 116 дворовых и общественных территорий.
Порядок отбора дворовых территорий на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актом, утвержденным администрацией города Евпатории Республики Крым. 
Общественная территория - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, на бесплатной основе, (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки, иные территории).
Порядок отбора общественных территорий на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий.
Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
Трудовое участие заинтересованных лиц – выполнение неоплачиваемых работ по благоустройству, не требующих специальной квалификации (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.
 К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям.
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территории, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и территорий общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Результаты реализации муниципальной программы в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий позволят улучшить состояние благоустройства территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

2. Прогноз развития сферы реализации
муниципальной программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.
В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования. 
Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.
В результате реализации программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования;
- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Целью реализации настоящей программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.
Задачей программы является формирование современной городской среды городского округа Евпатория.

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

Реализация мероприятий программы приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий муниципального образования городской округ Евпатория.
Сведения о показателях (индикаторах) программы указаны в приложении № 1 муниципальной программы.

5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основу программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.
 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Перечень мероприятий программы представлен в приложении № 2 к настоящей программе.
Нормативную стоимость работ (единичные расценки) по благоустройству дворовых и общественных территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, принимается согласно территориальной единичной расценки (ТЕР).
Все работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Предварительный перечень дворовых территорий, на которых запланированы работы по благоустройству, сформирован в приложении № 4.
Предварительный перечень общественных территорий, на которых запланированы работы по благоустройству, сформирован в приложении № 5.
Перечень объектов, на которых запланированы работы по установке оборудования для дворовых территорий и детских игровых площадок, сформирован в приложении № 6.
Адресный перечень на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2024 год в приложении № 7.
Перечень объектов, на которых запланированы работы по благоустройству и установке многофункциональных площадок, сформирован в приложении № 8.
Инвентаризация дворовых и общественных территорий осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым от 31.08.2017 № 437.
Заключенные соглашения между органами местного самоуправления и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков не позднее 2020 года за счет указанных лиц отсутствуют.

6. Форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц                    в реализации мероприятий по благоустройству территорий

Работы, включенные в минимальный перечень видов работ, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, могут осуществляться с привлечением собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – трудовое участие). 
Трудовое участие заинтересованных в благоустройстве дворовой территории лиц может осуществляться в виде:
- выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);
- предоставления строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.
Решение о трудовом участии принимают собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, на общем собрании собственников помещений.
В рамках дополнительного перечня работ предусматривается возможность софинансирования заинтересованными лицами от 1% до 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ или оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству. 

7. Срок реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы 2022-2028 годы. 

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования программы составляет 1 478 261,41440 тыс. рублей. 
Объем финансовых ресурсов на реализацию программы определяется Государственной программой Республики Крым «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым», утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 30.01.2018 г. № 35.
Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов определена в приложении № 3 к настоящей программе.
Внебюджетные источники могут быть предусмотрены в случае включения заинтересованными лицами в заявку о включении дворовой территории в муниципальную программу работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым.  

9. Условия аккумулирования расходования средств
 
Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт департаментом городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.
После утверждения комиссией по проведению отбора дворовых территорий и территорий общего пользования дизайн-проекта и его согласования с представителем заинтересованных лиц, департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления денежных средств, порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.
Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
	Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит. 
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой. 	В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.
	Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города Евпатории Республики Крым с момента их зачисления на лицевой счет департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым.
	В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым направляет в департамент финансов администрации города Евпатории Республики Крым (далее – департамент финансов) копию заключенного соглашения.
	На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования департаменту городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных программой.
	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым   ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.
	Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется департаментом городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного комиссией по проведению отбора дворовой территории и территории общего пользования и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

10. Риски реализации муниципальной
программы и меры по управлению этими рисками 

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие внешние риски реализации программы:
- законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым, направляемых на реализацию основных мероприятий программы, оптимизацией расходов при формировании проекта бюджета Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период. Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий программы, снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств.
Внешними рисками реализации программы являются действие обстоятельств непреодолимой силы, изменение федерального законодательства.
К внутренним рискам реализации программы относятся следующие организационные и управленческие риски:
- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках реализации программы;
- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;
- разрозненные действия исполнительных органов государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, снижение их ответственности за реализацию мероприятий программы;
- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при возникновении внешних рисков реализации программы.
В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации программы:
- оперативный мониторинг хода реализации программы;
- оптимизация расходов бюджета Республики Крым и привлечение дополнительных средств на выполнение основных мероприятий программы (подпрограмм программы);
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы;
- своевременная корректировка основных мероприятий программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
Финансирование основных мероприятий программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и эффективности её реализации в отчетном периоде.

11. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием показателей выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы. 
Методика оценки эффективности Программы (далее - методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации Программы в целом, как результативности Программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.
Оценка эффективности муниципальной программы определяется на основании:
1. Оценки степени реализации мероприятий программы (подпрограммы) 
Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей форме:
СРм = Мв/М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий программы;
Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.
При расчете степени реализации мероприятий в отчетном году учитываются следующие особенности:
- мероприятие считается выполненным в случае, если все запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены в полном объеме и в запланированные сроки, фактические результаты реализации мероприятия соответствуют ожидаемым, установленные количественные показатели результативности выполнены, предусмотренные объемы финансирования по каждому источнику фактически израсходованы;
- мероприятие считается не выполненным в случае, если реализация мероприятия не начата либо реализация мероприятия начата, но установленные количественные показатели результативности не выполнены, предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически не израсходованы;
- не учитываются при оценке степени реализации мероприятий мероприятия, по которым в отчетном году в ходе исполнения бюджета городского округа исключено или в полном объеме перераспределено предусмотренное финансирование.
2. Оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:
ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ,
где:
ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;
Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

При расчете соответствия запланированному уровню затрат в отчетном году учитываются следующие особенности:
- в случае, если ССузобщ больше 1, значение ССузобщ  принимается равным 1;
- в случае, если на реализацию муниципальной программы средства бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения не предусмотрены, значения ССузобщ  принимается равным 1.

Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм/ССузобщ,
где:
Эис – эффективность использования средств бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий по программе;
ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.
3. Оценки степени достижения целей и решения задач программы.
Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) программы. 
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей, рост которых оказывает позитивное влияние:
СДпз = ЗПф/ЗПп, 
- для показателей, рост которых оказывает негативное влияние (например: уровень безработицы, доля несовершеннолетних, обучающихся в образовательных и профессиональных учреждениях, совершивших преступление, в общем количестве лиц, совершивших преступления на территории муниципального образования городской округ Евпатория РК):
СДпз = ЗПп /ЗПф, 
где:
СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;
ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое н конец отчетного периода;
ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы.
Расчет критерия СДп осуществляется по всем показателям, запланированным к выполнению в отчетном году, с учетом следующих особенностей:
- в случае, если СДпз больше 1, значение СДпз  принимается равным 1;
- в случае, если на момент проведения оценки эффективности муниципальной программы отсутствуют официальные статистические данные по значению показателя на конец отчетного года, ответственным исполнителем представляется прогнозное (оценочное) значение соответствующего показателя. При этом в случае предоставления прогнозного (оценочного) значения, значение СДпз не может превышать 0,7;
- в случае, если значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода, с направленностью на снижение равно 0, значение СДпз принимается равным 1.

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:
СРп = ∑СДпз/N,
где:
СРп - степень реализации программы;
СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;
N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы.

Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:
ЭРп = СРп*Эис,
где:
ЭРп – эффективность реализации программы;
СРп – степень реализации программы;
Эис – эффективность использования средств бюджета.
Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения согласно таблице.
	Численное значение 
	Качественная характеристика программы

	ЭРп>0,9
	высокая

	0,75<ЭРп<0,9
	средняя

	0,6<ЭРп<0,75
	удовлетворительная

	ЭРп<0,6
	неудовлетворительная


Оценка эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования.
Методика расчета значений показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы представлена в таблице.  

	№
п/п
	Показатель (индикатор) наименование
	Единица измерения
	Расчет значения показателя (индикатора)

	1
	2
	3
	4

	1
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные. центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными программами формирования современной городской среды).
	единицы
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.

	2
	Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве .
	объектов
	Натуральный показатель, определяется с нарастающим итогом по плановым и фактическим данным.

	3
	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве.
	объектов
	Натуральный показатель, определяется с нарастающим итогом по плановым и фактическим данным.

	4
	Количество благоустроенных (установленных) остановочных павильонов в рамках Соглашения о сотрудничестве. 
	объектов
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.

	5
	Количество разработанных проектно-сметных документаций территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве.
	смет
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.

	6
	Количество благоустроенных (установленных) площадок для сбора твердых коммунальных отходов в рамках Соглашения о сотрудничестве.
	объектов
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.

	7
	Реализованные мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации Соглашения.
	единицы
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.

	8
	Реализованные мероприятия по установке площадок для сбора ТКО в рамках реализации Соглашения.
	единицы
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.

	9
	Реализованные мероприятия по установке детских игровых площадок в рамках реализации Соглашения.
	единицы
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.

	10
	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом).
	объектов
	Натуральный показатель, определяется по фактическим данным прошлого периода (согласно заключенным контрактам).

	11
	Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом).
	объектов
	Натуральный показатель, определяется по фактическим данным прошлого периода (согласно заключенным контрактам).

	12
	Количество дворовых территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом).
	объектов
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.

	13
	Количество благоустроенных территорий общего пользования (с нарастающим итогом).
	объектов
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным

	14
	Количество общественных территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом).
	объектов
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.

	15
	Количество отремонтированных контейнерных площадок (с нарастающим итогом).
	объектов
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.

	16
	Количество оборудованных детских игровых площадок (с нарастающим итогом).
	объектов
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.

	17
	Площадь отремонтированного покрытия внутридворовых проездов и парковочных карманов во дворах (с нарастающим итогом).
	кв. м
	Определяется на основании сметной документации, актов выполненных работ.

	18
	Площадь отремонтированного покрытия тротуаров (с нарастающим итогом).
	кв. м
	Определяется на основании сметной документации, актов выполненных работ.

	19
	Количество разработанной проектно-сметной документации (с нарастающим итогом).
	смет
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.

	20
	Количество благоустроенных дворовых территорий (с нарастающим итогом).
	объектов
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.

	21
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (в том числе путем интернет-голосования), от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым.
	процентов
	Q = [image: ]х 100 %
где Q - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым;
[image: ] - граждане, принявшие участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет (в соответствии с данными цифровой платформы коммуникации граждан и государственных структур "Активный гражданин»);
 [image: ] - общее количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым.

	22
	Количество разработанной проектно-сметной документации в рамках субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на благоустройство территорий в рамках реализации государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.
	смет
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.

	23
	Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации. 
	объектов
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным

	24
	Реализованные мероприятия по благоустройству и установке многофункциональных площадок в рамках реализации Соглашения.
	единицы
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.

	25
	Реализованные мероприятия по закупке контейнерных баков для сбора
ТКО в рамках реализации Соглашения.
	единицы
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.

	26
	Реализованные мероприятия по благоустройству общественных территорий в рамках реализации Соглашения.
	единицы
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.

	27
	Реализованные проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторический поселениях.
	единицы
	Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным.




Приложение №1 
к муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым» 

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

	№ 
п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Показатель (индикатор) наименование
	Единица измерения
	Значения показателей:

	
	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11 

	1. Формирование современной городской среды городского округа Евпатория

	1.1
	
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные. центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.
	единицы
	4
	1
	1
	0
	1
	-
	-

	1.2. Реализация Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (далее – Соглашение о сотрудничестве)

	1.2.1. Средства текущего периода (с нарастающим итогом)

	1.2.1.1
	
	Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве
	объектов
	3
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	1.2.1.2
	
	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве 
	объектов
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	1.2.1.3
	
	Количество благоустроенных (установленных) остановочных павильонов в рамках Соглашения о сотрудничестве
	объектов
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
1.2.1.4
	
	Количество разработанных проектно-сметных документаций территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве
	смет
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	1.2.1.5.
	
	Количество благоустроенных (установленных) площадок для сбора твердых коммунальных отходов в рамках Соглашения о сотрудничестве
	объектов
	-
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	1.2.2. Средства прошлого периода

	1.2.2.1
	
	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом)
	объектов
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.2.2.
	
	Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом)
	объектов
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2. Прочие индикаторы

	2.1
	
	Количество дворовых территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом)
	объектов
	94
	101
	122
	128
	128
	128
	128

	2.2
	
	Количество благоустроенных территорий общего пользования
(с нарастающим итогом)
	объектов
	19
	24
	30
	34
	34
	34
	34

	2.3
	
	Количество общественных территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения 
(с нарастающим итогом)
	объектов
	27
	33
	39
	45
	45
	45
	45

	2.4
	
	Количество отремонтированных контейнерных площадок (с нарастающим итогом)
	объектов
	48
	61
	70
	76
	76
	76
	76

	
2.5
	
	Количество оборудованных детских игровых площадок (с нарастающим
итогом)
	объектов.
	128
	138
	145
	150
	150
	150
	150

	2.6
	
	Площадь отремонтированного покрытия внутридворовых проездов и парковочных карманов во дворах (с нарастающим итогом)
	кв.м.
	57604,3
	58202,4
	65275,1
	75066,6
	75066,6
	75066,6
	75066,6

	2.7
	
	Площадь отремонтированного покрытия тротуаров (с нарастающим итогом) 
	кв.м.
	33181,65
	35509,53
	41568,33
	45713,59
	45713,59
	45713,59
	45713,59

	2.8
	
	Количество разработанной проектно-сметной документации 
(с нарастающим итогом)
	смет
	44
	64
	64
	64
	64
	64
	64

	2.9
	
	Количество благоустроенных дворовых территорий (с нарастающим итогом)
	объектов
	91
	112
	120
	128
	128
	128
	128

	2.10
	
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (в том числе путем интернет-голосования), от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым
	процентов
	20
	25
	30
	30
	30
	30
	30

	2.11
	
	Количество разработанной проектно-сметной документации в рамках субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на благоустройство территорий в рамках реализации государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 
	смет
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	2.12
	
	Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации 
	объектов
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	3. Реализованные мероприятия в рамках Государственной программы Республики Крым «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым»

	3.1
	
	Реализованные мероприятия по благоустройству дворовых
территорий в рамках реализации Соглашения
	единицы
	-
	-
	10
	11
	8
	-
	-

	3.2
	
	Реализованные мероприятия по установке площадок для сбора ТКО в
рамках реализации Соглашения
	единицы
	-
	-
	32
	-
	-
	-
	-

	3.3
	
	Реализованные мероприятия по установке детских игровых площадок в рамках реализации Соглашения
	единицы
	-
	-
	4
	3
	-
	-
	-

	3.4
	
	Реализованные мероприятия по благоустройству и установке многофункциональных площадок в рамках реализации Соглашения
	единицы
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-

	3.5
	
	Реализованные мероприятия по закупке контейнерных баков для сбора
ТКО в рамках реализации Соглашения
	единицы
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-

	3.6
	
	Реализованные мероприятия по благоустройству общественных территорий в рамках реализации Соглашения.
	единицы
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	3.7
	
	Реализованные проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторический поселениях.
	единицы
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-



 Приложение 2
к муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым"

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование подпрограммы/
основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Последствия не реализации мероприятий

	
	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	Благоустройство дворовых территорий
	Департамент городского хозяйства администрации
	2022 г.
	2026 г.
	Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
	Снижение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

	2
	Благоустройство территорий общего пользования
	Департамент городского хозяйства администрации
	2022 г.
	2026 г.
	Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
	Снижение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования городского округа

	3
	Благоустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов
	Департамент городского хозяйства администрации
	2022 г.
	2026 г.
	Улучшение санитарного состояния городского округа Евпатория Республики Крым
	Снижение уровня загрязнения городского округа Евпатория Республики Крым

	4
	Благоустройство детских игровых площадок
	Департамент городского хозяйства администрации
	2024 г.
	2025 г.
	Улучшение социального состояния городского округа Евпатория Республики Крым
	Снижение роста социальной напряженности населения городского округа Евпатория Республики Крым

	5
	Закупка контейнерных баков для сбора
ТКО в рамках реализации Соглашения
	Департамент городского хозяйства администрации
	2024 г
	2026 г
	Улучшение социального состояния городского округа Евпатория Республики Крым
	Снижение роста социальной напряженности населения городского округа Евпатория Республики Крым






Приложение №3
к муниципальной программе "Формирование 
современной городской среды городского 
округа Евпатория Республики Крым" 


Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования

	№   п/п 
	Мероприятия по реализации  муниципальной программы 
	Срок  исполнения мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия программы 
	Источники    финансирования
	Всего   (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Благоустройство дворовых территорий
	2022-2028
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	582 132,97787
	78 947,54787
	48 044,49966
	156 677,28480
	200 835,02092
	90 626,62462
	6 002,00000
	1 000,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	53 888,22918
	53 888,22918
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	12 172,32555
	3 337,32555
	0,00000
	8 835,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	470 128,89666
	6 368,00000
	42 755,86709
	144 232,90751
	192 232,12206
	84 540,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	45 943,52648
	15 353,99314
	5 288,63257
	3 609,37729
	8 602,89886
	6 086,62462
	6 002,00000
	1 000,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.1
	Капитальный ремонт дворовых территорий в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым
	2022-2025
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	470 601,81083
	6 374,37437
	42 800,31282
	144 377,28480
	192 425,21422
	84 624,62462
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	470 128,89666
	6 368,00000
	42 755,86709
	144 232,90751
	192 232,12206
	84 540,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	472,91417
	6,37437
	44,44573
	144,37729
	193,09216
	84,62462
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Благоустройство территорий за счёт средств, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 
	2022
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	54 432,55473
	54 432,55473
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	53 888,22918
	53 888,22918
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	544,32555
	544,32555
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Строительный контроль и технический надзор по благоустройству дворовых территорий 
	2022
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	1 017,38163
	1 017,38163
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	1 017,38163
	1 017,38163
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Проектно - изыскательские работы, разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий, проведение экспертиз проектно-сметной документации
	2022
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	4 653,00000
	4 653,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	2 793,00000
	2 793,00000
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	1 860,00000
	1 860,00000
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Благоустройство придомовых территорий и ремонт детских игровых площадок на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
	2022,2023, 2025
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	9 285,90606
	2 520,40835
	3 640,69101
	0,00000
	3 124,80670
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	9 285,90606
	2 520,40835
	3 640,69101
	 
	3 124,80670
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Поставка сборно-разборных металлических защитных конструкций для контейнерных площадок
	2022
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	8 467,96600
	8 467,96600
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	8 467,96600
	8 467,96600
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Ремонт (текущий ремонт) контейнерных площадок
	2022-2027
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	20 419,35862
	1 336,86279
	1 603,49583
	3 000,00000
	4 475,00000
	5 002,00000
	5 002,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	20 419,35862
	1 336,86279
	1 603,49583
	3 000,00000
	4 475,00000
	5 002,00000
	5 002,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Услуги по приобретению,установке,содержанию и ремонту автоматического дорожного блокиратора «Боллард»
	 2022, 2025-2028
	ДГХА г. Евпатории РК, МБУ "Порядок"
	Всего, в т.ч.
	3 955,00000
	145,00000
	0,00000
	0,00000
	810,00000
	1 000,00000
	1 000,00000
	1 000,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	3 955,00000
	145,00000
	0,00000
	0,00000
	810,00000
	1 000,00000
	1 000,00000
	1 000,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Благоустройство и установка многофункциональных площадок
	2024
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	9 300,00000
	0,00000
	0,00000
	9 300,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	8 835,00000
	 
	 
	8 835,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	465,00000
	 
	 
	465,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Благоустройство общественных территорий
	2022-2028
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	896 128,43653
	328 648,64259
	129 726,30538
	82 247,24373
	84 807,27047
	246 702,97436
	18 996,00000
	5 000,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	578 570,96771
	214 464,23911
	105 124,20000
	54 211,17240
	53 064,85620
	151 706,50000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	75 476,35979
	2 166,30546
	955,67455
	492,82884
	482,40058
	71 379,15036
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	103 785,89015
	70 000,00000
	2 685,31200
	22 306,55000
	8 794,02815
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	138 295,21888
	42 018,09802
	20 961,11883
	5 236,69249
	22 465,98554
	23 617,32400
	18 996,00000
	5 000,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.1
	Капитальный ремонт общественных территорий
	2022-2026
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	754 378,05417
	301 704,48481
	116 536,15788
	54 829,57948
	53 600,85764
	227 706,97436
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	578 570,96771
	214 464,23911
	105 124,20000
	54 211,17240
	53 064,85620
	151 706,50000
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	75 476,35979
	2 166,30546
	955,67455
	492,82884
	482,40058
	71 379,15036
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	70 000,00000
	70 000,00000
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	30 330,72667
	15 073,94024
	10 456,28333
	125,57824
	53,60086
	4 621,32400
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Строительный контроль и технический надзор по благоустройству общественных территорий 
	2022
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	7 446,52778
	7 446,52778
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	7 446,52778
	7 446,52778
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Проектно - изыскательские работы, разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству общественных пространств, проведение экспертиз проектно-сметной документации
	2022-2025
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	5 993,00000
	600,00000
	993,00000
	2 200,00000
	2 200,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	5 993,00000
	600,00000
	993,00000
	2 200,00000
	2 200,00000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Установка систем видеонаблюдения  общественных территорий
	2024,2026, 2027
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	10 188,78537
	0,00000
	0,00000
	188,78537
	0,00000
	5 000,00000
	5 000,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	10 188,78537
	 
	0,00000
	188,78537
	 
	5 000,00000
	5 000,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Благоустройство общественных территорий (в части установки остановочных павильонов)
	2024,2025
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	12 107,50001
	0,00000
	0,00000
	2 700,00000
	9 407,50001
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	12 107,50001
	 
	0,00000
	2 700,00000
	9 407,50001
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Благоустройство общественных территорий 
	2022-2028
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	83 214,39886
	18 897,63000
	9 508,63229
	15 000,00000
	14 808,13657
	10 000,00000
	10 000,00000
	5 000,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	23 779,02815
	 
	0,00000
	14 985,00000
	8 794,02815
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	59 435,37071
	18 897,63000
	9 508,63229
	15,00000
	6 014,10842
	10 000,00000
	10 000,00000
	5 000,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Благоустройство общественных территорий(в части обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО)
	2023-2025
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	10 669,37300
	0,00000
	2 688,51521
	6 307,85786
	1 672,99993
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	8 986,86200
	 
	2 685,31200
	6 301,55000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	1 682,51100
	 
	3,20321
	6,30786
	1 672,99993
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Благоустройство общественных территорий (в части закупки контейнеров для сбора ТКО)
	2024-2027
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	12 130,79734
	0,00000
	0,00000
	1 021,02102
	3 117,77632
	3 996,00000
	3 996,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	1 020,00000
	 
	 
	1 020,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	11 110,79734
	 
	 
	1,02102
	3 117,77632
	3 996,00000
	3 996,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2022-2028
	ИТОГО по Программе:
	Всего, в т.ч.
	1 478 261,41440
	407 596,19046
	177 770,80504
	238 924,52853
	285 642,29139
	337 329,59898
	24 998,00000
	6 000,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	632 459,19689
	268 352,46829
	105 124,20000
	54 211,17240
	53 064,85620
	151 706,50000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	87 648,68534
	5 503,63101
	955,67455
	9 327,82884
	482,40058
	71 379,15036
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	573 914,78681
	76 368,00000
	45 441,17909
	166 539,45751
	201 026,15021
	84 540,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	184 238,74536
	57 372,09116
	26 249,75140
	8 846,06978
	31 068,88440
	29 703,94862
	24 998,00000
	6 000,00000

	
	
	
	
	 внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000






Приложение №4
к муниципальной программе "Формирование 
современной городской среды городского 
округа Евпатория Республики Крым" 


Предварительный перечень
дворовых территорий, на которых запланированы работы по благоустройству в рамках 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
городского округа Евпатория Республики Крым"

	№ п/п
	Адресный перечень
	Площадь дворовой территории
	Перечень мероприятий
	Наименование объекта
	Срок реализации
	Планируемый объем финансирования, руб. 
	Источники финансирования

	1
	ул. Интернациональная, 132-138 
	7 367,8 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: 
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 132-138
	2018
	9 634 968
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	9 564 710
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	70 258
	муниципальный бюджет

	
	
	
	
	Услуги по строительному контролю и техническому надзору по объекту: "Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: 
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 132-138»



	2018
	

130 000
	
федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	2019
	100 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	95 000
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	5 000
	бюджет Республики Крым

	2
	ул. Чапаева, 55
	4 315,5 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: 
г. Евпатория, ул. Чапаева, 55
	2018
	
3 007 410
	
федеральный бюджет

	
	
	
	
	Услуги по строительному контролю и техническому надзору по объекту: "Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: 
г. Евпатория, ул. Чапаева, 55»
	2018
	64 360
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	2019
	64 360,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	61 142
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	3 218
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	
	
	1
	муниципальный бюджет

	3
	ул. Чапаева, 43,47
	4 549,9 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: 
г. Евпатория, ул. Чапаева, 43, 47
	2018
	

6 556 250
	

федеральный бюджет

	
	
	
	
	Услуги по строительному контролю и техническому надзору по объекту: "Капитальный ремонт дворовой территории по адресу:  
г. Евпатория, ул. Чапаева, 43, 47»
	2018
	100 000
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	2019
	100 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	95 000
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	5 000
	бюджет Республики Крым

	4
	ул. 9 Мая, 41а, 41б
	5 926,1 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, 
ул. 9 Мая, 41А, 41Б

	2018
	

3 758 280
	

федеральный бюджет

	5
	
ул. Интернациональная, 140, 144
	10 070,1 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: 
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 140, 144
	2018
	11 375 200,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	9 875 200
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	1 500 000
	бюджет Республики Крым

	6
	

ул. Чапаева, 69
	2 300 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн
	Капитальный ремонт дворовых территорий ул. Чапаева, 69, в 
г. Евпатория, Республики Крым
	2018
	4 949 617,88
	муниципальный бюджет

	
	
	
	
	
	2019
	4 007 015,10
	муниципальный бюджет

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт дворовых территорий ул. Чапаева, 69, в г. Евпатория, Республики Крым»
	2018
	103 172,12
	муниципальный бюджет

	
	
	
	
	
	2019
	70 758,33
	муниципальный бюджет

	7
	ул. 60 лет Октября, 23, 28
	3 800 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Текущий ремонт дворовой территории по адресу ул. 60 лет Октября, 23, 28
	2019
	3 551 985,23
	муниципальный бюджет


	8
	ул. Зеленая, №1А, №7, №11 – ул. Гайдара, №60, 
пгт. Заозерное
	7 640 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Зеленая, №1А, №7, №11 – ул. Гайдара, №60 

	2020
	


18 000 000
	бюджеты субъектов РФ

	
	
	
	
	Разработать дизайн-проект и сметную документацию по объекту: "Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Зеленая, №1А, №7, №11 – ул. Гайдара, №60»
	2020
	



250 000
	муниципальный бюджет

	9
	ул. Некрасова, 45
	3 700 м2
	Установка детской игровой площадки
	Текущий ремонт дворовой территории по адресу ул. Некрасова, 45
	2019
	406 292,75
	муниципальный бюджет


	10
	пр. Победы, 63
	3 870 м2
	Ремонт внутридворовых проездов
	Текущий ремонт дворовой территории по адресу пр. Победы, 63
	2019
	98 942,40
	муниципальный бюджет


	11
	ул. Крупской, 36
	290 м2
	Ремонт внутридворовых проездов
	Текущий ремонт внутридворовой территории по адресу ул. Крупской, 36
	2020
	258 493,70
	муниципальный бюджет


	12
	пр. Ленина, 44-50;
ул. 60 лет ВЛКСМ,2;
пр. Ленина, 20;
пр. Ленина, 67;
ул. 9 Мая, 100;
ул. Луговая, 11;
пер. Сквозной;
сквер Ашик Омера.
	20 000 м2
	Ремонт детских игровых площадок
	Текущий ремонт детских игровых площадок на дворовых территориях в г. Евпатория Республики Крым по адресам:
- пр. Ленина, 44-50;
- ул. 60 лет ВЛКСМ,2;
- пр. Ленина, 20;
- пр. Ленина, 67;
- ул. 9 Мая, 100;
- ул. Луговая, 11;
- пер. Сквозной;
- сквер Ашик Омера.
	2018
	4 853 071,96
	муниципальный бюджет


	13
	ул. Луговая, 9; 
 ул. Мичурина, 18, 20-33;
ул. Тимирязева, 30, между домами ул. Чапаева, 29 А, 31.
	10 000 м2
	Ремонт детских игровых площадок
	Текущий ремонт детских игровых площадок в г. Евпатория Республики Крым по адресам: 
- ул. Луговая, 9; 
- ул. Мичурина, 18, 20-33;
- ул. Тимирязева, 30, между домами ул. Чапаева, 29 А, 31.
	2018
	948 336
	муниципальный бюджет


	14
	ул. Фрунзе, 25-37
	300 м2
	Ремонт покрытия внутридворового проезда
	Текущий ремонт внутридворовой территории по адресу ул. Фрунзе, 25-37
	2020
	270 000
	муниципальный бюджет


	15
	ул.Перекопская,1
ул.Интернациональная,101
ул.Луговая,9
ул.Луговая,15
ул.Чапаева,45
ул.9Мая,3-ул.Конституции,30
ул.Интернациональная,137
ул.Чапаева,1-ул.Тимирязева,4
ул.60лет ВЛКСМ,22,28-ул.Интернациональная,149
ул.Демышева,100а
ул.Садовая,1
пр.Победы,20
ул.Советская,2
пр.Победы,8,10
пгт. Мирный ул.Сырникова,18,19,20,21
ул.Фрунзе,51,59
ул. Фрунзе 31,37
	11 781 м2
	Ремонт покрытия внутридворовых проездов
	Текущий ремонт внутридворовых проездов по адресам: ул.Перекопская,1
ул.Интернациональная,101
ул.Луговая,9
ул.Луговая,15
ул.Чапаева,45
ул.9Мая,3-ул.Конституции,30
ул.Интернациональная,137
ул.Чапаева,1-ул.Тимирязева,4
ул.60лет ВЛКСМ,22,28-ул.Интернациональная,149
ул.Демышева,100а
ул.Садовая,1
пр.Победы,20
ул.Советская,2
пр.Победы,8,10
пгт. Мирный ул.Сырникова,18,19,20,21
ул.Фрунзе,51,59
ул. Фрунзе 31,37
	2020
	9 034 673,57
	муниципальный бюджет

	16
	ул. 13 Ноября, 81
ул. 60 лет Октября, 28
ул. Луговая, 9
ул. Некрасова, 45
	12 338,91 м2
	Устройство внутридворового освещения 
	ул. 13 Ноября, 81
ул. 60 лет Октября, 28
ул. Луговая, 9
ул. Некрасова, 45
	2020
	
1 119 876,00
	
Бюджет МО

	17
	г. Евпатория, ул. Интернациональная, 101, 103, 105
	1 620 м2
	1. Замена покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	"Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 101, 103, 105»
	2021
	
6 900 900,00
	
Бюджеты субъектов РФ

	18
	проезд Советский, 4; пр-т. Ленина, 15; ул. Школьная, 5, пгт Мирный; ул. Сырникова, 8, пгт Мирный; пр. Победы, 57; ул. Парковая, 2,4,6 - ул. Героев Десантников, 6,8,10, пгт. Новоозерное; ул. Фрунзе, 45.
	8 569 м2
	Ремонт покрытия внутридворовых проездов
	Ремонт внутридворовых проездов по адресам: проезд Советский, 4; пр-т. Ленина, 15; ул. Школьная, 5, пгт Мирный; ул. Сырникова, 8, пгт Мирный; пр. Победы, 57; ул. Парковая, 2,4,6 - ул. Героев Десантников, 6,8,10, пгт. Новоозерное; ул. Фрунзе, 45.
	2021
	



6 000 000,00
	



Бюджет МО


	19
	
г. Евпатория, 
пгт. Заозерное, 
ул. Зеленая, 3,5,5А, ул. Садовая, 1
	7 300 м2
	ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым по адресам: ул. Зеленая, 3,5,5А, 
ул. Садовая, 1, пгт. Заозерное, 
г. Евпатория
	2021
	


12 790 700,00
	


Бюджет МО

	20
	г. Евпатория, 
ул. Советская 4,6,8,10;
 г. Евпатория, ул. имени 60-летия Октября 16,16а,18,20а;г. Евпатория, ул.13 Ноября 79,81,83;г. Евпатория, ул. Некрасова 104,108,110,112, ул. имени 60-летия ВЛКСМ, 6;г. Евпатория, ул.9 Мая 88,86,84, пр-т. Победы 62;г. Евпатория, пр. Советский 3,5 ул. Демышева 156;г. Евпатория, ул. Перекопская 15а; г. Евпатория, ул. Луговая 9;г. Евпатория, пр-т. Победы 52,54,56,64;г. Евпатория, ул. Чапаева 81,83,85.87,89;г. Евпатория, пр-т. Победы 58,68;г. Евпатория, ул.9 мая 100,102, пр-т. Победы 81,83,85;г. Евпатория, пр-т. Победы 55,55а,57;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 8,10 ул. Парковая 2,4;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 11,13,15;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 31,32;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 6, пр-т. Мира 1,2;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 28,28а,30;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 24;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 25;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 17,19;г. Евпатория, ул.9 Мая 108,108А,108Б,108В,112,122,124; г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 9;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 5;г. Евпатория, пр-т. Победы 46,60,70; г. Евпатория, ул. имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14;г. Евпатория, пр-т. Победы 33
	374 400,0 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов

















	Капитальный ремонт дворовых территорий, расположенных по адресам:
г. Евпатория, ул. Советская 4,6,8,10; г. Евпатория, ул. имени 60-летия Октября 16,16а,18,20а;г. Евпатория, ул.13 Ноября 79,81,83;г. Евпатория, ул. Некрасова 104,108,110,112, ул. имени 60-летия ВЛКСМ, 6;г. Евпатория, ул.9 Мая 88,86,84, пр-т. Победы 62;г. Евпатория, пр. Советский 3,5 ул. Демышева 156;г. Евпатория, ул. Перекопская 15а; г. Евпатория, ул. Луговая 9;г. Евпатория, пр-т. Победы 52,54,56,64;г. Евпатория, ул. Чапаева 81,83,85.87,89;г. Евпатория, пр-т. Победы 58,68;г. Евпатория, ул.9 мая 100,102, пр-т. Победы 81,83,85;г. Евпатория, пр-т. Победы 55,55а,57;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 8,10 ул. Парковая 2,4;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 11,13,15;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 31,32;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 6, пр-т. Мира 1,2;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 28,28а,30;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 24;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 25;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 17,19;г. Евпатория, ул.9 Мая 108,108А,108Б,108В,112,122,124; г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 9;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 5;г. Евпатория, пр-т. Победы 46,60,70; г. Евпатория, ул. имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14;г. Евпатория, пр-т. Победы 33 
	2022
	






0,0
	






-


	21
	


г. Евпатория, 
ул. Демышева 132
	2 844,89 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов


	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева, 132
	2022
	6 368 000.00

6 374, 37

16 066 323,9

162 286,1
	Бюджеты субъектов РФ
Бюджет МО
Федеральный бюджет 
Бюджет Республики Крым 

	22
	г. Евпатория, 
ул. Сытникова 10
	4 500 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Сытникова 10



	2022
	10 689 228,00



107 972,00
	
Федеральный бюджет

Бюджет Республики Крым

	23
	г. Евпатория, 
ул. Фрунзе 23
	4 200 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Фрунзе 23



	2022
	10 755 756,00




108 644,00
	Федеральный бюджет



Бюджет Республики Крым

	24
	г. Евпатория, 
пр-т. Победы 47
	3 800 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пр-т. Победы 47



	2022
	5 965 472,70




60 257,30
	Федеральный бюджет



Бюджет Республики Крым

	25
	г. Евпатория, 
ул. Демышева 115
	3 800 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева 115



	2022
	12 631 469,40



127 590,60

	Федеральный бюджет


Бюджет Республики Крым

	26
	г. Евпатория, 
пгт. Новоозерное,
 ул. Морская, 5
	2 700 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская, 5

	2022
	8 939 561,00


90298,59
	Федеральный бюджет

Бюджет Республики Крым

	27
	


г. Евпатория,
 ул. Демышева 132
	2 844,89 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов


	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева, 132
	2022
	410 224,09



410,63




	Бюджеты субъектов РФ


Бюджет МО



	28
	


г. Евпатория,
 пгт Новоозерное, 
ул. Г. Десантников 25
	10 900 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
Ремонт покрытия внутридворовых проездов

	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Г. Десантников 25
	2023
	
11 178 376,00 




11 178,38

	Бюджет субъектов РФ 


Бюджет МО


	29
	

  г. Евпатория, ул.Перекопская 15а
	6 500 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Перекопская 15а
	2023
	
8 139 335,00 

8 139,33
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	30
	

г. Евпатория, 
ул.имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14
	7 700 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14
	2023
	
10 929 992,00 

10 929,99
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	31
	

г. Евпатория, 
пгт. Мирный, 
ул. Сырникова 31, 32
	7 800 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт Мирный, ул. Сырникова 31, 32
	2023
	
12 097 940,00 

12 097,94
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	32
	

г.Евпатория, 
ул.Советская, 4,6,8,10
	12 700  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.Советская, 4,6,8,10
	2024
	
14 424 312,85


14 438,75

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	33
	

г.Евпатория, 
ул. имени 60-летия Октября 16,16а,18,20а
	16 600  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул. имени 60-летия Октября, 16,16а,18,20а
	2024
	
14 669 273,44


14 683,96

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	34
	

г.Евпатория, 
ул.13 Ноября 79,81,83
	7 900  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.13 Ноября, 79,81,83
	2024
	
11 988 687,31


12 000,69

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	35
	

г.Евпатория, 
пр-т Победы, 55,55а,57
	13 600  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пр-т Победы, 55,55а,57
	2024
	
16 108 354,52


16 124,48

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	36
	

г.Евпатория, 
ул.9 Мая 88,86,84, 
пр-т. Победы, 62
	15 200  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.9 Мая, 88,86,84, пр-т Победы, 62
	2024
	
15 916 584,08


15 932,52

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	37
	

г.Евпатория, 
пгт. Новоозерное, 
ул. Г. Десантников, 11,13,15
	9 100  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников, 11,13,15
	2024
	
13 995 923,07


14 009,93

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	38
	


г.Евпатория, 
ул. Луговая, 9
	6 500  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул. Луговая, 9
	2024
	
11 053 958,18


11 065,02

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	39
	

г.Евпатория, 
пгт. Мирный, 
ул. Сырникова, 22, 24
	7 000  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 22, 24
	2024
	
12 071 845,27


12 083,93

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	40
	

г.Евпатория, 
ул.9 Мая, 108,108А,108Б,108В,112,122,
124
	20 300  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.9 Мая, 108,108А,108Б,108В,112,122,124
	2024
	
17 074 177,33


17 091,27

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	41
	

г.Евпатория, 
пр-т. Победы 46,60,70
	17 700  м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пр-т Победы, 46,60,70
	2024
	
16 929 791,46


16 946,74

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	42
	г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 28, 28а, 30
	8 600 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 28, 28а, 30
	2025
	13 000 000,00


13 013,01
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	43
	г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 6, пр-т. Мира, 1, 2
	17 900 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 6, пр-т. Мира, 1, 2
	2025
	13 000 000,00


13 013,01

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	44
	г. Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул. Г.Десантников, 8, 10, ул. Парковая, 2, 4
	24 600 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул. Г.Десантников, 8, 10, ул. Парковая, 2, 4
	2025
	11 551 166,26


11 562,73

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	45
	г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская, 9а
	5 100 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская, 9а
	2025
	15 186 450,00


15 201,65

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	46
	г. Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул. Г. Десантников, 17,19
	9 100 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенный по адресу: г. Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул. Г. Десантников, 17,19
	2025
	15 124 140,00


15 139,28
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	47
	МКД №22а по ул. 60 лет Октября города Евпатории Республики Крым  
	2 700 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории МКД №22а по ул. 60 лет Октября города Евпатории Республики Крым  
	2025
	8 467 720,00


8 476,20

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	48
	МКД № 9 по ул. 60 лет Октября, города Евпатории Республики Крым  
	3 300 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории МКД № 9 по ул. 60 лет Октября, города Евпатории Республики Крым  
	2025
	5 997 890,00



6 003,89

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	49
	МКД №22 по ул. 60 лет Октября города Евпатории Республики Крым  
	5 000 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории МКД №22 по ул. 60 лет Октября города Евпатории Республики Крым  
	2025
	7 995 690,00

8 003,69
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	50
	г. Евпатория, ул. Некрасова, 104, 108, 110, 112, ул. им. 60-летия ВЛКСМ, 6
	3 000 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 104, 108, 110, 112 ул. им. 60-летия ВЛКСМ, 6
	2025
	14 000 000,00 


14 014,01

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	51
	г. Евпатория, пр.Советский, 3, 5, ул. Дёмышева, 156
	23 200 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пр.Советский, 3, 5, ул. Дёмышева, 156
	2025
	14 000 000,00 


14 014,01

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	52
	г. Евпатория, пр-т Победы, 33
	11 800 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пр-т Победы, 33
	2025
	14 663 890,00


14 678,57


	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	53
	г. Евпатория, пр-т Победы, 52, 54, 56, 64
	9 900 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, город Евпатория, пр-т Победы, 52, 54, 56, 64
	2026
	26 599 938,43


26 626,56
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	54
	г. Евпатория, проезд Советский 4, ул.Советская,5а
	8 300 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, город Евпатория, проезд Советский 4, ул.Советская,5а
	2026
	11 268 876,78 


11 280,16

	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	55
	г. Евпатория, пр-кт Победы, 8,10
	3 500 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, город Евпатория, пр-кт Победы, 8,10
	2026
	9 943 666,38


9 953,62
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	56
	г. Евпатория, ул. Интернациональная, 111
	2 700 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, город Евпатория, ул. Интернациональная, 111
	2026
	6 867 135,99


6 874,01
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	57
	г. Евпатория, ул. Интернациональная, 113
	2 300 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, город Евпатория, ул. Интернациональная, 113
	2026
	4 203 752,04


4 207,96
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	58
	г. Евпатория, ул. Конституции, 62
	2 000 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, город Евпатория, ул. Конституции, 62
	2026
	4 309 536,15


4 313,85
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО


	59
	г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Зеленая, 1,8,9,18
	9 900 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, город Евпатория, пгт Заозерное, ул. Зеленая, 1,8,9,18
	2026
	15 133 913,63


15 149,06
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО

	60
	г. Евпатория, ул.9 Мая, 82
	3 300 м2
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов
	Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, город Евпатория, ул.9 Мая, 82
	2026
	6 213 180,60


6 219,40
	Бюджет субъектов РФ

Бюджет МО










Приложение № 5
к муниципальной программе "Формирование современной 
городской среды городского округа Евпатория Республики Крым" 


Перечень
общественных территорий, на которых запланированы работы по благоустройству в рамках 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
городского округа Евпатория Республики Крым» 


	№ п/п
	Адресный перечень
	Площадь общественной территории
	Перечень мероприятий
	Наименование объекта
	Срок реализации
	Планируемый объем финансирования, руб. 
	Источники финансирования

	1
	Парк культуры и отдыха  им. Фрунзе, 
ул. Шевченко, г. Евпатория
	6000 м2
	1. Ремонт детской игровой площадки
	Текущий ремонт детской игровой площадки в ПКиО им. Фрунзе, 
ул. Шевченко, г. Евпатория
	2018
	666 065
	муниципальный бюджет

	2
	сквер Памяти жертв депортации
	5000 м2
	1. Устройство освещения
	Устройство освещения сквера Памяти жертв депортации
	2019
	1 405 815
	муниципальный бюджет

	3
	Капитальный ремонт аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория Республики Крым
	6300 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Озеленение;
5. Устройство парковочных карманов.
	Капитальный ремонт аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория Республики Крым
	2018
	26 140 330
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	23 943 790
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	1 500 000
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	
	
	696 540
	муниципальный бюджет

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт аллеи, расположенной   между 
ул. Полтавская и ул. Чапаева, 
г. Евпатория, Республики Крым»
	2018
	100 000
	муниципальный бюджет

	
	
	
	
	
	2019
	100 000
	муниципальный бюджет

	4
	Капитальный ремонт Сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина
	9147 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Озеленение.
5. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт Сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина
	2019
	26 858 194,65
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	26 589 612,70
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	268 581,95
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина"
	2019
	295 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	292 050
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	2 950
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина"
	2019
	2 620 695,18
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	2 594 488,23
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	26 206,95
	бюджет Республики Крым

	5
	Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенного по ул. Кирова в г. Евпатория
	 4100 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Озеленение.
5. Установка систем видеонаблюдения.
	Проектно - изыскательские  работы для проведения  капитального ремонта сквера им. Кирова
	2018
	501 999,24
	муниципальный бюджет


	
	
	
	
	Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория
	2019
	21 948 191,10
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	21 728 709,19
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	219 481,91
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория"
	2019
	285 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	282 150
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	2 850
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория"
	2019
	292 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	289 080
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	2 920
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория" (озеленение)
	2019
	297 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	294 030
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	2 970
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория"
	2019
	295 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	292 050
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	2 950
	бюджет Республики Крым

	6
	Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г. Евпатория, пгт. Заозёрное, 
ул. Гайдара и ул. Октябрьская
	6023 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская
	2019
	20 282 098,31
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	20 079 277,33
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	202 820,98
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская"
	2019
	112 004,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	110 883,96
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	1 120,04
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская"
	2019
	180 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	178 200
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	1 800
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская"
	2019
	295 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	292 050
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	2 950
	бюджет Республики Крым

	7
	Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г. Евпатория 
	5500 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория
	2019
	9 577 482,76
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	9 481 707,93
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	95 774,83
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория"
	2019
	90 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	89 100
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	900
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория"
	2019
	1 127 334,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	1 116 060,66
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	11 273,34
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория"
	2019
	295 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	292 050
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	2 950
	бюджет Республики Крым

	8
	Капитальный ремонт "Детского Мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория
	7500 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Разработка дизайн-проекта и сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт "Детского мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория"
	2020
	250 000
	муниципальный бюджет


	
	
	
	
	Капитальный ремонт "Детского Мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория
	
	57 668 480,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	34 501 727,70
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	348 502,30
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	
	
	22 818 250
	бюджеты субъектов РФ

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля: "Капитальный ремонт "Детского Мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория"
	
	600 000
	муниципальный бюджет


	
	
	
	
	Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт "Детского Мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория"
	
	590 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	584 100
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	5 900
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт "Детского Мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория" (озеленение) 
	
	590 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	584 100
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	5 900
	бюджет Республики Крым

	9
	Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139  в г.Евпатория
	1160 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139  в г.Евпатория
	2020
	14 948 700,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	14 799 213
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	149 487
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139  в г.Евпатория"
	
	313 630
	муниципальный бюджет


	
	
	
	
	Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139  в г.Евпатория"
	
	275 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	272 250
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	2 750
	бюджет Республики Крым

	10
	Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира
	5250 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира
	2020
	22 254 730,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	22 032 182,70
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	222 547,30
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира"
	
	466 000
	муниципальный бюджет


	
	
	
	
	Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира"
	
	590 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	584 100
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	5 900
	бюджет Республики Крым

	11
	Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория
	7784 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория
	


2020
	16 565 060,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	16 399 409,40
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	165 650,60
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория"
	
	347 540
	муниципальный бюджет


	
	
	
	
	Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория"(озеленение)
	
	590 640,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	584 733,60
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	5 906,40
	бюджет Республики Крым

	12
	Капитальный ремонт сквера Театральный, расположенный по ул. Гоголя в г. Евпатория
	10238 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт сквера Театральный, расположенный по ул. Гоголя в г. Евпатория
	2020
	12 920 860,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	12 791 651,40
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	129 208,60
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля: "Капитальный ремонт сквера Театральный, расположенный по ул. Гоголя в г. Евпатория"
	
	271 080
	муниципальный бюджет


	13
	Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория
	3169 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория
	2020
	9 504 370,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	9 409 326,30
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	95 043,70
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория"
	
	199 390
	муниципальный бюджет


	14
	Капитальный ремонт сквера Коммунаров, расположенного по ул. Революции в г. Евпатории
	3080 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория
	2020
	8 959 610,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	8 870 013,90
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	89 596,10
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория"
	
	187 980
	муниципальный бюджет


	
	
	
	
	Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт сквера Коммунаров, расположенного по ул. Революции в г. Евпатории "
	
	360 800,01
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	357 192,01
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	3 608
	бюджет Республики Крым

	15









	Капитальный ремонт сквера им. Пушкина, расположенного по ул. Гоголя в г. Евпатории
	3260 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт сквера им. Пушкина, расположенного по ул. Гоголя в г. Евпатории
	2020
	 


4 089 060,00
	


бюджеты субъектов РФ

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт сквера им. Пушкина, расположенного по ул. Гоголя в г. Евпатории»
	2020
	85 790
	муниципальный бюджет

	16

	"Капитальный ремонт аллеи, расположенной на территории парка им.Фрунзе от ул.Киевская до ул.Шевченко, г.Евпатория»
	13316 м2
	1. Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	"Капитальный ремонт аллеи, расположенной на территории парка им.Фрунзе от ул.Киевская до ул.Шевченко, г.Евпатория»
	2021
	66 317 130,00
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	669 870,00
	бюджет Республики Крым

	17
	"Капитальный ремонт детской площадки, расположенной на территории парка им.Фрунзе, ул.Киевская, г.Евпатория»
	10355 м2
	1. Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	"Капитальный ремонт детской площадки, расположенной на территории парка им.Фрунзе, ул.Киевская, г.Евпатория»
	2021
	29 516 176,8
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	298 143,2
	бюджет Республики Крым

	18
	"Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул.Ивана Франко, г.Евпатория, 1 этап»
	25793 м2
	1. Замена дорожных  покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	"Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул.Ивана Франко, г.Евпатория, 1 этап»
	2021
	43 919 692,74
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	443 633,26
	бюджет Республики Крым

	19
	"Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: 
г.Евпатория в мкр. Исмаил-бей, вдоль ул.Кирюшина, 1 этап»
	15091 м2
	1. Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	"Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: 
г.Евпатория в мкр. Исмаил-бей, вдоль ул.Кирюшина, 1 этап»
	2021
	17 925 257,79
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	181 063,21
	бюджет Республики Крым

	20
	"Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт.Новоозерное, ул.Парковая, 1 этап»
	23168 м2
	1. Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	"Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт.Новоозерное, ул.Парковая, 1 этап»
	2021
	51 656 732,82
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	521 785,18
	бюджет Республики Крым

	21
	Капитальный ремонт набережной Лазурная, 
г. Евпатория, 1 этап
	18150 м2
	1. Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 1 этап
	2021
	37 015 223,2
	бюджеты субъектов РФ

	
	
	
	
	
	
	28 287 559,08
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	285 732,92
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	
	2022
	52 984 776,80
	бюджеты субъектов РФ

	
	
	
	
	
	
	53 037,82
	муниципальный бюджет

	22
	"Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: г.Евпатория в мкр.Исмаил-бей, вдоль ул. Кирюшина, 2-ой участок»
	12 700 м2
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	"Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: г.Евпатория в мкр.Исмаил-бей, вдоль ул. Кирюшина, 2-ой участок»
	2022
	38 047 312,96
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	384 954,51
	бюджет Республики Крым

	23
	"Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул.Парковая, 2-ой участок»
	13 400 м2
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	"Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул.Парковая 2-ой участок»
	
	64 088 990,86
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	647 363,54
	бюджет Республики Крым

	24
	"Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул. Ивана Франко, г. Евпатория, 2-ой участок»
	13 300 м2
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	"Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул. Ивана Франко, г. Евпатория, 2-ой участок»
	
	47 631 399,75
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	481 125,25
	бюджет Республики Крым

	25
	Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 2 участок
	17 900 м2
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 2 участок
	2022
	64 696 535,57
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	653 500,36
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	
	
	70 000 000,00
	бюджеты субъектов РФ

	
	
	
	
	
	
	70 070,07
	муниципальный бюджет

	26
	

Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, III участок
	16 000 м2
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	

Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, III участок
	2023
	105 124 200,00
	
федеральный бюджет


	
	
	
	
	
	
	955 674,55
	
бюджет Республики Крым


	
	
	
	
	
	
	10 106 185,81
	
муниципальный бюджет

	27
	

Капитальный ремонт общественной территории города Евпатории- площадь Фестивальная
	13 402
м2
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	

Капитальный ремонт общественной территории города Евпатории- площадь Фестивальная
	2024
	83 070 180,44
	
федеральный бюджет


	
	
	
	
	
	
	755 183,46
	
бюджет Республики Крым


	
	
	
	
	
	
	83909,27
	
муниципальный бюджет


	28
	
Благоустройство сквера памяти погибшим в результате взрыва жилого дома по ул. Некрасова 67, в г. Евпатории Республики Крым
	3 460 м2
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	

Благоустройство сквера памяти погибшим в результате взрыва жилого дома по ул. Некрасова 67, в г. Евпатории Республики Крым
	2025
	65 000 000,00
	
федеральный бюджет


	
	
	
	
	
	
	590 909,09
	
бюджет Республики Крым


	
	
	
	
	
	
	65 656,57
	
муниципальный бюджет


	29
	Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, улица имени 2-й Гвардейской Армии
	26 200 м2
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, улица имени 2-й Гвардейской Армии
	2026
	44 550 000,00
	
федеральный бюджет


	
	
	
	
	
	
	405 000,00
	
бюджет Республики Крым


	
	
	
	
	
	
	45 000,00
	
муниципальный бюджет


	30
	Проект по благоустройству (капитальному ремонту) территории, расположенной по адресу: Республика Крым, городской округ Евпатория, г. Евпатория, ул. Полупанова, "детский Мойнакский парк"
	48 700 м2 
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	Проект по благоустройству (капитальному ремонту) территории, расположенной по адресу: Республика Крым, городской округ Евпатория, г. Евпатория, ул. Полупанова, "детский Мойнакский парк"
	2026

	107 156 500,36
	
федеральный бюджет


	
	
	
	
	
	
	70 974 150,36
	
бюджет Республики Крым


	
	
	
	
	
	
	4 576 324,00
	
муниципальный бюджет





Приложение № 6
к муниципальной программе "Формирование 
современной городской среды городского 
округа Евпатория Республики Крым"

Перечень объектов, на которых запланированы
работы по установке оборудования для дворовых территорий и детских игровых площадок

	№ п/п
	Наименование объекта
	Срок реализации
	Планируемый объем финансирования, руб. 
	Источники финансирования

	1
	Поставка, монтаж и установка оборудования и элементов для детских площадок:
- ул. Конституции, 29А;
- ул. Фрунзе, 81,83;
- ул. Луговая, 9;
- пр. Победы, 81;
- пр. Победы, 71;
- ул. Некрасова, 59А;
- ул. 9 Мая, 126;
- ул. Токарева, 67;
- пр. победы, 63;
- пр. Ленина, 5;
- пр. Ленина, 44-50;
- пгт. Заозерное, ул. Аллея дружбы, 77.
	



2018
	



3 233 930
	муниципальный бюджет


	2
	Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: г. Евпатория, ул. 9 Мая, 
45 А
	2018
	100 000
	муниципальный бюджет


	
	
	2020
	82 912
	

	3
	Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 64
	2018
	36 000
	муниципальный бюджет

	4
	Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу. Евпатория, пр-т Победы, 46
	2018
	67 479
	муниципальный бюджет

	5
	Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, 32
	2018
	96 424
	муниципальный бюджет

	6
	Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: пгт. Новоозёрное, ул. Парковая, 6
	2018
	99 599
	муниципальный бюджет

	7
	Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: г. Евпатория, 
ул. Казаса,100
	2018
	96 804
	муниципальный бюджет

	8
	Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: 
г. Евпатория, ул. Некрасова, 102
	2018
	96 804
	муниципальный бюджет

	9
	Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу:
г. Евпатория, проезд Советский, 4
	2018
	99 979
	муниципальный бюджет

	10
	Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу:
г. Евпатория, ул. Первомайская, 3
	2018
	99 979
	муниципальный бюджет

	11
	Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу:
г. Евпатория, пр-т Победы, 38
	2018
	99 979
	муниципальный бюджет

	12
	Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: г. Евпатория, пр-т Ленина, 20
	2018
	99 979
	муниципальный бюджет

	13
	Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: 
г. Евпатория, ул. 9 Мая, 39Б
	2018
	99 979
	муниципальный бюджет

	14
	Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: 
г. Евпатория, ул. 9 Мая, 43
	2018
	99 979
	муниципальный бюджет

	15
	Поставка и установка оборудования на дворовых территориях:
- ул. 60 лет октября, 26;
- ул. 9 Мая, 94.
	2019
	3 020 459,81
	муниципальный бюджет

	16
	Поставка и установка оборудования на дворовых территориях:
- ул. 60 лет Октября, 22;
- ул. Интернациональная, 130;
- ул. Некрасова, 51,53;
- ул. Некрасова, 86;
- пр. Победы, 10А;
- пр. Победы, 60,70;
- пр. Победы, 10Б;
- пр. Победы, 43,47;
- мкр. Исмаил-бей, ул. Ашик Умера в районе дома 49;
- пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников, 11,13;
-  пгт. Мирный, ул. Сырникова, 18,19,20,21;
- ул. Крупской, 60;
- ул. Токарева, 67;
- ул. Интернациональная, 99;
- пгт. Мирный, Школьная, 14.
	2019
	7 244 248,74
	муниципальный бюджет


	17
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Луговая, 15
	2019
	80 725
	муниципальный бюджет

	18
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Советская, 10
	2019
	80 725
	муниципальный бюджет

	19
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Интернациональная, 121
	2019
	77 625
	муниципальный бюджет

	20
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Крупская, 60
	2019
	84 375
	муниципальный бюджет

	21
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Некрасова, 102
	2019
	77 355
	муниципальный бюджет

	22
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Некрасова, 104
	2019
	84 375
	муниципальный бюджет

	23
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Фрунзе, 30
	2019
	84 375
	муниципальный бюджет

	24
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Фрунзе, 40
	2019
	84 375
	муниципальный бюджет

	25
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12,14
	2019
	81 945 
	муниципальный бюджет

	26
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. 9 Мая, 98
	2019
	79 785
	муниципальный бюджет

	27
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, пгт. Мирный, пр. Мира, 4
	2019
	85 590
	муниципальный бюджет

	28
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Чапаева, 81-89
	2019
	1 464 362
	муниципальный бюджет

	29
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Паркова, 6
	2019
	85 590
	муниципальный бюджет

	30
	Поставка и установка оборудования на дворовых территориях, мкр. Спутник-1, ул. Салтаба в районе дома 35
	2019
	1 200 000
	муниципальный бюджет

	31
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: ул. Полупанова, 54А
	2020
	139 764
	муниципальный бюджет

	32
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: ул. Морская, 1,11, пгт. Новоозерное
	2020
	139 764
	муниципальный бюджет

	33
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: пр. Победы, 81, 83
	2020
	137 801
	муниципальный бюджет

	34
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: ул. Луговая, 11
	2020
	137 801
	муниципальный бюджет

	35
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: пр. Победы, 48
	2020
	137 801
	муниципальный бюджет

	36
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: ул. 9  Мая, 69, 69А
	2020
	137 801
	муниципальный бюджет

	37
	Поставка и установка оборудования на дворовых территориях муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, мкр. Спутник-2
	2020
	1 951 368,42
в т.ч.
	

	
	
	
	1 853 8000
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	97 568,42
	муниципальный бюджет

	38
	Поставка (поставка и установка) оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Чапаева, 1,3,5
	2020
	549 987
	муниципальный бюджет

	39
	Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Чапаева, 81-89
	2020
	1 500 000
	муниципальный бюджет

	40
	Поставка и установка оборудования на дворовых территориях муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым:
- ул. Демышева, 156 – пр. Советский, 1,3;
- пр. Ленина, 52,54,56;
- ул. Интернациональная, 137;
- ул. Конституции,11 – ул. 9 Мая, 37;
- ул. Тимирязева, 27А;
- ул. Линейная, 6;
- пр. 9 Мая, 3 – ул. Конституции,30;
- пр. Победы, 16,18;
- ул. Фрунзе,73;
- ул. Фрунзе,43;
- ул. Демышева, 125А;
- ул. Казаса, 100;
- ул. 60 лет ВЛКСМ, 24;
- ул. Интернациональная, 99 – ул. Токарева, 67;
- ул. Интернациональная, 146 – ул. 60 лет ВЛКСМ, 26 А;
- ул. 9 Мая, 98;
- ул. 9 Мая, 100, 102;
- пр. Победы, 60,70;
- ул. Некрасова, Сквер Маршала Соколова;
- мкр. Исмаил-бей, ул. Чокрак, в районе дома № 2;
- мкр. Спутник-1, ул. Салтаба в районе дома № 35;
- пгт. Мирный, пр. Мира,3;
- пгт. Мирный, ул. Сырникова, 28А;
- пгт. Мирный, ул. Сырникова, 8;
- пгт. Новоозерное, ул. А. Кантура, 1;
- пгт. Заозерное, Октябрьская, в районе домов № 7,9.
	2020
	12 684 983
	муниципальный бюджет

	41
	Поставка и установка оборудования на дворовых территориях муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, пр. Победы, 23, 23А
	2021
	1 951 368,42
в т.ч.
	

	
	
	
	1 853 8000
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	97 568,42
	муниципальный бюджет

	42
	Поставка и установка оборудования на дворовых территориях муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, р-н Слободка
	2022
	1 951 368,42
в т.ч.
	

	
	
	
	1 853 8000
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	97 568,42
	муниципальный бюджет

	43
	Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: 
г. Евпатория, ул. имени  60 летия  ВЛКСМ 12,14
пгт. Мирный, ул Сырникова 31-32
пгт. Новоозерное, ул. Героев Десантников, 25
г. Евпатория, набережная Лазурная 
	2024
	15 000 000,00
	

	
	
	
	14 985 000,00
	бюджет субъектов РФ

	
	
	
	15 000,00
	муниципальный бюджет

	44
	Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: 
г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Садовая 
г.Евпатория, пгт. Новоозерное, Приморский парк 
г.Евпатория ,пгт. Мирный, пр-т Мира
	2025
	10 510 510,51
в т.ч.
	

	
	
	
	10 500 000,00
	бюджет субъектов РФ

	
	
	
	10 510,51
	муниципальный бюджет
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[bookmark: _Hlk150502821]Адресный перечень на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2024 год

	№ п/п
	Адрес месторасположения контейнерной площадки
	Необходимое количество объектов

	2024 год

	1
	ул. Токарева, 4
	1

	2
	ул. Кирова, 7А
	1

	3
	ул. Кирова / ул. Фрунзе
	1

	4
	ул. Аллея Дружбы, 105
	1

	5
	ул. Садовая (Грифон)
	1

	6
	ул. Школьная, 14А
	1

	7
	ул. Горького, 5 М
	1

	8
	ул. Известковый завод
	1

	9
	ул. 5-й Авиагородок
	1

	10
	ул. Санаторская, 29
	1

	11
	ул. Симферопольская
	1

	12
	набережная Терешковой
	1

	13
	ул. Загородная, 38
	1

	14
	ул. Загородная, 1
	1

	15
	ул. Лиманная, 71А/7 
	1

	16
	ул. Гоголя, 48
	1

	17
	ул. Матвеева, 16
	1

	18
	ул. Приморская, 8
	1

	19
	ул. 2 Поперечная, 8/51
	1

	20
	ул. Гагарина, 12
	1

	21
	пер. Сквозной, 3
	1

	22
	ул. Дм. Ульянова, 60
	1

	23
	ул. Тимирязева, 4
	1

	24
	ул. 61 км (пост)
	1

	25
	ул. М.Тореза / В.Коробкова
	1

	26
	ул. Фрунзе, 33
	1

	27
	ул. Демышева, 10
	1

	28
	ул. Дм. Ульянова, 11
	1

	29
	ул. Перекопская, 1
	1

	30
	ул. Садовая, 55
	1

	31
	ул. 60 лет Октября, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А
	1

	32
	ул. Крупской, 52
	1
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Перечень объектов, на которых запланированы
работы по благоустройству и установке многофункциональных площадок

	№ п/п
	Наименование объекта
	Срок реализации
	Планируемый объем финансирования, руб. 
	Источники финансирования

	1
	Поставка, монтаж и установка оборудования и элементов для многофункциональных площадок:
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 149;
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 14
г. Евпатория, пгт. Заозерное, Аллея Дружбы 105(напротив)
	2024
	9 300 000,00
в т.ч.
	

	
	
	
	8 835 000,00
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	465 000,00

	муниципальный бюджет
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