УТВЕРЖДЕНА

 Постановлением администрации

 города Евпатории Республики Крым

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г.СЕВАСТОПОЛЯ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г.СЕВАСТОПОЛЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа по реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики КрымДепартамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»,Муниципальное казённое учреждение «Управление территориального планирования и градостроительной деятельности» |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | \_ |
| Цели программы | Устранение диспропорций в развитии муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в том числе обеспечение социальной и иной инфраструктурой. |
| Задачи программы | * Обустройство существующих туристических маршрутов и объектов показа;
* Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
* Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бюджетных организаций по выполнению возложенных на них полномочий;
* Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры;
* Формирование перспективного, комплексного и устойчивого развития городского округа, организация территориально-пространственного планирования муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым;
* Обеспечение сохранности и содержание объектов незавершенного строительства;

Благоустройство территорий городского округа Евпатория Республики Крым в рамках реализации регионального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым по созданию энергетической, инженерной и иной инфраструктуры" |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | * Протяженность берегоукрепления реконструируемой набережной;
* Площадь МБДОУ, вводимых в эксплуатацию после реконструкции;
* Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту;
* Количество разработанных градостроительных документов (с нарастающим итогом);
* Количество охраняемых объектов незавершенного строительства;
* Количество благоустроенных общественных территорий.
 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2027 гг. |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |
| Итого | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Всего | 2 637 887,87595 | 393 233,27203 | 1 467 729,49737 | 404 109,41963 | 265 071,29882 | 78 698,33910 | 29 046,04900 |
| Средства Федерального бюджета | 2 341 806,13134 | 343 089,00000 | 1 369 257,71134 | 358 714,42000 | 223 745,00000 | 47 000,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Республики Крым | 129 119,38530 | 23 397,40152 | 72 066,23278 | 18 879,70800 | 11 776,04300 | 3 000,00000 | 0,00000 |
| Средства муниципального бюджета | 166 962,35931 | 26 746,87051 | 26 405,55325 | 26 515,29163 | 29 550,25582 | 28 698,33910 | 29 046,04900 |
| Другие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | * Увеличение протяженности реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления;
* Улучшение имиджа города, повышение привлекательности для туристов;
* Эффективное использование туристско-рекреационного потенциала;
* Создание современной материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций для обеспечения соответствия образовательного процесса требованиям государственных образовательных стандартов;
* Улучшение качества образовательных услуг;
* Улучшение условий пребывания учащихся в учреждениях дополнительного образования, повышение качества дополнительного образования
* Улучшение состояния объектов культуры, повышение их притягательности;
* Обеспечение муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории;
* Сохранение муниципального имущества;
* Повышение уровня благоустройства территорий городского округа.
 |

**Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Евпатория - столица северо-западного и степного Крыма, курорт для детского и семейного отдыха. История города насчитывает более 2 500 лет. За это время он сменил три исторических названия: в античное время - Керкинитида, в средневековье - Гезлев, в новое время - Евпатория. В трехкратной смене названий города отразились крупнейшие исторические эпохи: греческая колонизация, зарождение Крымского ханства и вхождение в состав Османской империи, присоединение Крыма к Российской империи в 1783 году.

В конце XIX - начале XX вв. город начинает свое развитие как курорт, используя богатые природные факторы - море, пляжи, мойнакские грязи. Строятся первые санатории, лечебницы и пансионы. В 1915 году Всероссийский съезд признал Евпаторию общегосударственным курортом.

Город Евпатория находится в юго-западной части Республики Крым на берегу Каламитского залива, и протянулся вдоль побережья на 20 км и на 7 км на север в степь. С трех сторон его окружает вода: с юга - море с песчаными пляжами, с востока - самое большое соленое озеро Крыма Сасык-Сиваш, с запада - озеро Мойнаки, славящееся своими целебными грязями. Площадь территории городского округа согласно Генерального плана составляет 6532,72 га.

В состав городского округа входят город Евпатория и поселки городского типа Заозерное, Мирный, Новоозерное.

Город Евпатория и посёлок городского типа Заозёрное на севере, востоке и западе граничат с землями Сакского района, на юге – омываются водами Чёрного моря. Посёлки городского типа Мирный и Новоозёрное на северо-западе граничат с оз. Донузлав, на востоке и юге граничат с землями Сакского района.

Расстояние от столицы Крыма г. Симферополя – 64 км.

Евпатория - один из самых солнечных городов. Климат Евпатории мягкий, без резких колебаний температуры, с жарким засушливым летом и мягкой влажной зимой, благоприятный для здоровья человека. В Евпатории солнце светит 258 дней в году, в особенно солнечные годы - 289 дней. Это больше, чем в Ялте, Сочи и Сухуми. Средняя температура июля +23°С. Наиболее холодный месяц - февраль (средняя температура +2°С). Среднегодовая температура воздуха составляет +11°C. Осадков выпадает мало - 358 мм.

Курорт Евпатория – один из главных климатических и бальнеологических лечебных курортов Крыма, являющийся центром детского оздоровления на полуострове и обладающий высоким лечебно-оздоровительным, природно-ресурсным и туристско-рекреационным потенциалом.

Евпатория – город 25 веков и является одним из древнейших городов СНГ. Историко-культурный потенциал Евпатории характеризуется наличием свыше 190 памятников истории и архитектуры.

Большинство объектов в городе Евпатории были построены в 70-х - 80-х годах прошлого века. За десятилетия эксплуатации их состояние значительно ухудшилось, снизился ресурс. В связи с этим остро стал вопрос о реконструкции существующих объектов, а также строительстве новых.

В связи с вхождением Республики Крым в Российскую Федерацию обострились вопросы интегрирования экономики муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в экономическое пространство России, в целях обеспечения устойчивого экономического развития.

С целью социально-экономического развития была принята программа, утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 63 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», с изменениями внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.03.2020 № 328, от 28.12.2020 № 2320, от 31.03.2021 № 502, от 28.12.2021 № 2519, от 30.12.2021 № 2584, от 17.03.2023 № 408.

Набережная им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева – единственное в городе место, где красивые старинные дома XIX - XX века расположены прямо на берегу моря. Набережная также является излюбленным местом отдыха местных жителей и отдыхающих, а также местом проведения массовых мероприятий, культурно-исторических фестивалей, городских праздников, и др. На сегодняшний день в крайне неудовлетворительном состоянии находятся волноотбойные ниши, инженерные сети, а также асфальтное покрытие набережной им. Терешковой. Проект реконструкции набережной им. Терешковой, предусматривает строительство дополнительных берегозащитных гидротехнических сооружений, устройство песчано-галечникового пляжа перед ступенчатым укреплением, строительство малых архитектурных форм и вспомогательных зданий, устройство внутриплощадочных сетей электроснабжения и водоснабжения, замена покрытия променада набережной имени Терешковой. Проведение реконструкции набережной им. Терешковой вызвана необходимостью создания современной городской инфраструктуры и инфраструктуры для развития туризма и отдыха, что будет способствовать повышению привлекательности города как рекреационного и туристического центра северо-западного Крыма.

Система образования городского округа Евпатория представлена многофункциональной сетью образовательных организаций, которые оказывают образовательные услуги, ориентированные на потребности семьи, интересы общества. Реконструкция дошкольных образовательных учреждений позволит улучшить инфраструктуру города, сократить очередь в детские сады и создать дополнительные рабочие места.

За десятилетия эксплуатации состояние объектов культуры значительно ухудшилось, снизился ресурс. Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры позволит создать современные и комфортные условия организации культурного досуга жителей и гостей поселка, направленные на приобщение к культуре и искусству, развитие творческих способностей.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территории и застройки муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.

Градостроительная деятельность формирует условия благоприятной среды жизнедеятельности, обеспечивает функционирование и развитие экономики, рынка недвижимости, формирование транспортной инфраструктуры, развитие населенных пунктом и их жилищно-коммунального хозяйства, строительства жилых, общественных, административных, промышленных зданий и сооружений.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Поскольку генеральный план, правила землепользования и застройки, а также документация по планировке территории являются документами, определяющими стратегию оптимального развития муниципального образования, органы местного самоуправления в соответствии с действующим российским законодательством должны располагать указанной документацией. Перечисленные документы являются обязательными для исполнения всеми участниками градостроительной деятельности. Генеральный план как документ долгосрочного планирования реализуется совокупностью краткосрочных и среднесрочных мероприятий, взаимосвязанных по срокам, финансированию и организации работ. Градостроительное зонирование является одной из составляющих градостроительной деятельности в соответствии со ст. 1 ГрК РФ. Градостроительное зонирование является важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

На территории муниципального образования городской округ Евпатория находится ряд объектов, на которых своевременно не завершены либо приостановлены строительные работы. Согласно статье 35 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт здания или сооружения, консервация объекта, строительство которого не завершено, должны осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, жизни и здоровья животных и растений. Реализация мер, направленных на обеспечение сохранности и содержание объектов незавершенного строительства, позволит предотвратить разрушение и ухудшение технических характеристик объектов незавершенного строительства. Также эти меры предпринимаются с целью защиты жизни и здоровья граждан и окружающего пространства».

**Раздел 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Исполнение Программы позволит создать современную городскую инфраструктуру и инфраструктуру для развития туризма и отдыха, **у**величить протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, ввести в эксплуатацию объекты дополнительного образования, сократить очереди в детские сады и создать дополнительные рабочие места, создать современные и комфортные условия организации культурного досуга жителей и гостей городского округа, направленные на приобщение к культуре и искусству, обеспечить реализацию градостроительной деятельности на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, улучшить имидж города, повысить привлекательность для отдыхающих, обеспечить сохранение муниципального имущества, повышение привлекательности территории города и объектов благоустройства, повышение уровня безопасности на объектах благоустройства.

**Раздел 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Основной целью реализации Программы является устранение диспропорций в развитии муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в том числе обеспечение социальной и иной инфраструктурой. Для достижения цели Программы предусмотрено решение следующих задач:

1. Обустройство существующих туристических маршрутов и объектов показа;

2. Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

3. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бюджетных организаций по выполнению возложенных на них полномочий;

4. Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры;

5. Формирование перспективного, комплексного и устойчивого развития городского округа, организация территориально-пространственного планирования муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым;

6. Обеспечение сохранности и содержание объектов незавершенного строительства;

7. Благоустройство территорий городского округа Евпатория Республики Крым в рамках реализации регионального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым по созданию энергетической, инженерной и иной инфраструктуры**".**

**Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ (ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Программы предполагает получение следующих результатов:

- увеличение протяженности реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления;

- улучшение имиджа города, повышение привлекательности для туристов;

- эффективное использование туристско-рекреационного потенциала;

- создание современной материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций для обеспечения соответствия образовательного процесса требованиям государственных образовательных стандартов;

- улучшение качества образовательных услуг;

- улучшение условий пребывания учащихся в учреждениях дополнительного образования, повышение качества дополнительного образования;

- улучшение состояния объектов культуры, повышение их притягательности;

- обеспечение муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории;

- сохранение муниципального имущества;

- повышение привлекательности территории города и объектов благоустройства, повышение уровня безопасности на объектах благоустройства.

Показателями (целевыми индикаторами), характеризующими достижение целей и решение задач Программы являются:

- протяженность берегоукрепления реконструируемой набережной;

- площадь МБДОУ вводимых в эксплуатацию после реконструкции;

- количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту;

- количество разработанных градостроительных документов (с нарастающим итогом);

- количество охраняемых объектов незавершенного строительства;

- количество отремонтированных объектов благоустройства.

Сведения о значениях показателей (индикаторов) реализации Программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Состав целевых показателей и индикаторов муниципальной программы определен с учетом:

1. Проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция набережной им. Терешковой, с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым г. Евпатория»;

2. Проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова,77 А, г. Евпатория, Республика Крым»;

3. Приложения № 2 к Соглашению №35712000-1-2022-005 от 28.01.2022 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования Республики Крым;

4. Количества утвержденных градостроительных документов;

5. Приложения № 1 к Соглашению № 35712000-1-2023-003 от 25.01.2023 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" в рамках реализации Государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым.

**Раздел 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация Программы предполагает выполнение основных мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач в сфере реализации Программы.

1. Создание современной инфраструктуры для развития туризма и отдыха. В рамках указанного основного мероприятия будет реализовано мероприятие «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г.Евпатория».

2. Реконструкция и капитальный ремонт учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. В рамках указанного основного мероприятия будет реализовано мероприятие «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым».

3. Организация материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры бюджетных организаций включает в себя:

* расходы на заработную плату работников;
* оплата коммунальных услуг;
* прочие расходы.

4. Организация и проведение работ по капитальному ремонту учреждений культуры. В рамках указанного основного мероприятия реализовано мероприятие «Капитальный ремонт МБУК «Мирновский дом культуры», расположенного по адресу: 297492, РФ Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Школьная, 14Б».

5. Организация работы по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. В рамках данногоосновного мероприятия будет реализовано мероприятие «Подготовка документации по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым».

6. Организация работы по обеспечению сохранности объектов незавершенного строительства. В указанное основное мероприятие включены следующие мероприятия: «Обустройство ограждения территории объекта незавершенного строительства: «Дом пионеров», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, проспект Ленина, 60», «Охрана Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) №26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77А, г. Евпатория, Республика Крым», «Охрана по объекту: «Набережная им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория», «Охрана объекта незавершенного строительства: «Дом пионеров», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, проспект Ленина, 60.

7. Организация работы по благоустройству территорий городского округа Евпатория Республики Крым. В указанное основное мероприятие будет реализовано мероприятие «Благоустройство (капитальный ремонт) сквера «Примирения и согласия», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная».

Сведения об основных мероприятиях Программы представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

**Раздел 6. Информация об участии организаций в реализации муниципальной Программы**

Участниками реализации муниципальной программы являются: МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым», МКУ «Управление территориального планирования и градостроительной деятельности».

Участники муниципальной программы:

- оказывают содействие ответственному исполнителю и соисполнителям в реализации муниципальной Программы, в рамках своей компетенции;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Реализацию Программы осуществляют исполнители программы в рамках наделенных полномочий:

- проведение процедур размещения муниципальных заказов на выполнение работ;

- заключение муниципальных контрактов;

- контроль за выполнением муниципальных контрактов;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

**Раздел 7. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Программа предусматривает решение поставленных задач с учетом возможности бюджетного финансирования различных уровней в один этап 2022-2027гг.

**Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

Главными распорядителями средств бюджета всех уровней, реализующими мероприятия Программы, являются: отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым, департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым.

Общий объем финансирования мероприятий в 2022-2027 годах составляет 2 637 887,87595 тыс. руб.

В целях решения поставленных задач на реализацию программных мероприятий могут привлекаться субсидии, предоставляемые из федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Республики Крым. В рамках календарного года затраты по мероприятиям Программы уточняются в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых бюджетных ассигнований.

Сводная информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в приложении № 3 к настоящей Программе.

**Раздел 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности реализации Программы проводится с использованием показателей выполнения Программы, мониторинга и оценка степени достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения Программы.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы представлена в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор)наименование | Единица измерения | Расчет значения показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Протяженность берегоукрепления реконструируемой набережной | м | Определяется на основании проектно-сметной документации, актов выполненных работ |
| 2 | Площадь МБДОУ вводимых в эксплуатацию после реконструкции | м2 | Определяется на основании проектно-сметной документации, актов выполненных работ |
| 3 | Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | шт | Натуральный показатель, расчет не требуется |
| 4 | Количество разработанных градостроительных документов (с нарастающим итогом) | шт | Натуральный показатель. Определяется на основании количества утвержденных градостроительных документов |
| 5 | Количество охраняемых объектов незавершенного строительства | шт | Натуральный показатель, расчет не требуется |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | Натуральный показатель, расчет не требуется |

Методика оценки эффективности Программы (далее - методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации Программы в целом, как результативности Программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности муниципальной программы определяется на основании:

1. **Оценки степени реализации мероприятий программы (подпрограммы)**

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

**СРм = Мв/М,**

где:

СРм - степень реализации мероприятий программы;

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.

При расчете степени реализации мероприятий в отчетном году учитываются следующие особенности:

- мероприятие считается выполненным в случае, если все запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены в полном объеме и в запланированные сроки, фактические результаты реализации мероприятия соответствуют ожидаемым, установленные количественные показатели результативности выполнены, предусмотренные объемы финансирования по каждому источнику фактически израсходованы;

- мероприятие считается не выполненным в случае, если реализация мероприятия не начата либо реализация мероприятия начата, но установленные количественные показатели результативности не выполнены, предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически не израсходованы;

- не учитываются при оценке степени реализации мероприятий мероприятия, по которым в отчетном году в ходе исполнения бюджета городского округа исключено или в полном объеме перераспределено предусмотренное финансирование.

1. **Оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

**ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ,**

где:

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

При расчете соответствия запланированному уровню затрат в отчетном году учитываются следующие особенности:

- в случае, если ССузобщбольше 1, значение ССузобщпринимается равным 1;

- в случае, если на реализацию муниципальной программы средства бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения не предусмотрены, значения ССузобщпринимается равным 1.

Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

**Эис = СРм/ССузобщ,**

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий по программе;

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

1. **Оценки степени достижения целей и решения задач программы.**

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей, рост которых оказывает позитивное влияние:

**СДпз = ЗПф/ЗПп,**

- для показателей, рост которых оказывает негативное влияние (например: уровень безработицы, доля несовершеннолетних, обучающихся в образовательных и профессиональных учреждениях, совершивших преступление, в общем количестве лиц, совершивших преступления на территории муниципального образования городской округ Евпатория РК):

**СДпз = ЗПп /ЗПф,**

где:

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое н конец отчетного периода;

ЗПп- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы.

Расчет критерия СДпосуществляется по всем показателям, запланированным к выполнению в отчетном году, с учетом следующих особенностей:

- в случае, если СДпзбольше 1, значение СДпзпринимается равным 1;

- в случае, если на момент проведения оценки эффективности муниципальной программы отсутствуют официальные статистические данные по значению показателя на конец отчетного года, ответственным исполнителем представляется прогнозное (оценочное) значение соответствующего показателя. При этом в случае предоставления прогнозного (оценочного) значения, значение СДпзне может превышать 0,7;

- в случае, если значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода, с направленностью на снижение равно 0, значение СДпзпринимается равным 1.

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

**СРп = ∑СДпз/N,**

где:

СРп - степень реализации программы;

СДпз– степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы.

**Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

**ЭРп = СРп\*Эис,**

где:

ЭРп – эффективность реализации программы;

СРп – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования средств бюджета.

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения согласно таблице.

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение  | Качественная характеристика программы |
| **ЭРп>0,9** | высокая |
| **0,75<ЭРп<0,9** | средняя |
| **0,6<ЭРп<0,75** | удовлетворительная |
| **ЭРп<0,6** | неудовлетворительная |

Оценка эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования.

**Начальник отдела городского строительства**

**администрации города Евпатории**

**Республики Крым В.Н. Быкова**