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Приложение №1 
к муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым» 

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

	№ 
п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Показатель (индикатор) наименование
	Единица измерения
	Значения показателей:

	
	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11 

	1. Формирование современной городской среды городского округа Евпатория

	1.1
	
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные. центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.
	единицы
	4
	1
	1
	0
	1
	-
	-

	1.2. Реализация Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (далее – Соглашение о сотрудничестве)

	1.2.1. Средства текущего периода (с нарастающим итогом)

	1.2.1.1
	
	Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве
	объектов
	3
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	1.2.1.2
	
	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве 
	объектов
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	1.2.1.3
	
	Количество благоустроенных (установленных) остановочных павильонов в рамках Соглашения о сотрудничестве
	объектов
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
1.2.1.4
	
	Количество разработанных проектно-сметных документаций территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве
	смет
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	1.2.1.5.
	
	Количество благоустроенных (установленных) площадок для сбора твердых коммунальных отходов в рамках Соглашения о сотрудничестве
	объектов
	-
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	1.2.2. Средства прошлого периода

	1.2.2.1
	
	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом)
	объектов
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.2.2.
	
	Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом)
	объектов
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2. Прочие индикаторы

	2.1
	
	Количество дворовых территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом)
	объектов
	94
	101
	122
	128
	128
	128
	128

	2.2
	
	Количество благоустроенных территорий общего пользования
(с нарастающим итогом)
	объектов
	19
	24
	30
	34
	34
	34
	34

	2.3
	
	Количество общественных территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения 
(с нарастающим итогом)
	объектов
	27
	33
	39
	45
	45
	45
	45

	2.4
	
	Количество отремонтированных контейнерных площадок (с нарастающим итогом)
	объектов
	48
	61
	70
	76
	76
	76
	76

	
2.5
	
	Количество оборудованных детских игровых площадок (с нарастающим
итогом)
	объектов.
	128
	138
	145
	150
	150
	150
	150

	2.6
	
	Площадь отремонтированного покрытия внутридворовых проездов и парковочных карманов во дворах (с нарастающим итогом)
	кв.м.
	57604,3
	58202,4
	65275,1
	75066,6
	75066,6
	75066,6
	75066,6

	2.7
	
	Площадь отремонтированного покрытия тротуаров (с нарастающим итогом) 
	кв.м.
	33181,65
	35509,53
	41568,33
	45713,59
	45713,59
	45713,59
	45713,59

	2.8
	
	Количество разработанной проектно-сметной документации 
(с нарастающим итогом)
	смет
	44
	64
	64
	64
	64
	64
	64

	2.9
	
	Количество благоустроенных дворовых территорий (с нарастающим итогом)
	объектов
	91
	112
	120
	128
	128
	128
	128

	2.10
	
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (в том числе путем интернет-голосования), от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым
	процентов
	20
	25
	30
	30
	30
	30
	30

	2.11
	
	Количество разработанной проектно-сметной документации в рамках субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на благоустройство территорий в рамках реализации государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 
	смет
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	2.12
	
	Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации 
	объектов
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	3. Реализованные мероприятия в рамках Государственной программы Республики Крым «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым»

	3.1
	
	Реализованные мероприятия по благоустройству дворовых
территорий в рамках реализации Соглашения
	единицы
	-
	-
	10
	11
	8
	-
	-

	3.2
	
	Реализованные мероприятия по установке площадок для сбора ТКО в
рамках реализации Соглашения
	единицы
	-
	-
	32
	-
	-
	-
	-

	3.3
	
	Реализованные мероприятия по установке детских игровых площадок в рамках реализации Соглашения
	единицы
	-
	-
	4
	3
	-
	-
	-

	3.4
	
	Реализованные мероприятия по благоустройству и установке многофункциональных площадок в рамках реализации Соглашения
	единицы
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-

	3.5
	
	Реализованные мероприятия по закупке контейнерных баков для сбора
ТКО в рамках реализации Соглашения
	единицы
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-

	3.6
	
	Реализованные мероприятия по благоустройству общественных территорий в рамках реализации Соглашения.
	единицы
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	3.7
	
	Реализованные проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторический поселениях.
	единицы
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	3.8.
	
	Количество благоустроенных общественных территорий
	единицы
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-




Приложение №2
к постановлению администрации города Евпатории Республики Крым
№ __________ от _____________

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым»

	Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№   п/п 
	Мероприятия по реализации  муниципальной программы 
	Срок  исполнения мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия программы 
	Источники    финансирования
	Всего   (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Благоустройство дворовых территорий
	2022-2028
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	582 132,97787
	78 947,54787
	48 044,49966
	156 677,28480
	200 835,02092
	90 626,62462
	6 002,00000
	1 000,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	53 888,22918
	53 888,22918
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	12 172,32555
	3 337,32555
	0,00000
	8 835,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	470 128,89666
	6 368,00000
	42 755,86709
	144 232,90751
	192 232,12206
	84 540,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	45 943,52648
	15 353,99314
	5 288,63257
	3 609,37729
	8 602,89886
	6 086,62462
	6 002,00000
	1 000,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.1
	Капитальный ремонт дворовых территорий в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым
	2022-2026
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	470 601,81083
	6 374,37437
	42 800,31282
	144 377,28480
	192 425,21422
	84 624,62462
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	470 128,89666
	6 368,00000
	42 755,86709
	144 232,90751
	192 232,12206
	84 540,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	472,91417
	6,37437
	44,44573
	144,37729
	193,09216
	84,62462
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Благоустройство территорий за счёт средств, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 
	2022
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	54 432,55473
	54 432,55473
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	53 888,22918
	53 888,22918
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	544,32555
	544,32555
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Строительный контроль и технический надзор по благоустройству дворовых территорий 
	2022
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	1 017,38163
	1 017,38163
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	1 017,38163
	1 017,38163
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Проектно - изыскательские работы, разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий, проведение экспертиз проектно-сметной документации
	2022
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	4 653,00000
	4 653,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	2 793,00000
	2 793,00000
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	1 860,00000
	1 860,00000
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Благоустройство придомовых территорий и ремонт детских игровых площадок на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
	2022,2023, 2025
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	9 285,90606
	2 520,40835
	3 640,69101
	0,00000
	3 124,80670
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	9 285,90606
	2 520,40835
	3 640,69101
	 
	3 124,80670
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Поставка сборно-разборных металлических защитных конструкций для контейнерных площадок
	2022
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	8 467,96600
	8 467,96600
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	8 467,96600
	8 467,96600
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Ремонт (текущий ремонт) контейнерных площадок
	2022-2027
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	20 419,35862
	1 336,86279
	1 603,49583
	3 000,00000
	4 475,00000
	5 002,00000
	5 002,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	20 419,35862
	1 336,86279
	1 603,49583
	3 000,00000
	4 475,00000
	5 002,00000
	5 002,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Услуги по приобретению,установке,содержанию и ремонту автоматического дорожного блокиратора «Боллард»
	 2022, 2025-2028
	ДГХА г. Евпатории РК, МБУ "Порядок"
	Всего, в т.ч.
	3 955,00000
	145,00000
	0,00000
	0,00000
	810,00000
	1 000,00000
	1 000,00000
	1 000,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	3 955,00000
	145,00000
	0,00000
	0,00000
	810,00000
	1 000,00000
	1 000,00000
	1 000,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Благоустройство и установка многофункциональных площадок
	2024
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	9 300,00000
	0,00000
	0,00000
	9 300,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	8 835,00000
	 
	 
	8 835,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	465,00000
	 
	 
	465,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Благоустройство общественных территорий
	2022-2028
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	916 320,95655
	328 648,64259
	129 726,30538
	82 247,24373
	84 807,27047
	266 895,49438
	18 996,00000
	5 000,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	578 570,96771
	214 464,23911
	105 124,20000
	54 211,17240
	53 064,85620
	151 706,50000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	75 476,35979
	2 166,30546
	955,67455
	492,82884
	482,40058
	71 379,15036
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	123 785,89015
	70 000,00000
	2 685,31200
	22 306,55000
	8 794,02815
	20 000,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	138 487,73890
	42 018,09802
	20 961,11883
	5 236,69249
	22 465,98554
	23 809,84402
	18 996,00000
	5 000,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.1
	Капитальный ремонт общественных территорий
	2022-2026
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	774 398,07419
	301 704,48481
	116 536,15788
	54 829,57948
	53 600,85764
	247 726,99438
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	578 570,96771
	214 464,23911
	105 124,20000
	54 211,17240
	53 064,85620
	151 706,50000
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	75 476,35979
	2 166,30546
	955,67455
	492,82884
	482,40058
	71 379,15036
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	90 000,00000
	70 000,00000
	0,00000
	 
	 
	20 000,00000
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	30 350,74669
	15 073,94024
	10 456,28333
	125,57824
	53,60086
	4 641,34402
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Строительный контроль и технический надзор по благоустройству общественных территорий 
	2022
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	7 446,52778
	7 446,52778
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	7 446,52778
	7 446,52778
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Проектно - изыскательские работы, разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству общественных пространств, проведение экспертиз проектно-сметной документации
	2022-2025
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	5 993,00000
	600,00000
	993,00000
	2 200,00000
	2 200,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	5 993,00000
	600,00000
	993,00000
	2 200,00000
	2 200,00000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Установка систем видеонаблюдения  общественных территорий
	2024,2026, 2027
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	10 188,78537
	0,00000
	0,00000
	188,78537
	0,00000
	5 000,00000
	5 000,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	10 188,78537
	 
	0,00000
	188,78537
	 
	5 000,00000
	5 000,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Благоустройство общественных территорий (в части установки остановочных павильонов)
	2024,2025
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	12 280,00001
	0,00000
	0,00000
	2 700,00000
	9 407,50001
	172,50000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	12 280,00001
	 
	0,00000
	2 700,00000
	9 407,50001
	172,50000
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Благоустройство общественных территорий 
	2022-2028
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	83 214,39886
	18 897,63000
	9 508,63229
	15 000,00000
	14 808,13657
	10 000,00000
	10 000,00000
	5 000,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	23 779,02815
	 
	0,00000
	14 985,00000
	8 794,02815
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	59 435,37071
	18 897,63000
	9 508,63229
	15,00000
	6 014,10842
	10 000,00000
	10 000,00000
	5 000,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Благоустройство общественных территорий(в части обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО)
	2023-2025
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	10 669,37300
	0,00000
	2 688,51521
	6 307,85786
	1 672,99993
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	8 986,86200
	 
	2 685,31200
	6 301,55000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	1 682,51100
	 
	3,20321
	6,30786
	1 672,99993
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Благоустройство общественных территорий (в части закупки контейнеров для сбора ТКО)
	2024-2027
	ДГХА г. Евпатории РК
	Всего, в т.ч.
	12 130,79734
	0,00000
	0,00000
	1 021,02102
	3 117,77632
	3 996,00000
	3 996,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	1 020,00000
	 
	 
	1 020,00000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	11 110,79734
	 
	 
	1,02102
	3 117,77632
	3 996,00000
	3 996,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- внебюджетные источники
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2022-2028
	ИТОГО по Программе:
	Всего, в т.ч.
	1 498 453,93442
	407 596,19046
	177 770,80504
	238 924,52853
	285 642,29139
	357 522,11900
	24 998,00000
	6 000,00000

	
	
	
	
	- федеральный бюджет
	632 459,19689
	268 352,46829
	105 124,20000
	54 211,17240
	53 064,85620
	151 706,50000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджет Республики Крым
	87 648,68534
	5 503,63101
	955,67455
	9 327,82884
	482,40058
	71 379,15036
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- бюджеты субъектов РФ
	593 914,78681
	76 368,00000
	45 441,17909
	166 539,45751
	201 026,15021
	104 540,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	- муниципальный бюджет
	184 431,26538
	57 372,09116
	26 249,75140
	8 846,06978
	31 068,88440
	29 896,46864
	24 998,00000
	6 000,00000

	
	
	
	
	 внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000





Приложение №3 
к постановлению администрации города Евпатории Республики Крым
№ __________ от _____________

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым» 


Перечень
общественных территорий, на которых запланированы работы по благоустройству в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
городского округа Евпатория Республики Крым» 


	№ п/п
	Адресный перечень
	Площадь общественной территории
	Перечень мероприятий
	Наименование объекта
	Срок реализации
	Планируемый объем финансирования, руб. 
	Источники финансирования

	1
	Парк культуры и отдыха  им. Фрунзе, 
ул. Шевченко, г. Евпатория
	6000 м2
	1. Ремонт детской игровой площадки
	Текущий ремонт детской игровой площадки в ПКиО им. Фрунзе, 
ул. Шевченко, г. Евпатория
	2018
	666 065
	муниципальный бюджет

	2
	сквер Памяти жертв депортации
	5000 м2
	1. Устройство освещения
	Устройство освещения сквера Памяти жертв депортации
	2019
	1 405 815
	муниципальный бюджет

	3
	Капитальный ремонт аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория Республики Крым
	6300 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Озеленение;
5. Устройство парковочных карманов.
	Капитальный ремонт аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория Республики Крым
	2018
	26 140 330
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	23 943 790
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	1 500 000
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	
	
	696 540
	муниципальный бюджет

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт аллеи, расположенной   между 
ул. Полтавская и ул. Чапаева, 
г. Евпатория, Республики Крым»
	2018
	100 000
	муниципальный бюджет

	
	
	
	
	
	2019
	100 000
	муниципальный бюджет

	4
	Капитальный ремонт Сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина
	9147 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Озеленение.
5. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт Сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина
	2019
	26 858 194,65
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	26 589 612,70
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	268 581,95
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Установка систем видеонаблюдения на объекте: «Капитальный ремонт сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина»
	2019
	295 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	292 050
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	2 950
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Дополнительные работы по объекту: «Капитальный ремонт сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина»
	2019
	2 620 695,18
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	2 594 488,23
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	26 206,95
	бюджет Республики Крым

	5
	Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенного по ул. Кирова в г. Евпатория
	 4100 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Озеленение.
5. Установка систем видеонаблюдения.
	Проектно - изыскательские  работы для проведения  капитального ремонта сквера им. Кирова
	2018
	501 999,24
	муниципальный бюджет


	
	
	
	
	Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория
	2019
	21 948 191,10
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	21 728 709,19
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	219 481,91
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория»
	2019
	285 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	282 150
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	2 850
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Дополнительные работы по объекту: «Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория»
	2019
	292 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	289 080
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	2 920
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Дополнительные работы по объекту: «Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория» (озеленение)
	2019
	297 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	294 030
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	2 970
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Установка систем видеонаблюдения на объекте: «Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория»
	2019
	295 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	292 050
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	2 950
	бюджет Республики Крым

	6
	Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г. Евпатория, пгт. Заозерное, 
ул. Гайдара и ул. Октябрьская
	6023 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская
	2019
	20 282 098,31
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	20 079 277,33
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	202 820,98
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Дополнительные работы по объекту: «Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская»
	2019
	112 004,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	110 883,96
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	1 120,04
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская»
	2019
	180 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	178 200
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	1 800
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Установка систем видеонаблюдения на объекте: «Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская»
	2019
	295 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	292 050
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	2 950
	бюджет Республики Крым

	7
	Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г. Евпатория 
	5500 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория
	2019
	9 577 482,76
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	9 481 707,93
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	95 774,83
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория»
	2019
	90 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	89 100
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	900
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Дополнительные работы по объекту: «Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория»
	2019
	1 127 334,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	1 116 060,66
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	11 273,34
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Установка систем видеонаблюдения на объекте: «Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория»
	2019
	295 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	292 050
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	2 950
	бюджет Республики Крым

	8
	Капитальный ремонт «Детского Мойнакского парка», расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория
	7500 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Разработка дизайн-проекта и сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт «Детского мойнакского парка», расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория»
	2020
	250 000
	муниципальный бюджет


	
	
	
	
	Капитальный ремонт «Детского Мойнакского парка», расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория
	
	57 668 480,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	34 501 727,70
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	348 502,30
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	
	
	22 818 250
	бюджеты субъектов РФ

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля: «Капитальный ремонт «Детского Мойнакского парка», расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория»
	
	600 000
	муниципальный бюджет


	
	
	
	
	Установка систем видеонаблюдения на объекте: «Капитальный ремонт «Детского Мойнакского парка», расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория»
	
	590 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	584 100
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	5 900
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Дополнительные работы по объекту: «Капитальный ремонт «Детского Мойнакского парка», расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория» (озеленение) 
	
	590 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	584 100
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	5 900
	бюджет Республики Крым

	9
	Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139  в г.Евпатория
	1160 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139  в г.Евпатория
	2020
	14 948 700,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	14 799 213
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	149 487
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139  в г.Евпатория»
	
	313 630
	муниципальный бюджет


	
	
	
	
	Установка систем видеонаблюдения на объекте: «Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139  в г.Евпатория»
	
	275 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	272 250
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	2 750
	бюджет Республики Крым

	10
	Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира
	5250 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира
	2020
	22 254 730,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	22 032 182,70
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	222 547,30
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира»
	
	466 000
	муниципальный бюджет


	
	
	
	
	Установка систем видеонаблюдения на объекте: «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира»
	
	590 000,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	584 100
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	5 900
	бюджет Республики Крым

	11
	Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория
	7784 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория
	


2020
	16 565 060,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	16 399 409,40
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	165 650,60
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория»
	
	347 540
	муниципальный бюджет


	
	
	
	
	Дополнительные работы по объекту: «Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория»(озеленение)
	
	590 640,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	584 733,60
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	5 906,40
	бюджет Республики Крым

	12
	Капитальный ремонт сквера Театральный, расположенный по ул. Гоголя в г. Евпатория
	10238 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт сквера Театральный, расположенный по ул. Гоголя в г. Евпатория
	2020
	12 920 860,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	12 791 651,40
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	129 208,60
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля: «Капитальный ремонт сквера Театральный, расположенный по ул. Гоголя в г. Евпатория»
	
	271 080
	муниципальный бюджет


	13
	Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория
	3169 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория
	2020
	9 504 370,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	9 409 326,30
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	95 043,70
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория»
	
	199 390
	муниципальный бюджет


	14
	Капитальный ремонт сквера Коммунаров, расположенного по ул. Революции в г. Евпатории
	3080 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория
	2020
	8 959 610,
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	8 870 013,90
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	89 596,10
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория»
	
	187 980
	муниципальный бюджет


	
	
	
	
	Дополнительные работы по объекту: «Капитальный ремонт сквера Коммунаров, расположенного по ул. Революции в г. Евпатории»
	
	360 800,01
в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	
	357 192,01
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	3 608
	бюджет Республики Крым

	15









	Капитальный ремонт сквера им. Пушкина, расположенного по ул. Гоголя в г. Евпатории
	3260 м2
	1. Устройство пешеходных дорожек;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Установка систем видеонаблюдения.
	Капитальный ремонт сквера им. Пушкина, расположенного по ул. Гоголя в г. Евпатории
	2020
	 


4 089 060,00
	


бюджеты субъектов РФ

	
	
	
	
	Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт сквера им. Пушкина, расположенного по ул. Гоголя в г. Евпатории»
	2020
	85 790
	муниципальный бюджет

	16

	«Капитальный ремонт аллеи, расположенной на территории парка им.Фрунзе от ул.Киевская до ул.Шевченко, г.Евпатория»
	13316 м2
	1. Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	«Капитальный ремонт аллеи, расположенной на территории парка им.Фрунзе от ул.Киевская до ул.Шевченко, г.Евпатория»
	2021
	66 317 130,00
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	669 870,00
	бюджет Республики Крым

	17
	«Капитальный ремонт детской площадки, расположенной на территории парка им.Фрунзе, ул.Киевская, г.Евпатория»
	10355 м2
	1. Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	«Капитальный ремонт детской площадки, расположенной на территории парка им.Фрунзе, ул.Киевская, г.Евпатория»
	2021
	29 516 176,8
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	298 143,2
	бюджет Республики Крым

	18
	«Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул.Ивана Франко, г.Евпатория, 1 этап»
	25793 м2
	1. Замена дорожных  покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	«Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул.Ивана Франко, г.Евпатория, 1 этап»
	2021
	43 919 692,74
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	443 633,26
	бюджет Республики Крым

	19
	«Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: 
г.Евпатория в мкр. Исмаил-бей, вдоль ул.Кирюшина, 1 этап»
	15091 м2
	1. Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	«Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: 
г.Евпатория в мкр. Исмаил-бей, вдоль ул.Кирюшина, 1 этап»
	2021
	17 925 257,79
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	181 063,21
	бюджет Республики Крым

	20
	«Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт.Новоозерное, ул.Парковая, 1 этап»
	23168 м2
	1. Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	«Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт.Новоозерное, ул.Парковая, 1 этап»
	2021
	51 656 732,82
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	521 785,18
	бюджет Республики Крым

	21
	Капитальный ремонт набережной Лазурная, 
г. Евпатория, 1 этап
	18150 м2
	1. Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 1 этап
	2021
	37 015 223,2
	бюджеты субъектов РФ

	
	
	
	
	
	
	28 287 559,08
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	285 732,92
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	
	2022
	52 984 776,80
	бюджеты субъектов РФ

	
	
	
	
	
	
	53 037,82
	муниципальный бюджет

	22
	«Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: г.Евпатория в мкр.Исмаил-бей, вдоль ул. Кирюшина, 2-ой участок»
	12 700 м2
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	«Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: г.Евпатория в мкр.Исмаил-бей, вдоль ул. Кирюшина, 2-ой участок»
	2022
	38 047 312,96
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	384 954,51
	бюджет Республики Крым

	23
	«Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозерное, ул.Парковая, 2-ой участок»
	13 400 м2
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	«Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозерное, ул.Парковая 2-ой участок»
	
	64 088 990,86
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	647 363,54
	бюджет Республики Крым

	24
	«Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул. Ивана Франко, г. Евпатория, 2-ой участок»
	13 300 м2
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	«Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул. Ивана Франко, г. Евпатория, 2-ой участок»
	
	47 631 399,75
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	481 125,25
	бюджет Республики Крым

	25
	Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 2 участок
	17 900 м2
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 2 участок
	2022
	64 696 535,57
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	653 500,36
	бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	
	
	70 000 000,00
	бюджеты субъектов РФ

	
	
	
	
	
	
	70 070,07
	муниципальный бюджет

	26
	

Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, III участок
	16 000 м2
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	

Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, III участок
	2023
	105 124 200,00
	
федеральный бюджет


	
	
	
	
	
	
	955 674,55
	
бюджет Республики Крым


	
	
	
	
	
	
	10 106 185,81
	
муниципальный бюджет

	27
	

Капитальный ремонт общественной территории города Евпатории- площадь Фестивальная
	13 402
м2
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	

Капитальный ремонт общественной территории города Евпатории- площадь Фестивальная
	2024
	83 070 180,44
	
федеральный бюджет


	
	
	
	
	
	
	755 183,46
	
бюджет Республики Крым


	
	
	
	
	
	
	83909,27
	
муниципальный бюджет


	28
	
Благоустройство сквера памяти погибшим в результате взрыва жилого дома по ул. Некрасова 67, в г. Евпатории Республики Крым
	3 460 м2
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	

Благоустройство сквера памяти погибшим в результате взрыва жилого дома по ул. Некрасова 67, в г. Евпатории Республики Крым
	2025
	65 000 000,00
	
федеральный бюджет


	
	
	
	
	
	
	590 909,09
	
бюджет Республики Крым


	
	
	
	
	
	
	65 656,57
	
муниципальный бюджет


	29
	Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, улица имени 2-й Гвардейской Армии
	26 200 м2
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, улица имени 2-й Гвардейской Армии
	2026
	44 550 000,00
	
федеральный бюджет


	
	
	
	
	
	
	405 000,00
	
бюджет Республики Крым


	
	
	
	
	
	
	45 000,00
	
муниципальный бюджет


	30
	Проект по благоустройству (капитальному ремонту) территории, расположенной по адресу: Республика Крым, городской округ Евпатория, г. Евпатория, ул. Полупанова, «детский Мойнакский парк»
	48 700 м2 
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	Проект по благоустройству (капитальному ремонту) территории, расположенной по адресу: Республика Крым, городской округ Евпатория, г. Евпатория, ул. Полупанова, «детский Мойнакский парк»
	2026

	107 156 500,00
	
федеральный бюджет


	
	
	
	
	
	
	70 000 000,00
974 150,36
	
бюджет Республики Крым


	
	
	
	
	
	
	4 468 085,11
108 238,89
	
муниципальный бюджет


	31
	Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории с целью создания детской научной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт
	847 м2
	1.Замена дорожных покрытий;
2. Устройство освещения;
3. Установка МАФ;
4. Благоустройство.
	Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории с целью создания детской научной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт Победы, 4б
	2026
	20 000 000,00
	
Бюджет субъектов РФ

	
	
	
	
	
	
	20 020,02
	
муниципальный бюджет




