МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

на разработку проектно-сметной документации

г. Евпатория                                                                                                «__» ____________ 2025г.

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» (сокращенное наименование – МКУ «УКС»), в лице директора Круговой Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с  одной стороны и _____________   именуемое  в дальнейшем «Исполнитель»,    в    лице  директора __________________ , действующего на основании  Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), на основании Распоряжения Главы Республики Крым № _______________, заключили  настоящий  Муниципальный  контракт (далее - Контракт), о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить разработку проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт корпуса №2 (мастерская лит. К) МБОУ «СШ № 1 им. М. Губанова», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, 55», (далее-Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

1.2. Перечень работ, место выполнения работ и сроки выполненных работ, согласно которым Исполнитель обязан выполнить работы в рамках Контракта, определены в Описании объекта закупки (Приложение №2 к Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3.	«Заказчик» обязан предоставить «Исполнителю» все исходные данные для разработки проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт корпуса №2 (мастерская лит. К) МБОУ «СШ № 1 им. М. Губанова», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, 55».

1.4. Технические, экономические и другие требования к ПСД, являющейся предметом настоящего Контракта, должны соответствовать требования СНиП; ГОСТ; СП; НПБ; и других действующих нормативных актов Российской Федерации.

1.5.  Работы будут выполняться из материалов, силами и средствами «Исполнителя».

1.6. Исполнитель подтверждает соответствие требованиям части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.7. Идентификационный код закупки: 253911008790091100100100180007112243.

- ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 2.1. Цена настоящего Контракта составляет: ___________ (____________) рублей 00 коп., без НДС.

- 2.2. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

- 2.3. В цену настоящего Контракта включены все расходы Исполнителя, понесённые «Исполнителем» по исполнению настоящего Контракта, включая все применимые налоги, сборы, и обязательные платежи, а также проверка достоверности определения сметной стоимости, которые в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством РФ обязан уплачивать «Исполнитель» при выполнении условий настоящего Контракта.

2.4. Окончательный расчет по Контакту производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного Исполнителем счета на оплату, подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставления Исполнителем проектной, рабочей и сметной документации после получения положительного заключения экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт в соответствии с п.4.14 настоящего Контракта.

- 2.5. Цена настоящего Контракта, которая определена на весь срок исполнения настоящего Контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и Разделом 9 настоящего Контракта.

- 2.6. При заключении Контракта с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается сумма, подлежащая уплате Заказчиком, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

- 2.7. Стороны предусмотрели, что изменение существующих условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объём работ (услуг) не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный договором объём работ (услуг) не более чем на десять процентов.

При этом, по соглашению Сторон, допускается изменение, с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объёму работ (услуг) исходя из установленной в Контракте цены работы (услуги), но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объёма работ (услуг) Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы (услуги).

2.8. Заказчик осуществляет оплату за выполненные работы по настоящему Контракту в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактического финансирования.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 2 и Разделом 4 настоящего Контракта;

3.1.2. Передать Исполнителю исходные данные.

3.1.3. Своевременно производить приемку и оплату выполненных работ в соответствии с настоящим Контрактом.

3.1.4. Участвовать в подготовке документации для прохождения экспертизы в части ее утверждения и подписания, получения писем от главного распорядителя бюджетных средств.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Контролировать качество выполняемых Исполнителем работ;

3.2.2. В случае обнаружения недостатков при сдаче-приемке выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков;

3.2.3. Осуществить выплату Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму пени и/или штрафов в порядке, предусмотренном Разделом 5 настоящего Контракта.

3.2.4. Совершать иные действия, предусмотренные Контрактом.

3.2.5. Досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.

3.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае нарушения порядка и условий, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Своевременно, качественно и в сроки выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также Описанием объекта закупки (Приложение №2 к Контракту);

3.3.2. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы в случае, если Заказчик выставил Исполнителю требование об их уплате, в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 5 настоящего Контракта.

3.3.3. В случае наличия законодательных требований Исполнитель обязуется представить дополнительные документы - акты по установленным формам, справки, счета фактуры и иные документы.

3.3.4. Предоставить гарантии качества и (или) гарантийное обслуживание оказанных услуг на срок и в объеме, установленном в Описании объекта закупки (Приложение №2 к Контракту).

3.3.5. Предоставить и предать Заказчику проектно-сметную документацию и положительное заключение ГАУ РК «Госстройэкспертиза» в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.6. Выполнять поручения Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта, действующему законодательству РФ и нормативным документам Республики Крым.

3.3.7. Не вносить без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменения в проектно-сметную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки работ;

3.3.8. По запросу Заказчика информировать о состоянии дел по выполнению условий настоящего Контракта.

3.3.9. В течении 7 (семи) рабочих дней за собственный счет устранять недостатки   в проектно-сметной документации по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям настоящего Контракта.

3.3.10. По доверенности «Заказчика», «Исполнитель» обязуется провести проверку достоверности определения сметной стоимости в ГАУ РК «Госстройэкспертиза»: по объекту: «Капитальный ремонт корпуса №2 (мастерская лит. К) МБОУ «СШ № 1 им. М. Губанова», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, 55», с последующим получением положительного заключения.

3.3.11. Совместно с Заказчиком принимать участие в устранении замечаний ГАУ РК «Госстройэкспертизы» и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям.

3.3.12. Известить письменно Заказчика в случае если ГАУ РК «Госстройэкспертиза» выполняет проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту и выходить за рамки установленного срока.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1.  Исполнитель вправе требовать с Заказчика оплату за выполненные работы.

3.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Привлечь к исполнению настоящего Контракта соисполнителей (субподрядчиков), только с письменного согласия Заказчика.

4.СРОКИ ИМЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

4.1   Срок выполнения работ:

Начало выполнения Работ - с момента получения от Заказчика необходимых для начала Работ исходных данных в соответствии с условиями Контракта;

Завершение выполнения Работ – до 01.07.2025г, в том числе с учетом времени прохождения в ГАУ РК «Госстройэкспертиза».

4.1.1. Место выполнения работ: РФ, Республика Крым, г. Евпатория.

4.2. Приемка Работ осуществляется в порядке:

4.2.1. В процессе исполнения Контракта Исполнитель представляет Заказчику подписанные со своей стороны Промежуточные Акты сдачи – приемки выполненных работ в 2-х экземплярах.

4.2.2.После полного выполнения работ по контракту Исполнитель представляет Заказчику подписанные со своей стороны окончательные Акты сдачи-приемки работ в 2-х экземплярах

4.3. Исполнитель не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ обязан предоставить Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №3 к Контракту), подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах. Указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ должен содержать информацию о выполненных работ Исполнителем.

4.4. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки выполненных работ рассматривает и осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия объему, качеству, установленным в настоящем Контракте.

4.4.1. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет:

- заказным письмом с уведомлением, либо передает нарочно Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ либо

- запрос о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ либо

- мотивированный отказ от принятия выполненных работ, содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения. При этом отказ может быть обусловлен, в том числе и непредставлением обеспечения гарантийных обязательств, в случае, если предоставление обеспечения гарантийных обязательств установлено Контрактом.

4.5. В случае получения от Заказчика надлежащим образом направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения, обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ.

4.6. Для проверки результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом в части соответствия условиям настоящего Контракта, Заказчик имеет право провести дополнительную экспертизу. Экспертиза оказанных услуг проводится Заказчиком своими силами.

4.7. В случае отказа Заказчика от принятия выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки, Исполнитель обязуется в срок, установленный в Акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет и направить (почтой или нарочно) отчет об устранении недостатков, а также повторный, подписанный Исполнителем, Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.8. В случае, если по результатам рассмотрения Акта, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, разъяснения Исполнителя в отношении оказанных услуг Заказчиком принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.4. настоящего Контракта.

4.9. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты выполненных работ.

4.10. Исполнитель формирует и направляет с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документы о приемке в соответствии частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе и счет на оплату.

4.11. Заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке или формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в мотивированном отказе и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

4.13. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.14. По окончанию выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику проектную, рабочую и сметную документацию, соответствующую положительному заключению (со всеми изменениями и исправлениями по замечаниям экспертизы):

- Положительное заключение о проверки достоверности определения сметной стоимости  ГАУ РК «Госстройэкспертиза»;

- в 4 (четырех) подлинных экземплярах на бумажном носителе в полном объёме, сброшюрованном в отдельные альбомы;

- в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (USB флэш накопитель);

- проектная и рабочая документация в формате .PDF;

- проектная и рабочая документация в формате .DWG (редактируемый формат);

- сметная документация в формате Microsoft Office Word 97-2003и Microsoft Office Excel 97-2003; в формате .PDF с подписями исполнителей;

- сметная документация в формате .GSFX;

- акт передачи прав заказчику на проектную и рабочую документацию в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

- За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Муниципальный контракт ом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена Муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Муниципального контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Муниципального контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Муниципального контракта превышает 100 млн. рублей.

- 5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Исполнителем в течение 10 календарных дней с момента получения требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) по следующим реквизитам:

ЕКС 40102810645370000035

БИК 013510002

Банк ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь

ИНН/КПП 9110087900/911001001

Казначейский счет: 03100643000000017500

Номер лицевого счета/код поступления: 04753254550 (УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ОГС АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ, л/с 04753254550)

ОКТМО: 35712000.

- Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Муниципального контракта (отдельного этапа исполнения Муниципального контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Муниципального контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

- 5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Муниципальным контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере (за исключением случаев, указанных в п. 7.4 – 7.6 настоящего Муниципального контракта).

а) 10 процентов цены Муниципального контракта (этапа) в случае, если цена Муниципального контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Муниципального контракта (этапа) в случае, если цена Муниципального контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Муниципального контракта (этапа) в случае, если цена Муниципального контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Муниципального контракта (этапа) в случае, если цена Муниципального контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Муниципального контракта (этапа) в случае, если цена Муниципального контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Муниципального контракта (этапа) в случае, если цена Муниципального контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Муниципального контракта (этапа) в случае, если цена Муниципального контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Муниципального контракта (этапа) в случае, если цена Муниципального контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Муниципального контракта (этапа) в случае, если цена Муниципального контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № ФЗ-44), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Муниципальным контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 процента цены Муниципального контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей..

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Муниципального контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Муниципальным контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере:

а) в случае, если цена Муниципального контракта не превышает начальную (максимальную) цену Муниципального контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Муниципального контракта, если цена Муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Муниципального контракта, если цена Муниципального контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Муниципального контракта, если цена Муниципального контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Муниципального контракта превышает начальную (максимальную) цену Муниципального контракта:

10 процентов цены Муниципального контракта, если цена Муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Муниципального контракта, если цена Муниципального контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Муниципального контракта, если цена Муниципального контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем ом обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена Муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Муниципального контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Муниципального контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Муниципального контракта превышает 100 млн. рублей.

- 5.7. При неисполнении Исполнителем в назначенный срок требования об устранении недостатков (дефектов) выполненных работ, Исполнитель обязан по требованию Заказчика возместить Заказчику расходы, понесенные им на устранение недостатков (дефектов) выполненных Исполнителем работ, а также уплатить штраф в размере, указанном в п. 7.3 настоящего Муниципального контракта.

- 5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

- 5.9. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Муниципальному контракту. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, материалов, отсутствие необходимых денежных средств.

- 5.10. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

- Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

- 5.11. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Муниципальному контракту по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) дней.

- 5.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.

- 5.13. В случае причинения вреда здоровью (включая случаи со смертельным исходом) и/или ущерба третьим лицам при выполнении работ, вследствие нарушений, допущенных в процессе производства работ и/или в течение гарантийного срока, указанного в пункте 3.4 настоящего Муниципального контракта, ответственность перед третьими лицами несет Подрядчик в полном объеме.

- 5.14. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 8.4 Муниципального контракта, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Муниципального контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

- 5.15. В случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приостановке работ в порядке, предусмотренном настоящим Муниципальным контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.3 настоящего Муниципального контракта.

- 5.16. При оплате выполненных работ по настоящему Муниципальному контракту Заказчик вправе вычесть суммы неустойки (штрафа, пени) из сумм, подлежащих оплате Подрядчику в счет выполненных работ.

- 5.17. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, произошло по вине другой Стороны.

- 5.18. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ в случаях представления Подрядчиком неправильно оформленной и/или несвоевременно представленной Подрядчиком отчетной документации.

- 5.19. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов и оборудования, используемых Подрядчиком на строительной площадке (Объекте).

5.20. Взыскание неустоек (пеней, штрафов) и убытков производится за счет обеспечения по настоящему Муниципальному контракту, указанного в разделе 8 Муниципального контракта. Взыскание с обеспечения Муниципального контракта осуществляется по требованию Заказчика во внесудебном порядке. В случае недостаточности средств обеспечения Муниципального контракта или неполучения средств из обеспечения в установленный в обеспечении срок, взыскание осуществляется с Подрядчика в добровольном порядке либо в судебном порядке.

5.21. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, не может превышать цену Муниципального контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, не может превышать цену Муниципального контракта.

Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Муниципальным контрактом для направления уведомлений.

5.22. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:

6.2.1. Исполнитель выполнил работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

6.2.2. Исполнитель нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим Контрактом;

6.2.3. Исполнитель не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, или нарушает график выполнения работ, предусмотренный настоящим Контрактом, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок;

6.2.4. Отступления в выполнении работ от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата выполнения работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

6.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

6.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:

6.5.1. Заказчиком нарушены сроки оплаты выполненных работ;

6.5.2. Заказчиком незаконно отказано в приемке выполненных работ.

6.6. Исполнитель также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пять) дней с даты его получения.

6.8. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

6.9. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем услуг, оказанных Исполнителем.

6.10. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7 . ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1.  Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению Арбитражным судом по месту нахождения Заказчика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

8.1.1. При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги;

8.1.2.1. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные настоящим Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов, Стороны настоящего Контракта обязаны увеличить цену настоящего Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Контракта на предусмотренное в настоящем Контракте количество такого товара, объема работы или услуги.

8.1.2.2. Если по предложению Заказчика уменьшаются предусмотренные настоящим Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10 (десять) процентов, Стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы товара, выполняемой работы, оказываемой услуги при уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом количества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Контракта на предусмотренное в настоящем Контракте количество такого товара, объема работы или услуги.

8.2. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) количества товара объема работы или услуги, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

8.5. Изменения настоящего Контракта совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему Контракту и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

8.6. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде об изменении своих реквизитов, юридического и фактического адресов, организационно-правовой формы и иных данных, указанных в настоящем Контракте. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

- 9.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Муниципального контракта в форме внесения денежных средств или предоставления независимой гарантии на сумму _________________, эквивалентную 10% от НМЦК.

- Способ обеспечения исполнения Муниципального контракта определяется в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Муниципальный контракт, самостоятельно.

- Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Муниципальным контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

- 9.2. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Муниципального контракта (если такая форма обеспечения исполнения Муниципального контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Муниципального контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе (в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации), в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом.

- 9.3. В ходе исполнения Муниципального контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Муниципального контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Муниципального контракта новое обеспечение исполнения Муниципального контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- 9.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Муниципального контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Муниципального контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления его Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Муниципальный контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 7.14 Муниципального контракта.

- 9.5. Обеспечение исполнения Муниципального контракта обеспечивает все обязательства Подрядчика и распространяется в том числе на обязательства по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Муниципальным контрактом, по возврату аванса (если предусмотрен), а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Муниципальному контракту. Обеспечение исполнения Муниципального контракта удерживается Заказчиком без согласия Подрядчика во внесудебном порядке в размере, равном сумме неустойки по Муниципальному контракту и причиненных убытков в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Муниципального контракта при отсутствии нарушения условий Муниципального контракта Заказчиком.

- 9.6. В случае, если изменение существенных условий Муниципального контракта повлекло для Подрядчика возникновение новых обязательств, ранее не обеспеченных предоставленным обеспечением исполнения Муниципального контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнение Муниципального контракта с учетом положений части 1.3 статьи 95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 01 августа 2025 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Сторон от ответственности за его нарушение.

10.2.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или через электронную почту с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или контрактом.

10.4.	Корреспонденция (направление документации, писем, претензий, уведомлений, требований и т.д.) направляются по следующим электронным адресам:

10.4.1.	В адрес Заказчика: E-mail: biblioevpatoria@gmail.com;

10.4.2. В адрес Исполнителя: E-mail: brpsevastopol@bk.ru.

Вся корреспонденция, направленная сторонами друг другу по адресам электронной почты,    указанным в настоящем пункте, признаются Сторонами официальной перепиской.

Датой передачи соответствующей корреспонденции считается день отправления корреспонденции электронной почтой. Дата передачи приравнивается к дате надлежащего уведомления.

10.5. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.6. К настоящему Контракту прилагаются:

- Спецификация (Приложение № 1)

- Описание объекта закупки – Техническое задание (Приложение № 2);

- Форма акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3).

- График выполнения работ (Приложение № 4).

11.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств  по настоящему Контракту, Стороны, их афиллированные лица,  работники  или  посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные  цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их афиллированые лица,  работники  или  посредники  не  осуществляют  действия, квалифицируемые  применимым  для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий  подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства  и международных актов о противодействий легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произоти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответсвующая  Сторона  обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соотвествующая Сторона имеет право приостоновить исполнение  обязательств по настоящему договору  до получения  подтверждения, что  нарушения не призошло  или  не произойдет. Это подтверждение  должно быть направлено в течении 10 (десяти) календарных дней  с даты направлення письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться  на факты или предоставлять материалы, достоверно подтверждающие  или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти  нарушение каких -либо приложений  настоящего раздела конрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования  применимого законодателства  и международных актов о противодействии легализации доходов, полученым преступным путем.

11.5. В случае  нарушения одной Стороны обязательств воздержаться от запрещенных в настоящем разделе Контракта действий и/ или неполучения другой Стороны в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть  Договор в одосторонем порядке полностью или  в части, направив письменное уведомление  о расторжении. Сторона, по чьей иницативе был расторгнуть настоящий Контракт в соответсвии с положением настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Прекращение (окончание) срока действия Муниципального контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Муниципальному контракту в полном объеме, а также от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципального контракта, если таковые имели место при исполнении условий Муниципального контракта.

- 12.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные в соответствии со статьей 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- 12.3. Любые изменения и дополнения к Муниципальному контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

- 12.4. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных частью 65 статьи 112, частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Могут быть изменены предусмотренные Муниципальным контрактом объем и (или) виды выполняемых работ по Муниципальному контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Муниципального контракта не более чем на десять процентов цены Муниципального контракта.

- Если по независящим от сторон Муниципального контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в Муниципальном контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения Муниципального контракта на срок, не превышающий срока исполнения Муниципального контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения Муниципального контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Муниципального контракта. В случае неисполнения Муниципального контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44, предоставления подрядчиком в соответствии с Федеральным законом №44 обеспечения исполнения Муниципального контракта.

В случае принятия одной из сторон Муниципального контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта расторжение Муниципального контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном Законом 44-ФЗ.

Если одной из сторон Муниципального контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Муниципального контракта, такая сторона Муниципального контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Муниципального контракта предложение об изменении существенных условий Муниципального контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Муниципального контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Муниципального контракта.

- Сторона Муниципального контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Муниципального контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Муниципального контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Муниципальным контрактом, направляет другой стороне Муниципального контракта подписанное соглашение об изменении условий Муниципального контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Муниципального контракта с обоснованием такого отказа.

- 12.5. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и иных сведений Подрядчик в течение трех дней со дня изменения таких сведений обязан письменно известить об этом Заказчика.

12.6. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Муниципального контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Муниципальным контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Муниципального контракта, лично под расписку или направляются стороне Муниципального контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Муниципального контракта, указанному в Муниципальном контракте.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Муниципального контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Муниципального контракта, лично под расписку);

- дата получения стороной Муниципального контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Муниципального контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Муниципального контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Муниципального контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Муниципальном контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

- Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий Муниципального контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Муниципальным контрактом, за исключением случаев, при которых Законом 44-ФЗ установлен иной порядок обмена такими документами.

- 12.7.	Настоящий Муниципальный контракт может быть расторгнут:

- - по соглашению сторон;

- - в судебном порядке;

- - в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Муниципального контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципальный контракт а по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта.

- Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта в следующих случаях:

- - в случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Муниципального контракта или нарушает график выполнения работ (при его наличии) или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);

- - в случае если отступления в работе от условий Муниципального контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (ст.723 ГК РФ);

- -  по иным основаниям предусмотренным гражданским законодательством.

- Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта, если в ходе исполнения Муниципального контракта установлено, что Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупок требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

- 12.8. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Муниципального контракта в следующих случаях:

- 12.8.1. При нарушении Муниципального контракта Подрядчиком:

- -  нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, включая сроки начала выполнения работ и/или промежуточные сроки, установленные Техническим заданием, Графиком выполнения работ (приложение № 4 к Муниципальному контракту) (при наличии) более чем на 7 (семь) рабочих дней;

- - при наличии двух и более претензий по качеству и/или объему работ.

- 12.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

- 12.10. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Муниципального контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты его получения.

- 12.11. Расторжение Муниципального контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения после выверки объемов выполненных работ и проведения взаиморасчетов.

- 12.12. В случае расторжения настоящего Муниципального контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждают объем выполненных Подрядчиком и оплаченных Заказчиком работ.

- 12.13. При расторжении Муниципального контракта в связи с односторонним отказом Стороны Муниципального контракта от исполнения Муниципального контракта другая Сторона Муниципального контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта

- 12.14. Подрядчик обязуется обеспечить конфиденциальность любой информации и данных, предоставляемых в связи с исполнением Муниципального контракта, а также информации о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, в отношении которых их обладателем установлен режим коммерческой тайны, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении Муниципального контракта, для любых целей без предварительного согласия Заказчика.

- Обязательства конфиденциальности, возложенные на Подрядчика Муниципальным контрактом, не распространяются на общедоступную информацию.

- Подрядчик обеспечивает конфиденциальность персональных данных и их безопасность при обработке в соответствии с законодательством о персональных данных, а также иных сведений, составляющих тайну в соответствии с действующим законодательством, в случае, если при исполнении обязательств по Муниципальному контракту требуется доступ к таким данным или такие данные стали известными в процессе исполнения обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом.

- 12.15. В части отношений Сторон, неурегулированных положениями Муниципального контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

- 12.16. Если какое-либо из положений Муниципального контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

- 12.17. Неотъемлемой частью Муниципального контракта являются:

- Приложение № 1 - Техническое задание;

- Приложение № 2 - Ведомость видов и объема работ;

- Приложение № 3 – Сводный сметный расчет;

- Приложение № 4 - Акт приёма-передачи строительной площадки.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК»: | «ПОДРЯДЧИК»: |
| --- | --- |
| Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» (МКУ «УКС») Место нахождения: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, дом 18 ИНН 9110087900 / КПП 911001001 ОГРН 1149102182635 телефон: +7 (36569) 3 13 88 адрес электронной почты: ukb.evp@mail.ru;mku.uks@evp.rk.gov.ru Банковские реквизиты: Коды: ЕКС 40102810645370000035 БИК 013510002 Банк ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Крым г. Симферополь ИНН/КПП 9110087900/911001001 ОКПО 00790278 Казначейский счет 03231643357120007500 ОКВЭД 41.20; 42.21; 42.22.2;42.99 л/с 03753D07230 (лс ПБС) л/с 05753D07230 (лс для учета операций со СВР) |  |
| - Директор МКУ «УКС» - ____________________ / Н. Н. Кругова / М.П. | - ________________/ _____________/ М.П. |

Приложение №1 к Контракту

№ _______ от «__» ________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование работ ( услуг) | Код ОКПД2\КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб за ед. с/без НДС | Сумма, руб с/без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт корпуса №2 (мастерская лит. К) МБОУ «СШ № 1 им. М. Губанова», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, 55» | 71.12.12.190 | усл. ед. | 1 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

| Заказчик: МБУК «МКУ «УКС»» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор __________________ / Н. Н. Кругова / - М.П. (подпись) (ФИО) | Директор (должность) _______________/____________/ - М.П. (подпись) (ФИО) |

Приложение №2 к Контракту

№ ___________ от «__» ________ 2025г.

- ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт корпуса №2 (мастерская лит. К) МБОУ «СШ № 1 им. М. Губанова», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, 55»»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Общие данные: |  |
|  | Основания для проектирования | - Государственная программа развития образования в Республике Крым на 2022-2027 гг., утверждённая постановлением Совета Министров Республики Крым от 29.03.2023 № 241. - Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Евпатория Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 11.03.2021 № 319-п с дополнениями и изменениями. |
|  | Наименование объекта капитального строительства | «Капитальный ремонт корпуса №2 (мастерская лит. К) МБОУ «СШ № 1 им. М. Губанова» |
|  | Место размещения объекта | Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, 55 |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
|  | Стадийность проектирования | 1. Проектная документация с дальнейшим прохождением государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости в ГАУ РК «Госстройэкспертиза» (положительное заключение) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 2.Рабочая документация. |
|  | Заказчик | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республика Крым» |
|  | «Исполнитель» |  |
|  | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория, Республика Крым |
|  | Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | Кадастровый номер земельного участка – 90:18:010141:804 Площадь земельного участка – 22 159 кв.м Категория земель – земли населенных пунктов. Участок находится в жилом микрорайоне г. Евпатория и ограничен существующей застройкой и квартальными проездами. Здание Лит К – классы, спортзал, мастерские, санузлы, подсобные помещения. Назначение- общеобразовательные учреждения Кадастровый номер здания - 90:18:010101:56 - Количество этажей здания – 1 этаж; - Высота этажа – 4,6 м; - Площадь застройки – 552,6 м2; - Общая площадь – 671,8 м2; - Строительный объём здания – 3018 м3; - Год постройки – 1963 год; - Количество учащихся – 579 чел.; Характеристики возможно дополнить или изменить при обследовании здания. |
|  | Этапы строительства | Без выделения этапов |
|  | Особые условия строительства | Нормативная сейсмичность 7 балов в соответствии с картой А приложения А СП 14.13330.2014. |
|  | Исходные данные | - Правоустанавливающие документы на земельный участок. - Технический паспорт здания. - Договора с эксплуатирующими организациями на инженерное обеспечение здания. - Инвентарное дело, выданное Евпаторийским БТИ. - Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации, Заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение. - Сбор недостающих исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно. |
|  | Сбор исходных данных и получение технических условий | Определить необходимость получения технических условий. При необходимости Исполнитель определяет требуемые нагрузки для запроса технических условий на инженерное обеспечение объекта. Исполнитель самостоятельно по Доверенности от Заказчика запрашивает технические условия для инженерного обеспечения объекта. При необходимости сети инженерного обеспечения объекта запроектировать в соответствии с техническими условиями на подключение. Согласовать соответствующие разделы проектной документации с организациями, выдавшими технические условия на подключение. |
|  | Основные требования |  |
|  | Основные требования к проектным решениям | Проектную документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектно-сметной документации и требования к их содержанию». Проектом предусмотреть капитальный ремонт всех помещений общего пользования - кабинетов, мастерских, спортивного зала, санитарных узлов, подсобных помещений и помещений общего пользования: # 1. Ремонт, усиление, частичная замена стен и перегородок # 2. Ремонт и усиление ступенек, площадок, крылец # 3.Ремонт, усиление, частичная замена конструкций перекрытий и стропильной системы, замена кровли с устройством водосточной системы 3. Частичный ремонт фасадов здания- восстановление слоев утепления фасадов, окраска, ремонт откосов, при необходимости предусмотреть отделку цоколя здания керамогранитной плиткой (цветовую гамму согласовать с Заказчиком и Директором МБОУ «СШ №1 им. М. Губанова») # 5. Замена дверей наружных и внутренних (с учетом санитарных и противопожарных норм), устройство дополнительного дверного проема, приведение к нормативным показателям дверных проемов 6. Ремонт оконных откосов с заменой подоконников и отливов # 6. Ремонт стен (материалы и цветовую гамму согласовать с Заказчиком и Директором МБОУ «СШ №1 им. М. Губанова») 7. Ремонт потолков (материалы и цветовую гамму согласовать с Заказчиком и Директором МБОУ «СШ №1 им. М. Губанова») 8. Ремонт полов (материалы и цветовую гамму согласовать с Заказчиком и Директором МБОУ «СШ №1 им. М. Губанова») 9 Ремонт отмостки. Провести обследовательские и обмерные работы стен, перегородок, перемычек, фундамента, окон, дверей, полов, перекрытий помещений, стропильной системы, кровли, инженерных систем: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, электрических сетей, вентиляции и средств связи. Согласовать с Заказчиком Акт технического осмотра здания |
|  | Требования по обеспечению пожарной безопасности | Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», с изм. от 06.05.2024г, НПБ и нормами, действующими на территории РФ. |
|  | Технологические решения и оборудование | При разработке предусмотреть применение современных высокотехнологичных строительных материалов и оборудования. Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. Перечень инженерного и технологического оборудования должен соответствовать Федеральному закон от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки. |
|  | Инженерные системы здания | Разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт существующих систем здания: # 1. Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции # 2. Ремонт (замена) систем водоснабжения и водоотведения 3.Ремонт (замена) систем электроснабжения и электроосвещения (в том числе молниезащита и заземление); 4. Ремонт (замена) либо предусмотреть устройство систем связи: - Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре (АПС); - Системы оповещения и управления эвакуацией людей в здании (СОУЭ); - Системы видеонаблюдения (СОТ), системы контроля управления доступом (СКУД). Объём работ определить в соответствии с актуальным перечнем работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений (школ), утвержденным письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 октября 2021 г. № 47594-ИФ/13. |
|  | Энергоэффективность | При разработке проектно-сметной документации применять современные материалы и технологии, повышающие энергоэффективность объекта и энергосбережение. В проекте предусмотреть энергосберегающие светильники, в том числе светодиодные. Требования к энергетической эффективности должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством. |
|  | Архитектурные решения | Архитектурные решения разработать в объёме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту здания (Лит К) в МБОУ «СШ №1 им. М. Губанова» и приведение строительных конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии в соответствии с нормами и требованиями для дальнейшей эксплуатации здания образовательного учреждения. Проектирование вести с учётом технического состояния основных несущих конструкций здания. Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Заказчиком. Объём работ определить в соответствии с актуальным перечнем работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений (школ), утвержденным письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 октября 2021 г. № 47594-ИФ/13. |
|  | Конструктивные решения изделия и материалы несущих ограждающих конструкций | Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Заказчиком. Принятые конструктивные решения должны исключить вероятность промерзания, протекания и другие сложности, выявленные в процессе эксплуатации. Объём работ определить в соответствии с актуальным перечнем работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений (школ), утвержденным письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 октября 2021 г. № 47594-ИФ/13. |
|  | Требования к рабочей документации | Документацию разработать в соответствии с Законодательством РФ, СНиП, ГОСТ и иными действующими нормативными документами в области строительства, в т.ч. – «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Федеральный закон от 30.12.2009г. №384-ФЗ, в объеме необходимом для выполнения строительно-монтажных работ. Рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и иными действующими нормативными. Состав разделов рабочей документации принять в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте. Технические решения при разработке рабочей документации должны соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам действующим на территории РФ и обеспечивать при эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей. Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Рабочую документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации. В состав прилагаемых документов включить Спецификацию оборудования, изделий и материалов, опросные листы и габаритные чертежи, выполненные в соответствии с данными завода-изготовителя. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной рабочей документации (всех разделов). |
|  | Требования к стоимостному составу сметной документации | Сметная документация должна содержать полный комплекс проектного объема работ согласно приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр.» (с учетом изменений), сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом. Расчёты в смете стоимости строительных, монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ на объекте руководствоваться положением «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации введённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр.»(с учетом изменений) - сметная документация объектов капитального строительства, разрабатывается с применением сметных нормативов, сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен., а также индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС. -Пересчёт стоимости строительства в текущий уровень цен осуществлять в соответствии с индексами изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС, размещенных в «федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве» -При составлении сметной документации следует руководствоваться действующими методическими документами, действующими СНиП. -Все затраты сметного расчета должны быть обоснованы и подтверждены соответствующими нормами сметно-нормативной базы ФСНБ-2022. Ссылки на соответствующие нормы должны быть отражены в расчетах, в том числе, такие как производство работ с усложняющими факторами, другие поправочные коэффициенты, применяемые при расчете цены. При отсутствии данных о стоимости тех или иных материалов, изделий и оборудования в ФСБЦ, допускается определение стоимости этих материалов, изделий и оборудования в текущем уровне цен (в пределах средних цен, установленных центром ценообразования в соответствующем территориальном районе). В качестве обоснования цены, представить счета, прайс-листы, коммерческие предложения от поставщиков оборудования, изделий и материалов. Все используемые для сметных расчетов счета, прайс-листы и коммерческие предложения должны быть от сторонних организаций оформлены соответствующим образом (иметь подписи, печати). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020г. и подписать муниципальным заказчиком. |
|  | Дополнительные требования | 1. Согласования с заинтересованными организациями осуществляет Исполнитель при технической поддержке Заказчика. 2. Исполнитель оплачивает услуги по государственной экспертизе в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. 3. Исполнитель сопровождает и оплачивает проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в ГАУ РК «Госстройэкспертиза». 4. В случае выдачи отрицательного заключения по вине Исполнителя, Исполнитель обязан за счет собственных средств устранить все замечания и провести повторную государственную экспертизу. 5. Документацию сброшюровать и выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе (USB-накопитель): - текстовая документация в форматах *.doc и *pdf; - чертежи в формате *dwg (AutoCad) и *pdf. - сметная документация в *xls, *pdf, *gsfx . Файлы формата *pdf передать подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью. Состав и структура электронной версии должны полностью соответствовать бумажному оригиналу, в т.ч. подписи исполнителей, ГИПа, руководителя проектной организации, заверенные печатью. 6. Положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости передать Заказчику в 1-ом оригинальном экземпляре (на бумажном носителе и в электронном виде). 7. Настоящее задание может уточняться в установленном законодательством РФ порядке. 8. В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Авторский надзор выполняется Подрядчиком, разработчиком документации по отдельному договору. |
|  | Особые условия | - Сроки окончания выполнения работ 8 месяцев с даты заключения муниципального контракта; - Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Заказчиком; - Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий; - Применяемые материалы и оборудование в проектно-сметной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ. - Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а также являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. - Согласование проектных решений производится Подрядчиком в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением. - Предусмотреть разработку электронной версии проектно-сметной документации в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр |

| Заказчик: МКУ «УКС» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор (должность) - __________________ / Н. Н. Кругова./ - М.П. (подпись) (ФИО) | Директор (должность) _________________/ ____________/ - М.П. (подпись) (ФИО) |

Приложение №3 к Контракту

№ _______ от  «__» ________ 2025г.

Форма акта сдачи-приемки ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

_______________________; «___» _______ 2025 г.. ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________ действующего на основании ____________ (устава, доверенности, указать ее номер и дату выдачи) с одной стороны, и___________(наименование организации), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________(должность,ф.и.о.), для физического лица, кроме индивидуального предпринимателя, -гражданин ______________) , действующего на основании ______________(устава, положения, доверенности) (для физического лица – действующий от собственного имени), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о следующем: В соответствии с условиями Контракта №_________ от «___» ____________ 20__ года, Исполнитель выполнил работы, а Заказчик принял выполненные работы по Контракту _____________________ в объемах, указанных ниже: №; Наименование работ (услуг); Ед. изм.; Количество; Цена; Сумма. Итого:. Без налога (НДС). Всего (с учетом НДС). Общая сумма, подлежащая оплате Заказчиком в соответствии с условиями Контракта составляет: _______ (____________________________) руб. ____ коп., в том числе НДС __%: ____________(________) руб.______ коп. Вышеперечисленные выполненные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполненным работам претензий не имеет. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. от Заказчика ________________________________ __________________/_____________/ м.п.; от Исполнителя ________________________________ __________________/_____________/ м.п.. «___»_______________20___г. «___»_______________20___г.

СОГЛАСОВАНО

| Заказчик: МКУ «УКС» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор (должность) - __________________ / Н. Н. Кругова./ М.П. (подпись) (ФИО) | Директор (должность) _________________/__________./ - М.П. (подпись) (ФИО) |

Приложение №4 к Контракту

№ _________ от «___» ______ 2025г.

(ФОРМА)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

По: ___________________________________________________

.

| № п/п | Наименование объектов и этапов | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения работ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |

- срок выполнения работ исчисляется от момента передачи требуемых исходных данных, предоставления доступа к объекту и не включает в себя нерабочие дни.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор МКУ «УКС» - __________________ / Н. Н. Кругова./ М.П. (подпись) (ФИО) | Директор _________________/____________./ - М.П. (подпись) (ФИО) |

Если Контракт заключается с физическим лицом (кроме индивидуального предпринимателя) необходимо в преамбуле указывать: паспортные данные этого лица, кем паспорт выдан, дату выдачи паспорта.