УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Евпатории Республики Крым

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**"Формирование современной городской среды**

**городского округа Евпатория Республики Крым"**

Паспорт

муниципальной программы "Формирование современной

городской среды городского округа Евпатория Республики Крым"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым |
| Ответственный исполнитель | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым |
| Соисполнители программы | - |
| Участники муниципальной программы | МБУ "Порядок»; МБУ "УГХ» |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | нет |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым |
| Задачи программы | Формирование современной городской среды городского округа Евпатория |
| Целевые индикаторы программы и их значения | 1.Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные. центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными программами формирования современной городской среды).2.Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве 3.Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве.4.Количество установленных остановочных павильонов в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым.5.Количество разработанной проектно-сметной документации в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым.6.Количество благоустроенных (установленных) площадок для сбора твердых коммунальных отходов в рамках Соглашения о сотрудничестве7.Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом).8.Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом).9.Количество дворовых территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом).10.Количество благоустроенных территорий общего пользования (с нарастающим итогом).11.Количество общественных территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом).12.Количество отремонтированных контейнерных площадок (с нарастающим итогом).13.Количество оборудованных детских игровых площадок (с нарастающим итогом).14.Площадь отремонтированного покрытия внутридворовых проездов и парковочных карманов во дворах (с нарастающим итогом).15.Площадь отремонтированного покрытия тротуаров (с нарастающим итогом).16.Количество разработанной проектно-сметной документации (с нарастающим итогом).17.Количество благоустроенных дворовых территорий (с нарастающим итогом).18.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (в том числе путем интернет-голосования), от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым.19.Количество разработанной проектно-сметной документации в рамках субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на благоустройство территорий в рамках реализации государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (с нарастающим итогом)20.Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации 21.Реализованные мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации Соглашения.22.Реализованные мероприятия по установке площадок для сбора ТКО в рамках реализации Соглашения. 23.Реализованные мероприятия по установке детских игровых площадок в рамках реализации Соглашения. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2026 годы  |
| Объемы и источники финансирования программы | Расходы (тыс. рублей) |
| Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего | 1 883 070,70885 | 112 717,48300 | 143 877,99485 | 218 577,76193 | 392 022,58838 | 407 596,19046 | 177 770,80504 | 255 382,29619 | 175 125,58900 | 0,00000 |
| - федеральный бюджет | 961 052,42879 | 57 000,00000 | 84 401,14200 | 121 770,00000 | 241 334,43806 | 268 352,46829 | 105 124,20000 | 83 070,18044 | 0,00000 | 0,00000 |
| - бюджет Республики Крым | 41 975,70363 | 3 000,00000 | 11 239,69300 | 3 083,80001 | 17 437,72160 | 5 503,63101 | 955,67455 | 755,18346 | 0,00000 | 0,00000 |
| - бюджеты субъектов РФ | 621 111,09809 | 0,00000 | 0,00000 | 55 973,88000 | 96 900,90000 | 76 368,00000 | 45 441,17909 | 171 301,55000 | 175 125,58900 | 0,00000 |
| - муниципальный бюджет | 258 931,47834 | 52 717,48300 | 48 237,15985 | 37 750,08192 | 36 349,52872 | 57 372,09116 | 26 249,75140 | 255,38229 | 0,00000 | 0,00000 |
| - внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.2. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.3. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.4. Повышение уровня комфорта граждан.5. Улучшение внешнего облика территорий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.6. Увеличение количества обустроенных и установленных детских игровых площадок.7. Наличие на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым оповещений о мероприятиях, касающихся реализации муниципальной программы.8. Увеличение благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым.10. Увеличение благоустроенных общественных территорий, в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым.11. Увеличение количества разработанной проектно-сметной документации в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым.12. Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. 13. Увеличение количества обустроенных остановочных павильонов в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым.14. Увеличение количества благоустроенных территорий за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации. |

**1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации программы**

 Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и территорий общего пользования на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и городских территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и городских территориях;

- недостаточное озеленение дворовых и городских территорий;

- изношенность покрытий дворовых проездов и тротуаров,

- недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая программа, в которой предусматривается целенаправленная работа, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из:

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий:

- ремонт проездов;

- обеспечение освещения территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

- оборудование автомобильных парковок;

- установка систем видеонаблюдения (закупка, доставка, установка);

- озеленение территорий;

- установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;

- установка малых архитектурных форм;

- установка ограждений;

- мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусматривающие:

- создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, "Активный горожанин», предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт "Умный город»);

- энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку зданий с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

- проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формированием электронного паспорта общественных территорий;

- создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики на общественных территориях.

Основные понятия, используемые в муниципальной программе:

**Благоустройство территории** – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

**Дворовая территория многоквартирных домов** – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, а также элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

По итогам проведения инвентаризации по состоянию на 01.11.2022 на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым насчитывается 190 дворовых территорий.

В рамках общегородского марафона "Чистый двор – уютный город» в 2016-2017 годах благоустроено 11 дворовых территорий.

В рамках мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым" с 2017 по 01.11.2022 благоустроенно 116 дворовых и общественных территорий.

Порядок отбора дворовых территорий на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актом, утвержденным администрацией города Евпатории Республики Крым.

**Общественная территория** - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, на бесплатной основе,(в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки, иные территории).

Порядок отбора общественных территорий на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий.

**Заинтересованные лица** - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

**Трудовое участие заинтересованных лиц** – выполнение неоплачиваемых работ по благоустройству, не требующих специальной квалификации (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

 К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территории, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и территорий общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Результаты реализации муниципальной программы в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий позволят улучшить состояние благоустройства территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

**2. Прогноз развития сферы реализации**

**муниципальной программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

В результате реализации программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

**3. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью реализации настоящей программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

Задачей программы является формирование современной городской среды городского округа Евпатория.

**4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий программы приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий муниципального образования городской округ Евпатория.

Сведения о показателях (индикаторах) программы указаны в приложении № 1 муниципальной программы.

**5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Основу программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении № 2 к настоящей программе.

Нормативную стоимость работ (единичные расценки) по благоустройству дворовых и общественных территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, принимается согласно территориальной единичной расценки (ТЕР).

Все работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предварительный перечень дворовых территорий, на которых запланированы работы по благоустройству, сформирован в приложении № 4.

Предварительный перечень общественных территорий, на которых запланированы работы по благоустройству, сформирован в приложении № 5.

Перечень объектов, на которых запланированы работы по ремонту, замене или новой прокладке инженерных сетей сформирован в приложении № 6.

Перечень дворовых территорий, на которых запланированы работы по текущему ремонту, сформирован в приложении № 7.

Перечень объектов, на которых запланированы работы по установке оборудования для дворовых территорий и детских игровых площадок, сформирован в приложении № 8.

Перечень дворовых территорий, на которых запланирован текущий ремонт контейнерных площадок, сформирован в приложении № 9.

Адресный перечень на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2024 год в приложении № 10.

Инвентаризация дворовых и общественных территорий осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым от 31.08.2017 № 437.

Заключенные соглашения между органами местного самоуправления и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков не позднее 2020 года за счет указанных лиц отсутствуют.

**6. Форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий**

Работы, включенные в минимальный перечень видов работ, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, могут осуществляться с привлечением собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – трудовое участие).

Трудовое участие заинтересованных в благоустройстве дворовой территории лиц может осуществляться в виде:

- выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставления строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Решение о трудовом участии принимают собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, на общем собрании собственников помещений.

В рамках дополнительного перечня работ предусматривается возможность софинансирования заинтересованными лицами от 1% до 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ или оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству.

**7. Срок реализации муниципальной программы**

Срок реализации муниципальной программы 2018-2026 годы.

**8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Общий объем финансирования программы составляет **1 883 070,70885** тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов на реализацию программы определяется Государственной программой Республики Крым «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 31.08.2017 № 437.

В рамках Государственной программой Республики Крым "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым"

Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов определена в приложении № 3 к настоящей программе.

Внебюджетные источники могут быть предусмотрены в случае включения заинтересованными лицами в заявку о включении дворовой территории в муниципальную программу работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым.

**9. Условия аккумулирования расходования средств**

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт департаментом городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

После утверждения комиссией по проведению отбора дворовых территорий и территорий общего пользования дизайн-проекта и его согласования с представителем заинтересованных лиц, департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления денежных средств, порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

 Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

 Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города Евпатории Республики Крым с момента их зачисления на лицевой счет департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым.

 В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым направляет в департамент финансов администрации города Евпатории Республики Крым (далее – департамент финансов) копию заключенного соглашения.

 На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования департаменту городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных программой.

 Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

 Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

 Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется департаментом городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного комиссией по проведению отбора дворовой территории и территории общего пользования и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

**10. Риски реализации муниципальной**

**программы и меры по управлению этими рисками**

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие внешние риски реализации программы:

- законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым, направляемых на реализацию основных мероприятий программы, оптимизацией расходов при формировании проекта бюджета Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период. Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий программы, снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств.

Внешними рисками реализации программы являются действие обстоятельств непреодолимой силы, изменение федерального законодательства.

К внутренним рискам реализации программы относятся следующие организационные и управленческие риски:

- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках реализации программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;

- разрозненные действия исполнительных органов государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, снижение их ответственности за реализацию мероприятий программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при возникновении внешних рисков реализации программы.

В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации программы:

- оперативный мониторинг хода реализации программы;

- оптимизация расходов бюджета Республики Крым и привлечение дополнительных средств на выполнение основных мероприятий программы (подпрограмм программы);

- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Финансирование основных мероприятий программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и эффективности её реализации в отчетном периоде.

**11. Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием показателей выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы.

Методика оценки эффективности Программы (далее - методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации Программы в целом, как результативности Программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности муниципальной программы определяется на основании:

1. **Оценки степени реализации мероприятий программы (подпрограммы)**

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

**СРм = Мв/М,**

где:

СРм - степень реализации мероприятий программы;

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.

При расчете степени реализации мероприятий в отчетном году учитываются следующие особенности:

- мероприятие считается выполненным в случае, если все запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены в полном объеме и в запланированные сроки, фактические результаты реализации мероприятия соответствуют ожидаемым, установленные количественные показатели результативности выполнены, предусмотренные объемы финансирования по каждому источнику фактически израсходованы;

- мероприятие считается не выполненным в случае, если реализация мероприятия не начата либо реализация мероприятия начата, но установленные количественные показатели результативности не выполнены, предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически не израсходованы;

- не учитываются при оценке степени реализации мероприятий мероприятия, по которым в отчетном году в ходе исполнения бюджета городского округа исключено или в полном объеме перераспределено предусмотренное финансирование.

1. **Оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

**ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ,**

где:

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

При расчете соответствия запланированному уровню затрат в отчетном году учитываются следующие особенности:

- в случае, если ССузобщ больше 1, значение ССузобщ принимается равным 1;

- в случае, если на реализацию муниципальной программы средства бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения не предусмотрены, значения ССузобщ принимается равным 1.

Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

**Эис = СРм/ССузобщ,**

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий по программе;

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

1. **Оценки степени достижения целей и решения задач программы.**

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей, рост которых оказывает позитивное влияние:

**СДпз = ЗПф/ЗПп,**

- для показателей, рост которых оказывает негативное влияние (например: уровень безработицы, доля несовершеннолетних, обучающихся в образовательных и профессиональных учреждениях, совершивших преступление, в общем количестве лиц, совершивших преступления на территории муниципального образования городской округ Евпатория РК):

**СДпз = ЗПп /ЗПф,**

где:

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое н конец отчетного периода;

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы.

Расчет критерия СДп осуществляется по всем показателям, запланированным к выполнению в отчетном году, с учетом следующих особенностей:

- в случае, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1;

- в случае, если на момент проведения оценки эффективности муниципальной программы отсутствуют официальные статистические данные по значению показателя на конец отчетного года, ответственным исполнителем представляется прогнозное (оценочное) значение соответствующего показателя. При этом в случае предоставления прогнозного (оценочного) значения, значение СДпз не может превышать 0,7;

- в случае, если значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода, с направленностью на снижение равно 0, значение СДпз принимается равным 1.

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

**СРп = ∑СДпз/N,**

где:

СРп - степень реализации программы;

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы.

**Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

**ЭРп = СРп\*Эис,**

где:

ЭРп – эффективность реализации программы;

СРп – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования средств бюджета.

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения согласно таблице.

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение  | Качественная характеристика программы |
| **ЭРп>0,9** | высокая |
| **0,75<ЭРп<0,9** | средняя |
| **0,6<ЭРп<0,75** | удовлетворительная |
| **ЭРп<0,6** | неудовлетворительная |

Оценка эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы представлена в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Расчет значения показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные. центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными программами формирования современной городской среды). | ед. | Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным. |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве  | объектов | Натуральный показатель, определяется с нарастающим итогом по плановым и фактическим данным. |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве. | объектов | Натуральный показатель, определяется с нарастающим итогом по плановым и фактическим данным. |
| 4 | Количество установленных остановочных павильонов в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым. | объектов | Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным. |
| 5 | Количество разработанной проектно-сметной документации в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым. | смет | Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным. |
| 6 | Количество благоустроенных (установленных) площадок для сбора твердых коммунальных отходов в рамках Соглашения о сотрудничестве | объектов | Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным. |
| 7 | Реализованные мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации Соглашения. | единицы | Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным. |
| 8 | Реализованные мероприятия по закупке контейнерных баков для сбора ТКО в рамках Соглашения | единицы | Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным. |
| 9 | Реализованные мероприятия по установке детских игровых площадок в рамках реализации Соглашения | единицы | Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным. |
| 10 | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом). | объектов | Натуральный показатель, определяется по фактическим данным прошлого периода (согласно заключенным контрактам). |
| 11 | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом). | объектов | Натуральный показатель, определяется по фактическим данным прошлого периода (согласно заключенным контрактам). |
| 12 | Количество дворовых территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом). | объектов | Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным. |
| 13 | Количество благоустроенных территорий общего пользования (с нарастающим итогом). | объектов | Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным |
| 14 | Количество общественных территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом). | объектов | Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным. |
| 15 | Количество отремонтированных контейнерных площадок (с нарастающим итогом). | объектов | Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным. |
| 16 | Количество оборудованных детских игровых площадок (с нарастающим итогом). | объектов | Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным. |
| 17 | Площадь отремонтированного покрытия внутридворовых проездов и парковочных карманов во дворах (с нарастающим итогом). | кв. м | Определяется на основании сметной документации, актов выполненных работ. |
| 18 | Площадь отремонтированного покрытия тротуаров (с нарастающим итогом). | кв. м | Определяется на основании сметной документации, актов выполненных работ. |
| 19 | Количество разработанной проектно-сметной документации (с нарастающим итогом). | смет | Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным. |
| 20 | Количество благоустроенных дворовых территорий (с нарастающим итогом). | объектов | Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным. |
| 21 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (в том числе путем интернет-голосования), от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым. | процентов | Q = х 100 %где Q - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым; - граждане, принявшие участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет (в соответствии с данными цифровой платформы коммуникации граждан и государственных структур "Активный гражданин»);  - общее количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым. |
| 22 | Количество разработанной проектно-сметной документации в рамках субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на благоустройство территорий в рамках реализации государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (с нарастающим итогом) | смет | Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным. |
| 23 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации  | объектов | Натуральный показатель, определяется по плановым и фактическим данным |

Приложение №1

к муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения |  |  | Значения показателей: |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Формирование современной городской среды городского округа Евпатория |
| 1.1 |  | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные. центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. | Единицы | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 1.2. Реализация Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (далее – Соглашение о сотрудничестве) |
| 1.2.1. Средства текущего периода (с нарастающим итогом) |
| 1.2.1.1 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве | объектов | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.2.1.2 |  | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве  | объектов | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2.1.3 |  | Количество благоустроенных (установленных) остановочных павильонов в рамках Соглашения о сотрудничестве | объектов | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2.1.4 |  | Количество разработанных проектно-сметных документаций территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве | смет | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2.1.5. |  | Количество благоустроенных (установленных) площадок для сбора твердых коммунальных отходов в рамках Соглашения о сотрудничестве | объектов | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.2.1.6 |  | Реализованные мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках Соглашения | единицы | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 |
| 1.2.1.7 |  | Реализованные мероприятия по закупке контейнерных баков для сбора ТКО в рамках Соглашения | единицы | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 |
| 1.2.1.8 |  | Реализованные мероприятия по установке детский игровых площадок в рамках Соглашения | единицы | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 6 |
| 1.2.2. Средства прошлого периода |
| 1.2.2.1 |  | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом) | объектов | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2.2. |  | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом) | объектов | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Прочие индикаторы |
| 2.1 |  | Количество дворовых территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом) | объектов | 20 | 25 | 62 | 85 | 87 | 94 | 101 | 122 | 128 | 128 |
| 2.2 |  | Количество благоустроенных территорий общего пользования(с нарастающим итогом) | объектов | 2 | 3 | 7 | 14 | 14 | 19 | 24 | 30 | 34 | 34 |
| 2.3 |  | Количество общественных территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (с нарастающим итогом) | объектов | 2 | 3 | 7 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 |
| 2.4 |  | Количество отремонтированных контейнерных площадок (с нарастающим итогом) | объектов | - | 15 | 25 | 25 | 45 | 48 | 61 | 70 | 76 | 76 |
| 2.5 |  | Количество оборудованных детских игровых площадок (с нарастающимитогом) | объектов. | 2 | 46 | 75 | 111 | 111 | 128 | 138 | 145 | 150 | 150 |
| 2.6 |  | Площадь отремонтированного покрытия внутридворовых проездов и парковочных карманов во дворах (с нарастающим итогом) | кв.м. | 11170 | 17344,3 | 38633,3 | 51004,3 | 57604,3 | 57604,3 | 58202,4 | 65275,1 | 75066,6 | 75066,6 |
| 2.7 |  | Площадь отремонтированного покрытия тротуаров (с нарастающим итогом)  | кв.м. | 11354 | 23154 | 23154 | 30017,73 | 33181,65 | 33181,65 | 35509,53 | 41568,33 | 45713,59 | 45713,59 |
| 2.8 |  | Количество разработанной проектно-сметной документации (с нарастающим итогом) | смет | - | - | - | 4 | 7 | 44 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 2.9 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий (с нарастающим итогом) | объектов | 20 | 25 | 62 | 85 | 87 | 91 | 112 | 120 | 128 | 128 |
| 2.10 |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (в том числе путем интернет-голосования), от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым | процентов | - | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 2.11 |  | Количество разработанной проектно-сметной документации в рамках субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на благоустройство территорий в рамках реализации государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым  | смет | - | - | - | - | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.12 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации  | объектов | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

 Приложение 2

к муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым"

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы/основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятий |
| начало | окончание |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Департамент городского хозяйства администрации | 2018 г. | 2025 г. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым | Снижение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым |
| 2 | Благоустройство территорий общего пользования | Департамент городского хозяйства администрации | 2018 г. | 2025 г. | Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым  | Снижение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования городского округа |
| 3 | Благоустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Департамент городского хозяйства администрации | 2020 г. | 2024 г. | Улучшение санитарного состояния городского округа Евпатория Республики Крым | Снижение уровня загрязнения городского округа Евпатория Республики Крым |
| 4 | Благоустройство детских игровых площадок | Департамент городского хозяйства администрации | 2024 г. | 2025 г. | Улучшение социального состояния городского округа Евпатория Республики Крым | Снижение роста социальной напряженности населения городского округа Евпатория Республики Крым |

Приложение №4

к муниципальной программе "Формирование

современной городской среды городского

округа Евпатория Республики Крым"

**Предварительный перечень**

**дворовых территорий, на которых запланированы работы по благоустройству в рамках**

**муниципальной программы "Формирование современной городской среды**

**городского округа Евпатория Республики Крым"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень | Площадь дворовой территории | Перечень мероприятий | Наименование объекта | Срок реализации | Планируемый объем финансирования, руб.  | Источники финансирования |
| 1 | ул. Интернациональная, 132-138  | 7 367,8 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 132-138 | 2018 | 9 634 968в т.ч. |  |
| 9 564 710 | федеральный бюджет |
| 70 258 | муниципальный бюджет |
| Услуги по строительному контролю и техническому надзору по объекту: "Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 132-138» | 2018 | 130 000 | федеральный бюджет |
| 2019 | 100 000,в т.ч. |  |
| 95 000 | федеральный бюджет |
| 5 000 | бюджет Республики Крым |
| 2 | ул. Чапаева, 55 | 4 315,5 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Чапаева, 55 | 2018 | 3 007 410 | федеральный бюджет |
| Услуги по строительному контролю и техническому надзору по объекту: "Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Чапаева, 55» | 2018 | 64 360 | федеральный бюджет |
| 2019 | 64 360,в т.ч. |  |
| 61 142 | федеральный бюджет |
| 3 218 | бюджет Республики Крым |
| 1 | муниципальный бюджет |
| 3 | ул. Чапаева, 43,47 | 4 549,9 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Чапаева, 43, 47 | 2018 | 6 556 250 | федеральный бюджет |
| Услуги по строительному контролю и техническому надзору по объекту: "Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Чапаева, 43, 47» | 2018 | 100 000 | федеральный бюджет |
| 2019 | 100 000,в т.ч. |  |
| 95 000 | федеральный бюджет |
| 5 000 | бюджет Республики Крым |
| 4 | ул. 9 Мая, 41а, 41б | 5 926,1 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. 9 Мая, 41А, 41Б | 2018 | 3 758 280 | федеральный бюджет |
| 5 | ул. Интернациональная, 140, 144 | 10 070,1 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 140, 144 | 2018 | 11 375 200,в т.ч. |  |
| 9 875 200 | федеральный бюджет |
| 1 500 000 | бюджет Республики Крым |
| 6 | ул. Чапаева, 69 | 2 300 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн | Капитальный ремонт дворовых территорий ул. Чапаева, 69, в г. Евпатория, Республики Крым | 2018 | 4 949 617,88 | муниципальный бюджет |
| 2019 | 4 007 015,10 | муниципальный бюджет |
| Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт дворовых территорий ул. Чапаева, 69, в г. Евпатория, Республики Крым» | 2018 | 103 172,12 | муниципальный бюджет |
| 2019 | 70 758,33 | муниципальный бюджет |
| 7 | ул. 60 лет Октября, 23, 28 | 3 800 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Текущий ремонт дворовой территории по адресу ул. 60 лет Октября, 23, 28 | 2019 | 3 551 985,23 | муниципальный бюджет |
| 8 | ул. Зеленая, №1А, №7, №11 – ул. Гайдара, №60, пгт. Заозерное | 7 640 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Зеленая, №1А, №7, №11 – ул. Гайдара, №60  | 2020 | 18 000 000 | бюджеты субъектов РФ |
| Разработать дизайн-проект и сметную документацию по объекту: "Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Зеленая, №1А, №7, №11 – ул. Гайдара, №60» | 2020 | 250 000 | муниципальный бюджет |
| 9 | ул. Некрасова, 45 | 3 700 м2 | Установка детской игровой площадки | Текущий ремонт дворовой территории по адресу ул. Некрасова, 45 | 2019 | 406 292,75 | муниципальный бюджет |
| 10 | пр. Победы, 63 | 3 870 м2 | Ремонт внутридворовых проездов | Текущий ремонт дворовой территории по адресу пр. Победы, 63 | 2019 | 98 942,40 | муниципальный бюджет |
| 11 | ул. Крупской, 36 | 290 м2 | Ремонт внутридворовых проездов | Текущий ремонт внутридворовой территории по адресу ул. Крупской, 36 | 2020 | 258 493,70 | муниципальный бюджет |
| 12 | пр. Ленина, 44-50;ул. 60 лет ВЛКСМ,2;пр. Ленина, 20;пр. Ленина, 67;ул. 9 Мая, 100;ул. Луговая, 11;пер. Сквозной;сквер Ашик Омера. | 20 000 м2 | Ремонт детских игровых площадок | Текущий ремонт детских игровых площадок на дворовых территориях в г. Евпатория Республики Крым по адресам:- пр. Ленина, 44-50;- ул. 60 лет ВЛКСМ,2;- пр. Ленина, 20;- пр. Ленина, 67;- ул. 9 Мая, 100;- ул. Луговая, 11;- пер. Сквозной;- сквер Ашик Омера. | 2018 | 4 853 071,96 | муниципальный бюджет |
| 13 | ул. Луговая, 9;  ул. Мичурина, 18, 20-33;ул. Тимирязева, 30, между домами ул. Чапаева, 29 А, 31. | 10 000 м2 | Ремонт детских игровых площадок | Текущий ремонт детских игровых площадок в г. Евпатория Республики Крым по адресам: - ул. Луговая, 9; - ул. Мичурина, 18, 20-33;- ул. Тимирязева, 30, между домами ул. Чапаева, 29 А, 31. | 2018 | 948 336 | муниципальный бюджет |
| 14 | ул. Фрунзе, 25-37 | 300 м2 | Ремонт покрытия внутридворового проезда | Текущий ремонт внутридворовой территории по адресу ул. Фрунзе, 25-37 | 2020 | 270 000 | муниципальный бюджет |
| 15 | ул.Перекопская,1ул.Интернациональная,101ул.Луговая,9ул.Луговая,15ул.Чапаева,45ул.9Мая,3-ул.Конституции,30ул.Интернациональная,137ул.Чапаева,1-ул.Тимирязева,4ул.60лет ВЛКСМ,22,28-ул.Интернациональная,149ул.Демышева,100аул.Садовая,1пр.Победы,20ул.Советская,2пр.Победы,8,10пгт. Мирный ул.Сырникова,18,19,20,21ул.Фрунзе,51,59ул. Фрунзе 31,37 | 11 781 м2 | Ремонт покрытия внутридворовых проездов | Текущий ремонт внутридворовых проездов по адресам: ул.Перекопская,1ул.Интернациональная,101ул.Луговая,9ул.Луговая,15ул.Чапаева,45ул.9Мая,3-ул.Конституции,30ул.Интернациональная,137ул.Чапаева,1-ул.Тимирязева,4ул.60лет ВЛКСМ,22,28-ул.Интернациональная,149ул.Демышева,100аул.Садовая,1пр.Победы,20ул.Советская,2пр.Победы,8,10пгт. Мирный ул.Сырникова,18,19,20,21ул.Фрунзе,51,59ул. Фрунзе 31,37 | 2020 | 9 034 673,57 | муниципальный бюджет |
| 16 | ул. 13 Ноября, 81ул. 60 лет Октября, 28ул. Луговая, 9ул. Некрасова, 45 | 12 338,91 м2 | Устройство внутридворового освещения  | ул. 13 Ноября, 81ул. 60 лет Октября, 28ул. Луговая, 9ул. Некрасова, 45 | 2020 | 1 119 876,00 | Бюджет МО |
| 17 | г. Евпатория, ул. Интернациональная, 101, 103, 105 | 1 620 м2 | 1. Замена покрытий;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Благоустройство. | "Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 101, 103, 105» | 2021 | 6 900 900,00 | Бюджеты субъектов РФ |
| 18 | проезд Советский, 4; пр-т. Ленина, 15; ул. Школьная, 5, пгт Мирный; ул. Сырникова, 8, пгт Мирный; пр. Победы, 57; ул. Парковая, 2,4,6 - ул. Героев Десантников, 6,8,10, пгт. Новоозерное; ул. Фрунзе, 45. | 8 569 м2 | Ремонт покрытия внутридворовых проездов | Ремонт внутридворовых проездов по адресам: проезд Советский, 4; пр-т. Ленина, 15; ул. Школьная, 5, пгт Мирный; ул. Сырникова, 8, пгт Мирный; пр. Победы, 57; ул. Парковая, 2,4,6 - ул. Героев Десантников, 6,8,10, пгт. Новоозерное; ул. Фрунзе, 45. | 2021 | 6 000 000,00 | Бюджет МО |
| 19 | г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Зеленая, 3,5,5А, ул. Садовая, 1 | 7 300 м2 | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым по адресам: ул. Зеленая, 3,5,5А, ул. Садовая, 1, пгт. Заозерное, г. Евпатория | 2021 | 12 790 700,00 | Бюджет МО |
| 20 | г. Евпатория, ул. Советская 4,6,8,10; г. Евпатория, ул. имени 60-летия Октября 16,16а,18,20а;г. Евпатория, ул.13 Ноября 79,81,83;г. Евпатория, ул. Некрасова 104,108,110,112, ул. имени 60-летия ВЛКСМ, 6;г. Евпатория, ул.9 Мая 88,86,84, пр-т. Победы 62;г. Евпатория, пр. Советский 3,5 ул. Демышева 156;г. Евпатория, ул. Перекопская 15а; г. Евпатория, ул. Луговая 9;г. Евпатория, пр-т. Победы 52,54,56,64;г. Евпатория, ул. Чапаева 81,83,85.87,89;г. Евпатория, пр-т. Победы 58,68;г. Евпатория, ул.9 мая 100,102, пр-т. Победы 81,83,85;г. Евпатория, пр-т. Победы 55,55а,57;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 8,10 ул. Парковая 2,4;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 11,13,15;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 31,32;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 6, пр-т. Мира 1,2;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 28,28а,30;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 24;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 25;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 17,19;г. Евпатория, ул.9 Мая 108,108А,108Б,108В,112,122,124; г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 9;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 5;г. Евпатория, пр-т. Победы 46,60,70; г. Евпатория, ул. имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14;г. Евпатория, пр-т. Победы 33 | 374 400,0 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовых территорий, расположенных по адресам:г. Евпатория, ул. Советская 4,6,8,10; г. Евпатория, ул. имени 60-летия Октября 16,16а,18,20а;г. Евпатория, ул.13 Ноября 79,81,83;г. Евпатория, ул. Некрасова 104,108,110,112, ул. имени 60-летия ВЛКСМ, 6;г. Евпатория, ул.9 Мая 88,86,84, пр-т. Победы 62;г. Евпатория, пр. Советский 3,5 ул. Демышева 156;г. Евпатория, ул. Перекопская 15а; г. Евпатория, ул. Луговая 9;г. Евпатория, пр-т. Победы 52,54,56,64;г. Евпатория, ул. Чапаева 81,83,85.87,89;г. Евпатория, пр-т. Победы 58,68;г. Евпатория, ул.9 мая 100,102, пр-т. Победы 81,83,85;г. Евпатория, пр-т. Победы 55,55а,57;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 8,10 ул. Парковая 2,4;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 11,13,15;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 31,32;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 6, пр-т. Мира 1,2;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 28,28а,30;г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 24;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 25;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 17,19;г. Евпатория, ул.9 Мая 108,108А,108Б,108В,112,122,124; г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 9;г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская 5;г. Евпатория, пр-т. Победы 46,60,70; г. Евпатория, ул. имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14;г. Евпатория, пр-т. Победы 33  | 2022 | 0,0 | - |
| 21 | г. Евпатория, ул. Демышева 132 | 2 844,89 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева, 132 | 2022 | 6 368 000.006 374, 3716 066 323,9162 286,1 | Бюджеты субъектов РФБюджет МОФедеральный бюджет Бюджет Республики Крым  |
| 22 | г. Евпатория, ул. Сытникова 10 | 4 500 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Сытникова 10 | 2022 | 10 689 228,00107 972,00 | Федеральный бюджетБюджет Республики Крым |
| 23 | г. Евпатория, ул. Фрунзе 23 | 4 200 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Фрунзе 23 | 2022 | 10 755 756,00108 644,00 | Федеральный бюджетБюджет Республики Крым |
| 24 | г. Евпатория, пр-т. Победы 47 | 3 800 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пр-т. Победы 47 | 2022 | 5 965 472,7060 257,30 | Федеральный бюджетБюджет Республики Крым |
| 25 | г. Евпатория, ул. Демышева 115 | 3 800 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева 115 | 2022 | 12 631 469,40127 590,60 | Федеральный бюджетБюджет Республики Крым |
| 26 | г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская, 5 | 2 700 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Морская, 5 | 2022 | 8 939 561,0090298,59 | Федеральный бюджетБюджет Республики Крым |
| 27 | г. Евпатория, ул. Демышева 132 | 2 844,89 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева, 132 | 2022 | 410 224,09410,63 | Бюджеты субъектов РФБюджет МО |
| 28 | г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Г. Десантников 25 | 10 900 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементовРемонт покрытия внутридворовых проездов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Г. Десантников 25 | 2023 | 11 178 376,00 11 178,38 | Бюджет субъектов РФ Бюджет МО |
| 29 |  г. Евпатория, ул.Перекопская 15а | 6 500 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Перекопская 15а | 2023 | 8 139 335,00 8 139,33 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 30 | г. Евпатория, ул.имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14 | 7 700 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.имени 60-летия ВЛКСМ 12, 14 | 2023 | 10 929 992,00 10 929,99 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 31 | г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 31, 32 | 7 800 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт Мирный, ул. Сырникова 31, 32 | 2023 | 12 097 940,00 12 097,94 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 32 | г.Евпатория, ул.Советская 4,6,8,10 | 12 700 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.Советская 4,6,8,10 | 2024 | 13 000 000,0013 013,01 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 33 | г.Евпатория, ул. имени 60-летия Октября 16,16а,18,20а | 16 600 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул. имени 60-летия Октября 16,16а,18,20а | 2024 | 28 235 390,0028 263,66 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 34 | г.Евпатория, ул.13 Ноября 79,81,83 | 7 900 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.13 Ноября 79,81,83 | 2024 | 14 191 380,0014 205,59 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 35 | г.Евпатория, пр-т Победы 55,55а,57 | 13 600 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пр-т. Победы 55,55а,57 | 2024 | 14 573 230,0014 587,82 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 36 | г.Евпатория, ул.9 Мая 88,86,84, пр-т. Победы 62 | 15 200 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.9 Мая 88,86,84, пр-т. Победы 62 | 2024 | 14 000 000,0014 014,01 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 37 | г.Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 11,13,15 | 9 100 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников 11,13,15 | 2024 | 13 000 000,0013 013,01 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 38 | г.Евпатория, ул. Луговая, 9 | 6 500 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул. Луговая, 9 | 2024 | 13 000 000,0013 013,01 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 39 | г.Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 22, 24 | 7 000 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова 22, 24 | 2024 | 13 000 000,0013 013,01 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 40 | г.Евпатория, ул.9 Мая 108,108А,108Б,108В,112,122,124 | 20 300 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул.9 Мая 108,108А,108Б,108В,112,122,124 | 2024 | 14 000 000,0014 014,01 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 41 | г.Евпатория, пр-т. Победы 46,60,70 | 17 700 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пр-т. Победы 46,60,70 | 2024 | 13 000 000,0013 013,01 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 42 | г.Евпатория, ул. Некрасова 104,108,110,112,ул. 60 лет ВЛКСМ,6 | 36 600 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул. Некрасова 104,108,110,112,ул. 60 лет ВЛКСМ,6 | 2025 | 38 125 589,0038 163,75 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 43 | г.Евпатория, пр-т. Победы 52,54,56,64 | 20 700 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пр-т. Победы 52,54,56,64 | 2025 | 14 000 000,0014 014,01 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 44 | г.Евпатория, ул. Демышева 156 | 11 800 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул. Демышева 156 | 2025 | 14 000 000,0014 014,01 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 45 | г.Евпатория, пгт.Мирный,ул.Сырникова 6, пр-т Мира 1,2 | 17 900 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пгт.Мирный,ул.Сырникова 6, пр-т Мира 1,2 | 2025 | 13 000 000,0013 013,01 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 46 | г.Евпатория, пгт.Мирный,ул.Сырникова 28,28а,30 | 8 600 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пгт.Мирный,ул.Сырникова 28,28а,30 | 2025 | 13 000 000,0013 013,01 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 47 | г.Евпатория, ул. Чапаева 81,83,85,87,89 | 24 700 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул. Чапаева 81,83,85,87,89 | 2025 | 14 000 000,0014 014,01 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 48 | г.Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул.Г.Десантников 17,19 | 24 600 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул.Г.Десантников 17,19 | 2025 | 13 000 000,0013 013,01 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 49 | г.Евпатория, пр-т. Победы 58,68 | 10 900 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пр-т. Победы 58,68 | 2025 | 14 000 000,0014 014,01 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 50 | г.Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул.Морская 9 | 5 100 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозерное, ул.Морская 9 | 2025 | 13 000 000,0013 013,01 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |
| 51 | г.Евпатория, ул. 9 мая 100,102, пр-т Победы 81,83,85 | 19 000 м2 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка детских игровых элементов | Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г.Евпатория, ул. 9 Мая 100,102, пр-т. Победы 81,83,85 | 2025 | 14 000 000,0014 014,01 | Бюджет субъектов РФБюджет МО |

Приложение № 5

к муниципальной программе "Формирование современной

городской среды городского округа Евпатория Республики Крым"

**Перечень**

**общественных территорий, на которых запланированы работы по благоустройству в рамках**

**муниципальной программы "Формирование современной городской среды**

**городского округа Евпатория Республики Крым»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень | Площадь общественной территории | Перечень мероприятий | Наименование объекта | Срок реализации | Планируемый объем финансирования, руб.  | Источники финансирования |
| 1 | Парк культуры и отдыха им. Фрунзе, ул. Шевченко, г. Евпатория | 6000 м2 | 1. Ремонт детской игровой площадки | Текущий ремонт детской игровой площадки в ПКиО им. Фрунзе, ул. Шевченко, г. Евпатория | 2018 | 666 065 | муниципальный бюджет |
| 2 | сквер Памяти жертв депортации | 5000 м2 | 1. Устройство освещения | Устройство освещения сквера Памяти жертв депортации | 2019 | 1 405 815 | муниципальный бюджет |
| 3 | Капитальный ремонт аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория Республики Крым | 6300 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Озеленение;5. Устройство парковочных карманов. | Капитальный ремонт аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория Республики Крым | 2018 | 26 140 330в т.ч. |  |
| 23 943 790 | федеральный бюджет |
| 1 500 000 | бюджет Республики Крым |
| 696 540 | муниципальный бюджет |
| Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория, Республики Крым» | 2018 | 100 000 | муниципальный бюджет |
| 2019 | 100 000 | муниципальный бюджет |
| 4 | Капитальный ремонт Сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина | 9147 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Озеленение.5. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт Сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина | 2019 | 26 858 194,65в т.ч. |  |
| 26 589 612,70 | федеральный бюджет |
| 268 581,95 | бюджет Республики Крым |
| Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина" | 2019 | 295 000,в т.ч. |  |
| 292 050 | федеральный бюджет |
| 2 950 | бюджет Республики Крым |
| Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт сквера Героев Чернобыля по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пересечение пр. Ленина, ул. Гоголя и ул. Гагарина" | 2019 | 2 620 695,18в т.ч. |  |
| 2 594 488,23 | федеральный бюджет |
| 26 206,95 | бюджет Республики Крым |
| 5 | Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенного по ул. Кирова в г. Евпатория |  4100 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Озеленение.5. Установка систем видеонаблюдения. | Проектно - изыскательские работы для проведения капитального ремонта сквера им. Кирова | 2018 | 501 999,24 | муниципальный бюджет |
| Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория | 2019 | 21 948 191,10в т.ч. |  |
| 21 728 709,19 | федеральный бюджет |
| 219 481,91 | бюджет Республики Крым |
| Услуги строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория" | 2019 | 285 000,в т.ч. |  |
| 282 150 | федеральный бюджет |
| 2 850 | бюджет Республики Крым |
| Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория" | 2019 | 292 000,в т.ч. |  |
| 289 080 | федеральный бюджет |
| 2 920 | бюджет Республики Крым |
| Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория" (озеленение) | 2019 | 297 000,в т.ч. |  |
| 294 030 | федеральный бюджет |
| 2 970 | бюджет Республики Крым |
| Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт сквера им. Кирова, расположенный по ул. Кирова в г.Евпатория" | 2019 | 295 000,в т.ч. |  |
| 292 050 | федеральный бюджет |
| 2 950 | бюджет Республики Крым |
| 6 | Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г. Евпатория, пгт. Заозёрное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская | 6023 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская | 2019 | 20 282 098,31в т.ч. |  |
| 20 079 277,33 | федеральный бюджет |
| 202 820,98 | бюджет Республики Крым |
| Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская" | 2019 | 112 004,в т.ч. |  |
| 110 883,96 | федеральный бюджет |
| 1 120,04 | бюджет Республики Крым |
| Услуги строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская" | 2019 | 180 000,в т.ч. |  |
| 178 200 | федеральный бюджет |
| 1 800 | бюджет Республики Крым |
| Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт общественной территории (сквер), расположенной в г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Гайдара и ул. Октябрьская" | 2019 | 295 000,в т.ч. |  |
| 292 050 | федеральный бюджет |
| 2 950 | бюджет Республики Крым |
| 7 | Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г. Евпатория  | 5500 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория | 2019 | 9 577 482,76в т.ч. |  |
| 9 481 707,93 | федеральный бюджет |
| 95 774,83 | бюджет Республики Крым |
| Услуги строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория" | 2019 | 90 000,в т.ч. |  |
| 89 100 | федеральный бюджет |
| 900 | бюджет Республики Крым |
| Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория" | 2019 | 1 127 334,в т.ч. |  |
| 1 116 060,66 | федеральный бюджет |
| 11 273,34 | бюджет Республики Крым |
| Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт сквера Ветеранов, расположенный по ул. Некрасова в г.Евпатория" | 2019 | 295 000,в т.ч. |  |
| 292 050 | федеральный бюджет |
| 2 950 | бюджет Республики Крым |
| 8 | Капитальный ремонт "Детского Мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория | 7500 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Установка систем видеонаблюдения. | Разработка дизайн-проекта и сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт "Детского мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория" | 2020 | 250 000 | муниципальный бюджет |
| Капитальный ремонт "Детского Мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория | 57 668 480,в т.ч. |  |
| 34 501 727,70 | федеральный бюджет |
| 348 502,30 | бюджет Республики Крым |
| 22 818 250 | бюджеты субъектов РФ |
| Услуги строительного контроля: "Капитальный ремонт "Детского Мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория" | 600 000 | муниципальный бюджет |
| Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт "Детского Мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория" | 590 000,в т.ч. |  |
| 584 100 | федеральный бюджет |
| 5 900 | бюджет Республики Крым |
| Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт "Детского Мойнакского парка", расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова в г.Евпатория" (озеленение)  | 590 000,в т.ч. |  |
| 584 100 | федеральный бюджет |
| 5 900 | бюджет Республики Крым |
| 9 | Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139 в г.Евпатория | 1160 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139 в г.Евпатория | 2020 | 14 948 700,в т.ч. |  |
| 14 799 213 | федеральный бюджет |
| 149 487 | бюджет Республики Крым |
| Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139 в г.Евпатория" | 313 630 | муниципальный бюджет |
| Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная, 131, 133, 139 в г.Евпатория" | 275 000,в т.ч. |  |
| 272 250 | федеральный бюджет |
| 2 750 | бюджет Республики Крым |
| 10 | Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира | 5250 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира | 2020 | 22 254 730,в т.ч. |  |
| 22 032 182,70 | федеральный бюджет |
| 222 547,30 | бюджет Республики Крым |
| Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира" | 466 000 | муниципальный бюджет |
| Установка систем видеонаблюдения на объекте: "Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира" | 590 000,в т.ч. |  |
| 584 100 | федеральный бюджет |
| 5 900 | бюджет Республики Крым |
| 11 | Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория | 7784 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория | 2020 | 16 565 060,в т.ч. |  |
| 16 399 409,40 | федеральный бюджет |
| 165 650,60 | бюджет Республики Крым |
| Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория" | 347 540 | муниципальный бюджет |
| Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе, 41-47 в г.Евпатория"(озеленение) | 590 640,в т.ч. |  |
| 584 733,60 | федеральный бюджет |
| 5 906,40 | бюджет Республики Крым |
| 12 | Капитальный ремонт сквера Театральный, расположенный по ул. Гоголя в г. Евпатория | 10238 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера Театральный, расположенный по ул. Гоголя в г. Евпатория | 2020 | 12 920 860,в т.ч. |  |
| 12 791 651,40 | федеральный бюджет |
| 129 208,60 | бюджет Республики Крым |
| Услуги строительного контроля: "Капитальный ремонт сквера Театральный, расположенный по ул. Гоголя в г. Евпатория" | 271 080 | муниципальный бюджет |
| 13 | Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория | 3169 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория | 2020 | 9 504 370,в т.ч. |  |
| 9 409 326,30 | федеральный бюджет |
| 95 043,70 | бюджет Республики Крым |
| Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория" | 199 390 | муниципальный бюджет |
| 14 | Капитальный ремонт сквера Коммунаров, расположенного по ул. Революции в г. Евпатории | 3080 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория | 2020 | 8 959 610,в т.ч. |  |
| 8 870 013,90 | федеральный бюджет |
| 89 596,10 | бюджет Республики Крым |
| Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции - ул. Приморская в г. Евпатория" | 187 980 | муниципальный бюджет |
| Дополнительные работы по объекту: "Капитальный ремонт сквера Коммунаров, расположенного по ул. Революции в г. Евпатории " | 360 800,01в т.ч. |  |
| 357 192,01 | федеральный бюджет |
| 3 608 | бюджет Республики Крым |
| 15 | Капитальный ремонт сквера им. Пушкина, расположенного по ул. Гоголя в г. Евпатории | 3260 м2 | 1. Устройство пешеходных дорожек;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Установка систем видеонаблюдения. | Капитальный ремонт сквера им. Пушкина, расположенного по ул. Гоголя в г. Евпатории | 2020 |  4 089 060,00 | бюджеты субъектов РФ |
| Услуги строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт сквера им. Пушкина, расположенного по ул. Гоголя в г. Евпатории» | 2020 | 85 790 | муниципальный бюджет |
| 16 | "Капитальный ремонт аллеи, расположенной на территории парка им.Фрунзе от ул.Киевская до ул.Шевченко, г.Евпатория» | 13316 м2 | 1. Замена дорожных покрытий;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Благоустройство. | "Капитальный ремонт аллеи, расположенной на территории парка им.Фрунзе от ул.Киевская до ул.Шевченко, г.Евпатория» | 2021 | 66 317 130,00 | федеральный бюджет |
| 669 870,00 | бюджет Республики Крым |
| 17 | "Капитальный ремонт детской площадки, расположенной на территории парка им.Фрунзе, ул.Киевская, г.Евпатория» | 10355 м2 | 1. Замена дорожных покрытий;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Благоустройство. | "Капитальный ремонт детской площадки, расположенной на территории парка им.Фрунзе, ул.Киевская, г.Евпатория» | 2021 | 29 516 176,8 | федеральный бюджет |
| 298 143,2 | бюджет Республики Крым |
| 18 | "Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул.Ивана Франко, г.Евпатория, 1 этап» | 25793 м2 | 1. Замена дорожных покрытий;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Благоустройство. | "Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул.Ивана Франко, г.Евпатория, 1 этап» | 2021 | 43 919 692,74 | федеральный бюджет |
| 443 633,26 | бюджет Республики Крым |
| 19 | "Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: г.Евпатория в мкр. Исмаил-бей, вдоль ул.Кирюшина, 1 этап» | 15091 м2 | 1. Замена дорожных покрытий;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Благоустройство. | "Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: г.Евпатория в мкр. Исмаил-бей, вдоль ул.Кирюшина, 1 этап» | 2021 | 17 925 257,79 | федеральный бюджет |
| 181 063,21 | бюджет Республики Крым |
| 20 | "Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт.Новоозерное, ул.Парковая, 1 этап» | 23168 м2 | 1. Замена дорожных покрытий;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Благоустройство. | "Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт.Новоозерное, ул.Парковая, 1 этап» | 2021 | 51 656 732,82 | федеральный бюджет |
| 521 785,18 | бюджет Республики Крым |
| 21 | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 1 этап | 18150 м2 | 1. Замена дорожных покрытий;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Благоустройство. | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 1 этап | 2021 | 37 015 223,2 | бюджеты субъектов РФ |
| 28 287 559,08 | федеральный бюджет |
| 285 732,92 | бюджет Республики Крым |
| 2022 | 52 984 776,80 | бюджеты субъектов РФ |
| 53 037,82 | муниципальный бюджет |
| 22 | "Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: г.Евпатория в мкр.Исмаил-бей, вдоль ул. Кирюшина, 2-ой участок» | 12 700 м2 | 1.Замена дорожных покрытий;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Благоустройство. | "Капитальный ремонт общественной территории, расположенной по адресу: г.Евпатория в мкр.Исмаил-бей, вдоль ул. Кирюшина, 2-ой участок» | 2022 | 38 047 312,96 | федеральный бюджет |
| 384 954,51 | бюджет Республики Крым |
| 23 | "Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул.Парковая, 2-ой участок» | 13 400 м2 | 1.Замена дорожных покрытий;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Благоустройство. | "Капитальный ремонт парка Приморский, расположенного по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозёрное, ул.Парковая 2-ой участок» | 64 088 990,86 | федеральный бюджет |
| 647 363,54 | бюджет Республики Крым |
| 24 | "Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул. Ивана Франко, г. Евпатория, 2-ой участок» | 13 300 м2 | 1.Замена дорожных покрытий;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Благоустройство. | "Капитальный ремонт парка им. Франко, расположенного по ул. Ивана Франко, г. Евпатория, 2-ой участок» | 47 631 399,75 | федеральный бюджет |
| 481 125,25 | бюджет Республики Крым |
| 25 | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 2 участок | 17 900 м2 | 1.Замена дорожных покрытий;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Благоустройство. | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 2 участок | 2022 | 64 696 535,57 | федеральный бюджет |
| 653 500,36 | бюджет Республики Крым |
| 70 000 000,00 | бюджеты субъектов РФ |
| 70 070,07 | муниципальный бюджет |
| 26 | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, III участок | 16 000 м2 | 1.Замена дорожных покрытий;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Благоустройство. | Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, III участок | 2023 | 105 124 200,00 | федеральный бюджет |
| 955 674,55 | бюджет Республики Крым |
| 10 106 185,81 | муниципальный бюджет |
| 27 | Капитальный ремонт общественной территории города Евпатории- площадь Фестивальная | 13 402м2 | 1.Замена дорожных покрытий;2. Устройство освещения;3. Установка МАФ;4. Благоустройство. | Капитальный ремонт общественной территории города Евпатории- площадь Фестивальная | 2024 | 83 070 180,44 | федеральный бюджет |
| 755 183,46 | бюджет Республики Крым |
| 83909,27 | муниципальный бюджет |

Приложение № 6

к муниципальной программе "Формирование

современной городской среды городского

округа Евпатория Республики Крым"

**Перечень объектов, на которых запланированы**

**работы по ремонту, замене или новой прокладке**

**инженерных сетей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень | Инженерные сети водоснабжения | Инженерные сети водоотведения | Инженерные сети электроснабжения | Инженерные сети газоснабжения | Инженерные сети теплоснабжения |
| Дата начала работ | Дата окончания работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Дата начала работ | Дата окончания работ |
| 1 | ул. Интернациональная, 132-138  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ул. Чапаева, 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ул. Чапаева, 43,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ул. 9 Мая, 41а, 41б | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 2018 |
| 5 | ул. Интернациональная, 140, 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ул. Чапаева, 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №7

к муниципальной программе "Формирование

современной городской среды городского

округа Евпатория Республики Крым"

**Перечень дворовых территорий, на которых запланированы**

**работы по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Планируемый объем финансирования, руб.  | Источники финансирования |
| 1 | Текущий ремонт детских игровых площадок на дворовых территориях в г. Евпатория Республики Крым по адресам:- пр. Ленина, 44-50;- ул. 60 лет ВЛКСМ,2;- пр. Ленина, 20;- пр. Ленина, 67;- ул. 9 Мая, 100;- ул. Луговая, 11;- пер. Сквозной;- сквер Ашик Омера. | 2018 | 4 853 071,96 | муниципальный бюджет |
| 2 | Текущий ремонт детских игровых площадок в г. Евпатория Республики Крым по адресам: - ул. Луговая, 9; - ул. Мичурина, 18, 20-33;- ул. Тимирязева, 30, между домами ул. Чапаева, 29 А, 31. | 2018 | 948 336 | муниципальный бюджет |
| 3 | Текущий ремонт дворовой территории по адресу ул. Некрасова, 45 | 2019 | 406 292,75 | муниципальный бюджет |
| 4 | Текущий ремонт дворовой территории по адресу пр. Победы, 63 | 2019 | 98 942,40 | муниципальный бюджет |
| 5 | Текущий ремонт внутридворовой территории по адресу ул. Крупской, 36 | 2020 | 258 493,70 | муниципальный бюджет |

Приложение № 8

к муниципальной программе "Формирование

современной городской среды городского

округа Евпатория Республики Крым"

**Перечень объектов, на которых запланированы**

**работы по установке оборудования для дворовых территорий и детских игровых площадок**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Планируемый объем финансирования, руб.  | Источники финансирования |
| 1 | Поставка, монтаж и установка оборудования и элементов для детских площадок:- ул. Конституции, 29А;- ул. Фрунзе, 81,83;- ул. Луговая, 9;- пр. Победы, 81;- пр. Победы, 71;- ул. Некрасова, 59А;- ул. 9 Мая, 126;- ул. Токарева, 67;- пр. победы, 63;- пр. Ленина, 5;- пр. Ленина, 44-50;- пгт. Заозерное, ул. Аллея дружбы, 77. | 2018 | 3 233 930 | муниципальный бюджет |
| 2 | Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: г. Евпатория, ул. 9 Мая, 45 А | 2018 | 100 000 | муниципальный бюджет |
| 2020 | 82 912 |
| 3 | Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 64 | 2018 | 36 000 | муниципальный бюджет |
| 4 | Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу. Евпатория, пр-т Победы, 46 | 2018 | 67 479 | муниципальный бюджет |
| 5 | Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, 32 | 2018 | 96 424 | муниципальный бюджет |
| 6 | Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: пгт. Новоозёрное, ул. Парковая, 6 | 2018 | 99 599 | муниципальный бюджет |
| 7 | Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: г. Евпатория, ул. Казаса,100 | 2018 | 96 804 | муниципальный бюджет |
| 8 | Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 102 | 2018 | 96 804 | муниципальный бюджет |
| 9 | Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу:г. Евпатория, проезд Советский, 4 | 2018 | 99 979 | муниципальный бюджет |
| 10 | Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу:г. Евпатория, ул. Первомайская, 3 | 2018 | 99 979 | муниципальный бюджет |
| 11 | Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу:г. Евпатория, пр-т Победы, 38 | 2018 | 99 979 | муниципальный бюджет |
| 12 | Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: г. Евпатория, пр-т Ленина, 20 | 2018 | 99 979 | муниципальный бюджет |
| 13 | Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: г. Евпатория, ул. 9 Мая, 39Б | 2018 | 99 979 | муниципальный бюджет |
| 14 | Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: г. Евпатория, ул. 9 Мая, 43 | 2018 | 99 979 | муниципальный бюджет |
| 15 | Поставка и установка оборудования на дворовых территориях:- ул. 60 лет октября, 26;- ул. 9 Мая, 94. | 2019 | 3 020 459,81 | муниципальный бюджет |
| 16 | Поставка и установка оборудования на дворовых территориях:- ул. 60 лет Октября, 22;- ул. Интернациональная, 130;- ул. Некрасова, 51,53;- ул. Некрасова, 86;- пр. Победы, 10А;- пр. Победы, 60,70;- пр. Победы, 10Б;- пр. Победы, 43,47;- мкр. Исмаил-бей, ул. Ашик Умера в районе дома 49;- пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников, 11,13;- пгт. Мирный, ул. Сырникова, 18,19,20,21;- ул. Крупской, 60;- ул. Токарева, 67;- ул. Интернациональная, 99;- пгт. Мирный, Школьная, 14. | 2019 | 7 244 248,74 | муниципальный бюджет |
| 17 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Луговая, 15 | 2019 | 80 725 | муниципальный бюджет |
| 18 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Советская, 10 | 2019 | 80 725 | муниципальный бюджет |
| 19 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Интернациональная, 121 | 2019 | 77 625 | муниципальный бюджет |
| 20 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Крупская, 60 | 2019 | 84 375 | муниципальный бюджет |
| 21 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Некрасова, 102 | 2019 | 77 355 | муниципальный бюджет |
| 22 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Некрасова, 104 | 2019 | 84 375 | муниципальный бюджет |
| 23 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Фрунзе, 30 | 2019 | 84 375 | муниципальный бюджет |
| 24 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Фрунзе, 40 | 2019 | 84 375 | муниципальный бюджет |
| 25 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12,14 | 2019 | 81 945  | муниципальный бюджет |
| 26 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. 9 Мая, 98 | 2019 | 79 785 | муниципальный бюджет |
| 27 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, пгт. Мирный, пр. Мира, 4 | 2019 | 85 590 | муниципальный бюджет |
| 28 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Чапаева, 81-89 | 2019 | 1 464 362 | муниципальный бюджет |
| 29 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Паркова, 6 | 2019 | 85 590 | муниципальный бюджет |
| 30 | Поставка и установка оборудования на дворовых территориях, мкр. Спутник-1, ул. Салтаба в районе дома 35 | 2019 | 1 200 000 | муниципальный бюджет |
| 31 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: ул. Полупанова, 54А | 2020 | 139 764 | муниципальный бюджет |
| 32 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: ул. Морская, 1,11, пгт. Новоозерное | 2020 | 139 764 | муниципальный бюджет |
| 33 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: пр. Победы, 81, 83 | 2020 | 137 801 | муниципальный бюджет |
| 34 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: ул. Луговая, 11 | 2020 | 137 801 | муниципальный бюджет |
| 35 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: пр. Победы, 48 | 2020 | 137 801 | муниципальный бюджет |
| 36 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: ул. 9 Мая, 69, 69А | 2020 | 137 801 | муниципальный бюджет |
| 37 | Поставка и установка оборудования на дворовых территориях муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, мкр. Спутник-2 | 2020 | 1 951 368,42в т.ч. |  |
| 1 853 8000 | бюджет Республики Крым |
| 97 568,42 | муниципальный бюджет |
| 38 | Поставка (поставка и установка) оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Чапаева, 1,3,5 | 2020 | 549 987 | муниципальный бюджет |
| 39 | Поставка и установка оборудования на дворовой территории по адресу: г.Евпатория, ул. Чапаева, 81-89 | 2020 | 1 500 000 | муниципальный бюджет |
| 40 | Поставка и установка оборудования на дворовых территориях муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым:- ул. Демышева, 156 – пр. Советский, 1,3;- пр. Ленина, 52,54,56;- ул. Интернациональная, 137;- ул. Конституции,11 – ул. 9 Мая, 37;- ул. Тимирязева, 27А;- ул. Линейная, 6;- пр. 9 Мая, 3 – ул. Конституции,30;- пр. Победы, 16,18;- ул. Фрунзе,73;- ул. Фрунзе,43;- ул. Демышева, 125А;- ул. Казаса, 100;- ул. 60 лет ВЛКСМ, 24;- ул. Интернациональная, 99 – ул. Токарева, 67;- ул. Интернациональная, 146 – ул. 60 лет ВЛКСМ, 26 А;- ул. 9 Мая, 98;- ул. 9 Мая, 100, 102;- пр. Победы, 60,70;- ул. Некрасова, Сквер Маршала Соколова;- мкр. Исмаил-бей, ул. Чокрак, в районе дома № 2;- мкр. Спутник-1, ул. Салтаба в районе дома № 35;- пгт. Мирный, пр. Мира,3;- пгт. Мирный, ул. Сырникова, 28А;- пгт. Мирный, ул. Сырникова, 8;- пгт. Новоозерное, ул. А. Кантура, 1;- пгт. Заозерное, Октябрьская, в районе домов № 7,9. | 2020 | 12 684 983 | муниципальный бюджет |
| 41 | Поставка и установка оборудования на дворовых территориях муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, пр. Победы, 23, 23А | 2021 | 1 951 368,42в т.ч. |  |
| 1 853 8000 | бюджет Республики Крым |
| 97 568,42 | муниципальный бюджет |
| 42 | Поставка и установка оборудования на дворовых территориях муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, р-н Слободка | 2022 | 1 951 368,42в т.ч. |  |
| 1 853 8000 | бюджет Республики Крым |
| 97 568,42 | муниципальный бюджет |
| 43 | Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: г. Евпатория, ул. имени 60 летия ВЛКСМ 12,14пгт. Мирный, ул Сырникова 31-32пгт. Новоозерное, ул. Героев Десантников, 25 | 2024 | 15 015 015,02в т.ч. |  |
| 15 000 000,00 | бюджет субъектов РФ |
| 15015,02 | муниципальный бюджет |
| 44 | Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по адресу: г.Евпатория, ул. 9 Мая, 41, г.Евпатория, пр. Победы, 10а, г.Евпатория ,ул. Крупской ,60 | 2025 | 15 015 015,02в т.ч. |  |
| 15 000 000,00 | бюджет субъектов РФ |
| 15015,02 | муниципальный бюджет |

Приложение № 9

к муниципальной программе "Формирование

современной городской среды городского

округа Евпатория Республики Крым"

**Перечень дворовых территорий, на которых запланирован**

**текущий ремонт контейнерных площадок**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Планируемый объем финансирования, руб.  | Источники финансирования |
| 1 | Текущий ремонт контейнерной площадки по адресу: г. Евпатория, ул. Токарева, 18 | 2018 | 19 135,78 | муниципальный бюджет |
| 2 | Текущий ремонт контейнерной площадки по адресу: г. Евпатория, ул. Симферопольская (трамвайное кольцо) | 2018 | 16 574,11 | муниципальный бюджет |
| 3 | Текущий ремонт контейнерной площадки по адресу:г. Евпатория, ул. Интернациональная, 99 | 2018 | 21 130,74 | муниципальный бюджет |
| 4 | Текущий ремонт контейнерной площадки по адресу: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 138 | 2018 | 26 818,65 | муниципальный бюджет |
| 5 | Текущий ремонт контейнерной площадки по адресу: г. Евпатория , ул. 5-й Авиагородок | 2018 | 65 764,11 | муниципальный бюджет |
| 6 | Текущий ремонт контейнерной площадки по адресу: г. Евпатория, ул.60 лет Октября-ул. Конституции | 2018 | 50 398,19 | муниципальный бюджет |
| 7 | Текущий ремонт контейнерной площадки по адресу: г. Евпатория, ул. Немичевых- ул. Заводская | 2018 | 99 840,87 | муниципальный бюджет |
| 8 | Текущий ремонт контейнерной площадки по адресу: г. Евпатория, ул. Сытникова (школа № 8) | 2018 | 52 826,72 | муниципальный бюджет |
| 9 | Текущий ремонт контейнерной площадки по адресу: г. Евпатория, ул. Больничная (школа № 1) | 2018 | 49 980,97 | муниципальный бюджет |
| 10 | Текущий ремонт контейнерной площадки по адресу: г. Евпатория, туп. Матвеева | 2018 | 47 408,42 | муниципальный бюджет |
| 11 | Текущий ремонт контейнерной площадки по адресу: г. Евпатория, ул. Серова, 80 | 2018 | 94 599,77 | муниципальный бюджет |
| 12 | Текущий ремонт контейнерной площадки по адресу: г. Евпатория, ул.9 Мая ("Сельхозтехника") | 2018 | 99 787,68 | муниципальный бюджет |
| 13 | Текущий ремонт контейнерной площадки по адресу: г. Евпатория, ул. Короленко, 34 | 2018 | 99 532,65 | муниципальный бюджет |
| 14 | Текущий ремонт контейнерной площадки по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, 20 | 2018 | 73 270,80 | муниципальный бюджет |
| 15 | Текущий ремонт контейнерной площадки по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, 24 | 2018 | 61 797,22 | муниципальный бюджет |
| 16 | Текущий ремонт контейнерной площадки г. Евпатория пгт. Мирный | 2019 | 48 664,74 | муниципальный бюджет |
| 17 | Текущий ремонт контейнерной площадки г. Евпатория пгт. Заозерное | 2019 | 94 918,21 | муниципальный бюджет |
| 18 | Текущий ремонт контейнерной площадки г. Евпатория ул. 9 Мая (маг. "Халява") | 2019 | 42 730,56 | муниципальный бюджет |
| 19 | Текущий ремонт контейнерной площадки г. Евпатория ул.Татарская, (ул. Металлистов), 5 | 2019 | 66 469,68 | муниципальный бюджет |
| 20 | Текущий ремонт контейнерной площадки г. Евпатория ул.Симферопольская, 91,63; ул. Лиманная, 2,3 | 2019 | 51 953,18 | муниципальный бюджет |
| 21 | Текущий ремонт контейнерной площадки г. Евпатория ул. Демышева, 108 | 2019 | 27 946,66 | муниципальный бюджет |
| 22 | Текущий ремонт контейнерной площадки г. Евпатория ул. Гагарина, 9 | 2019 | 35 812,34 | муниципальный бюджет |
| 23 | Текущий ремонт контейнерной площадки г. Евпатория ул. 9 Мая, 71 | 2019 | 4 847,75 | муниципальный бюджет |
| 24 | Текущий ремонт контейнерной площадки г. Евпатория ул. Интернациональная, 133 (маг. "Два брата") | 2019 | 7 318,91 | муниципальный бюджет |
| 25 | Текущий ремонт контейнерной площадки г. Евпатория ул. Дм. Ульянова, 9 | 2019 | 11 374,06 | муниципальный бюджет |

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды городского

округа Евпатория Республики Крым»

**Адресный перечень на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес месторасположения контейнерной площадки** | **Необходимое количество объектов** |
| **2024 год** |
| 1 | ул. Токарева, 4 | 1 |
| 2 | ул. Кирова, 7А | 1 |
| 3 | ул. Кирова / ул. Фрунзе | 1 |
| 4 | ул. Аллея Дружбы, 105 | 1 |
| 5 | ул. Садовая (Грифон) | 1 |
| 6 | ул. Школьная, 14А | 1 |
| 7 | ул. Горького, 5 М | 1 |
| 8 | ул. Известковый завод | 1 |
| 9 | ул. 5-й Авиагородок | 1 |
| 10 | ул. Санаторская, 29 | 1 |
| 11 | ул. Симферопольская | 1 |
| 12 | набережная Терешковой | 1 |
| 13 | ул. Загородная, 38 | 1 |
| 14 | ул. Загородная, 1 | 1 |
| 15 | ул. Лиманная, 71А/7  | 1 |
| 16 | ул. Гоголя, 48 | 1 |
| 17 | ул. Матвеева, 16 | 1 |
| 18 | ул. Приморская, 8 | 1 |
| 19 | ул. 2 Поперечная, 8/51 | 1 |
| 20 | ул. Гагарина, 12 | 1 |
| 21 | пер. Сквозной, 3 | 1 |
| 22 | ул. Дм. Ульянова, 60 | 1 |
| 23 | ул. Тимирязева, 4 | 1 |
| 24 | ул. 61 км (пост) | 1 |
| 25 | ул. М.Тореза / В.Коробкова | 1 |
| 26 | ул. Фрунзе, 33 | 1 |
| 27 | ул. Демышева, 10 | 1 |
| 28 | ул. Дм. Ульянова, 11 | 1 |
| 29 | ул. Перекопская, 1 | 1 |
| 30 | ул. Садовая, 55 | 1 |
| 31 | ул. 60 лет Октября, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А | 1 |
| 32 | ул. Крупской, 52 | 1 |