Приложение 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Г.СЕВАСТОПОЛЯ ДО 2020 ГОДА». Туристско-рекреационный кластер «Детский отдых и оздоровление»

*Мощности мероприятий будут уточняться по итогам разработки проектно сметной документации, а также в ходе реализации Программы

|  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации мероприятий | Ожидаемый результат | Последствия не реализации мероприятий | Мощность* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Детский отдых» г.Евпатория, Республика Крым | Муниципальный заказчик | Соисполнитель |  |  | срыв сроков выполнения по 2015 году мероприятий ФЦП утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014г. №790 «Об утверждении федеральной целевой программы "Социально экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», Федеральной адресной инвестиционной программы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (уточненной на 1 мая 2015 года) |  |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым | Администрация города Евпатории Республики Крым | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым | 2015г. | 2020г. | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям; формирование сети автомобильных дорог, развитие транспортного сообщения. |  | 165 км., 1160 тыс.м2 |
| 2. | Строительство улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым | Администрация города Евпатории Республики Крым | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым | 2018г. | 2020г. |  |  | 50 км., 350 тыс.м2 |
| 3. | Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г.Евпатория | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | 2015г. | 2020г. | увеличение объема подаваемой воды; улучшение качества питьевой воды |  | 237,7 км. |
| 4. | Реконструкция изношенных сетей канализации города при учёте необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г.Евпатория | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | 2015г. | 2020г. | улучшение качества водоотведения |  | 61,6 км. сетей канализации, 950 п.м. глубоковод ного выпуска |
| 5. | Строительство водовода, Республика Крым, г.Евпатория | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | 2015г. | 2020г. | увеличение объема подаваемой воды; улучшение качества питьевой воды |  | 9703,9 п.м. |
| 6. | Реконструкция трамвайного пути и контактной сети, Республика Крым, г.Евпатория | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | 2015г. | 2020г. | развитие транспортного сообщения; эффективное использование туристко-рекреационного потенциала |  | 7,499 км. |
| 7. | Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки «Проект Золотое кольцо здоровья», Республика Крым, г.Евпатория | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | 2015г. | 2020г. | улучшение качества водоотведения |  | 9445,6 п.м. |
| 8. | Реконструкция набережной им.Терешковой с прилегающим сквером им.Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г.Евпатория | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | 2015г. | 2020г. | создание новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления; эффективное использование туристко-рекреационного потенциала |  | 5,046 га. |
| 9. | Строительство 2-х пассажирских пирсов: 1.В районе пансионата «Солнечный» 2.В районе посёлка Заозёрное, Республика Крым, г.Евпатория | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | 2015г. | 2016г. |  |  | 2 пирса с подъездами, протяжённостью 201,8 п.м. |
| 10. | Реконструкция благоустройства у собора св.Николая Чудотворца и мечети джума-Джами с прилегающим пер.Лётным в г.Евпатория (корректировка), Республика Крым, г.Евпатория | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | 2015г. | 2016г. | эффективное использование туристко-рекреационного потенциала | срыв сроков выполнения по 2015 году мероприятий ФЦП утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014г. №790 «Об утверждении федеральной целевой программы "Социально экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», Федеральной адресной инвестиционной программы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (уточненной на 1 мая 2015 года) | 5029,0 м2 |
| 11. | Реконструкция улиц туристического маршрута средневекового центра города 2 очередь. Ул.Водоразборная-ул.Красноармейская, Республика Крым, г.Евпатория | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | 2015г. | 2016г. | эффективное использование туристко-рекреационного потенциала |  | 2735,0 м2 |
| 12. | Реконструкция грязелечебницы «Мойнаки», Республика Крым, г. Евпатория | Администрация города Евпатории Республики Крым | МБУ «Управление по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации города Евпатории Республики Крым" | 2015г. | 2020г. | эффективное использование туристко-рекреационного потенциала |  | 423 посещений в смену, 92 посещения бассейнов в сутки |
| 13. | Реконструкция государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Международный центр театрального искусства«Золотой Ключик», Республика Крым, г.Евпатория | Служба капитального строительства |  | 2015г. | 2020г. | ввод в эксплуатацию объектов дополнительного образования; количество новых туристско-рекреационных кластеров; эффективное использование туристко-рекреационного потенциала |  | 2892,3 м2 |
| 14. | Строительство основного зала государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Международный центр театрального искусства «Золотой Ключик»-дворца фестивалей и конгрессов, Республика Крым, г.Евпатория | Служба капитального строительства |  | 2015г. | 2020г. |  |  | 2832,4 м2 |